RNP × 科大讯飞 SoW 交流会 · 逐问逐答记录

2026 年 9 月 9 日 · 里约热内卢　|　仅收录会上提出的问题及其全部问答轮次

Q1　接口与环境的含义

RNP：好——有几个问题。你们所说的"向我们提供接口和环境"，是什么意思？

讯飞：我们的系统——是的，数据库。意思是：我想你们有登录系统和授权系统，你们需要给我们提供一些接口，这样我们才能集成单点登录。比如单点登录，或者身份认证。至于环境，我们只是需要物理环境来开发和交付我们的软件。另外我们还需要华为侧的环境——在他们完成 ICT 部分之后的算力。

Q2　数据中心安装前是否需要设备

RNP：那么在数据中心安装之前，你们是否需要某种环境？因为我们在数据中心有很多服务器。你们是不是在安装之前就需要一些设备？

讯飞：这取决于你们的要求。实际上我们并不需要一个特别单独的环境或接口——我们可以自己交付，在华为的环境下就可以。但其他系统的集成需要你们提供接口。

RNP：接口没问题，但环境——

讯飞：环境就是物理环境。我们需要一个地方、一个网络，能够登录到系统里。因为这是你们的资产——华为交付硬件之后就是你们的资产，所以我们需要你们组织的许可，才能登录到那个环境。就是这个意思。

Q3　工作是否在数据中心就绪前启动

RNP：但我的理解是，这项工作会在数据中心就绪之前就开始。

讯飞：不——我们需要数据中心、需要服务器来交付我们的软件。我们需要一步一步来。是的，我会在交付计划里详细说明。实际上在数据中心建成之后——这个平台需要部署到 AI 超算中心，才能按设计运行。

RNP：好，但在那之前会有数据集方面的前期工作。

讯飞：是的，是的。

Q4　接口是否指数据接口

RNP：你们说接口的时候，指的不是数据——你们的意思是集成、数据接口？

RNP：你们说的是登录和登出。对，说的是这些事情。

讯飞：只是——因为我们也需要为你们定制一些接口。

RNP：就我而言，我们可以把我们的系统展示出来，以便与这个平台集成。

讯飞：是的，因为我们交付的系统不应该是一个数据孤岛。它应该按照你们在技术需求（TR）里的要求，与你们的其他系统集成。

RNP：对。关于数据接入、数据准备等等，我们之后还会讨论细节。不过就是这样。

Q5　设备到位前可以先做什么

RNP：至少——我最大的关切是，在拿到设备之前我们能先开始做什么。

讯飞：是的——后面我们会解释在数据中心建设期间我们可以做什么。有一部分流程我们可以先做。稍后我们可以谈细节。

RNP：好。这只是先对我们目前在做的事情有一个总览。

讯飞：是的。这些我们都已经准备好了。

Q6　500 亿 token 是否足够

RNP：这个问题我之前问过你。好吧，但我不记得答案了。答案是什么？

RNP：专家们的关切在于语料的规模。很多人跟我说——做这方面工作的人——如果这个模型是 3000 亿参数，他们说 50……之前是 30。我理解之前是 300 亿，你们现在提出的是 500 亿。

RNP：大家说这不足以做出一个巴西葡语的模型。有人说也许需要 1000 亿到 2000 亿 token 左右。

讯飞：我来解释一下。在这 500 亿 token 之前——我们会先有通用的葡萄牙语，不带巴西价值观、不带你们的国家新闻、不带你们国家图书馆的内容；那 500 亿 token 是你们的。但我们会从公共互联网搜集，构建大约 3000 亿 token 的语料。

讯飞：在公开数据里，我们不仅会混合巴西葡语，也会混合英语和通用葡萄牙语，把它们合并——尤其是通用数据语料。然后我们先用这些做第一次训练，这个模型就会正常地掌握葡萄牙语。

讯飞：但之后我们会把这个模型迁移到你们的本地环境，用你们的 500 亿 token 来训练你们的巴西价值观、巴西的图书馆、巴西的新闻，然后我们就得到你们的巴西国家模型。

讯飞：所以——你之前问过这个问题。稍后我会解释；这是你问题的最后一部分，即设备到位之前我们能做什么。我们可以在中国用我们的数据中心为你们训练，因为这些是通用的、来自公开渠道的数据。它没有数据许可的问题。我们就用公开数据来训练，做第一轮。

RNP：这个你们会转交给我们？

讯飞：是的，我们会把它转交给你们，你们可以使用。而且你们可以用这 3000 亿 token 去训练其他模型。在这 3000 亿 token 里，大概有 10% 到 20% 是专门的巴西葡语。那一部分你们可以拿来训练。

讯飞：它属于你们。我会把它发给你们。对你们来说它是开源的。但合并后的那一份——那是我们的资产。因为那是我们的资产。

讯飞：好，不过那一份你们可以使用。我想会有三个不同的语料库。第一个语料库是我们用于预训练的语料。这一部分——我想是好几个、超过 500 亿 token——是我们的预训练数据集。正如他刚才提到的，我们会把这个带给你们，你们可以用它来训练你们的模型，但它对你们是不可见的，因为这是我们的核心知识产权。第二部分：为了这个项目，我们会在中国开始加强我们基础模型的葡萄牙语能力。这会从所有公开的葡萄牙语数据中收集，可能也包括巴西的葡语——因为我们希望本地的工作有最高的价值：你们应该去收集那些不在互联网上的数据。但如果是已经发布在互联网上的公开巴西葡语数据，我们在中国可以更早开始收集，用来增强葡萄牙语能力。我们会在数据中心建成之前完成这件事。而且这个数据集我们会与你们共享，供你们审核——我想你们应该审批这个数据集；这个数据集可以对你们开放。一年之后我们会得到一个在通用葡萄牙语上性能更好的模型——包括巴西葡语、非洲葡语、欧洲葡语；我们收集所有这些葡萄牙语来增强它。这第二部分，即公开葡语语料，我想也是几千亿 token。第三部分是本地语料。这一部分质量最高，其他国家和其他机构不可能获得这些高质量数据，因为只有你们持有这些数据。

讯飞：我想这三个数据集——对你们来说清楚了吗？

RNP：清楚。我们线上有一个问题。

Q7　500 亿 token 的用途：持续预训练还是全量训练

RNP：我想确认一下这 500 亿的问题。我理解我们有 500 亿 token 用来训练模型。但我不明白的是，我们是会做持续预训练、从比如 Spark X 2.0 开始——然后用这 500 亿去专门强化巴西葡语；还是我们会把这 500 亿用于全部的训练。你明白我的问题吗？

讯飞：按我的理解，这 500 亿 token 并不是训练模型的全部数据。它只是一部分，用于对我们星火模型的持续训练。

讯飞：只是持续的——后训练。我想是持续预训练，CPT。在有这个基础模型之前，我们已经用数千亿的数据从零开始训练过了。

Q8　并行训练开源模型与方法论转移

RNP：好。只有一个问题。我们之前讨论过的一件事是，我们还想与星火模型并行训练一个开源模型。所以如果你们在中国做这个 CPT——你说你们会开始从公开网站收集数据，然后用这些数据做模型的第一部分准备。但如果我们想在一个开源模型上做同样的事，我们是否能拿到与星火模型并行做这件事所需的全部信息？你明白我的关切吗？

RNP：我想数据集是可以共享的——但数据集，以及在另一个模型上做这个 CPT 的方法论：你们会转移这些知识吗？因为你们说过你们在这方面有一些版权。

RNP：我的关切不是要规定训练策略，因为那个我了解。而是要确保无论我们选择哪种策略，都能转化为可验证的要求——关于性能、模型资产的所有权——

RNP：——知识转移和技术自主。这就是我的关切。

讯飞：是的。我刚和我们的架构师确认过。我认为方法论可以转移到其他开源模型上，因为星火是我们的旗舰，代表了如何在华为超算上训练模型。我们有性能保证，我们已经找到了在这上面训练星火的正确方法，这已经被我们的实践证明。但方法论，我认为是通用的。你们也可以掌握这套方法论，基于我们的知识转移去训练开源模型。

讯飞：但性能——你们知道，其他开源模型对我们来说是黑盒。我们不了解每一个细节，也不知道它们的预训练数据集。所以你们在另一个开源模型上做持续预训练之后，性能方面——当你们遇到问题时，我们需要花更多时间去定位和解决各种问题，无论是性能上的还是模型能力上的问题。但如果我们用星火来训练，每一个细节都掌握在我们手里，我们可以很快告诉你们怎样优化、怎样调整一些算法配置，让这个模型正常工作。

Q9　公开数据重复与非公开数据来源

RNP：好，我想这就是思路。另一个关切是：正如你所说，你们会使用所有的葡语公开数据。我的理解是，在我们的 500 亿 token 数据集里，我们就不能再使用这些公开数据了，因为会和你们的数据重复。所以我们必须拿出 500 亿的非公开、而是其他来源的数据——

讯飞：是的，这是事实。

RNP：——比如书籍以及各种东西。比如你们也会用到维基百科。

讯飞：是的。我们会有一个清单。我们会有一个计划，告诉你们我们需要收集什么样的数据——从哪个部门，也许哪些地方，也许图书馆，也许新闻，也许其他一些地方。我们会制定这个计划并与你们一起确认，因为你们知道数据在哪里。

讯飞：没错。但我们可以核查它对我们是否有用；我们会告诉你们理由。另外公开数据集——这一部分可以由我们这边来做，你们只需要审批并做质量保证与质量控制。我们认为公开数据的收集不应该由你们承担，以节省时间。我们建议你们的团队去收集巴西的高质量内部数据。即便是公开数据，你们也需要与我们一起工作——以避免重复，并再次确认它是有用的。

RNP：因为你们在巴西还有一些其他活动——与另一家公司。

讯飞：是，也不是。

RNP：在做同样的——同样的事情。

RNP：那么，一个想法也许是让这些人之间共享知识，不要一遍又一遍地做同样的工作。

讯飞：不需要再做一遍，因为你们可以直接——也许购买，也许直接从其他公司收集。我们可以一起核查。我们认识他们。

RNP：对，我们二月份和他们谈过——就是……Buran AI〔名称待核〕和 Maritaca AI。

讯飞：是的，我们知道这些公司。只要和我们核对一下。因为我们不需要重做。所以这就是为什么我们需要一起制定那个计划——列出数据在哪里。也许像你说的，在另一家公司，不在图书馆、不在新闻里；它已经在另一家公司了，我们可以直接使用。

Q10　临时算力是 GPU 还是 NPU

RNP：GPU？哪种 GPU？

讯飞：我们需要的是 NPU。是的，我们需要 NPU。因为我们的工具链使用若干小模型来做自然语言处理、处理文档、清洗数据、切分数据。稍后我会给你们展示我们做的事情。

Q11　公共云与本地算力的边界

RNP：关于这一切，我想说的一点是，因为数据的原因——很难使用公共云；我们必须参与其中。

讯飞：是的。你们需要公开数据和训练。因为那 500 亿 token 是你们的优先事项；这是你们非常高质量的数据。

讯飞：用公开数据训练也一样——是的。对于公开数据，我们可以在中国提供算力，因为这些数据不敏感，是公开的。我们可以基于中国的远程算力做一些知识转移。这是可以的。

RNP：但其中一部分——这正是关切所在——你们必须使用你们自己的巴西算力，因为那是你们非常私密、敏感的数据。

讯飞：因为 LGPD 等一些问题——因此你们需要用那一部分算力。这需要并行进行：数据中心建设、本地数据语料建设、公开数据收集。项目启动后这三件事同步进行。所以我们需要一些本地算力来支撑。否则一年后数据中心投入运行时，我们将没有足够的数据用于模型训练，效率会很低。

Q12　中国侧语料的来源、许可、质量标准与处理方法是否交付

RNP：关于这些幻灯片我有两个疑问。第一个是：在中国用于增强基础模型的完整语料，是否会连同其来源、许可信息、质量标准和处理方法一起交付给 RNP？

讯飞：是的，我们会提供这些同样的内容。

讯飞：全部方法论以及流程，连同知识转移一起。这是在中国的第一步。是的，我们收集的这个公开数据集——是的，我会移交。

Q13　巴西语料的物理处理地点

RNP：第二个疑问是：当这页幻灯片写着"持续向讯飞站点供给数据"——当这页幻灯片说我们每天都要持续向讯飞站点供给数据时——能否澄清在这一阶段巴西语料将在何处进行物理处理？是否会有任何巴西数据或 token 化后的数据离开巴西环境？

讯飞：不会。只有我们收集的公开数据。

讯飞：常驻数据、那 500 亿 token，在你们的环境里，永远在你们的环境里。我们不会把它发到中国。我们会到那里去处理它。这就是为什么需要提供算力。这就是原因。

Q14　基础模型架构

RNP：各位，我只想澄清几个问题。你们带给我们的基础模型是基于你们的星火架构。对吗？

讯飞：对。

Q15　大尺寸星火是否开放权重

RNP：好。我注意到你们较大的星火模型不是开放权重的。对吗？

讯飞：你说的较大的是指哪一个？我想你们已经看到了我们这边最新的消息。我们刚刚开源了一个小尺寸的，我想是 300 亿。而且我们刚发布了星火 2.5，我想是昨天。

Q16　最终模型能否以宽松许可分享

RNP：我的问题是：如果我们——RNP，甚至政府——决定以宽松许可来分享这个模型，也就是我们在这个过程结束时得到的最终模型，这可以吗？我们是否需要担心原始星火模型的许可或其他问题？

讯飞：实际上这一点在五月已经澄清过了。我想我当时直接和你们的项目负责人谈过。

讯飞：因为当时 Casa Civil 要求我们必须移交权重。经过讨论，我们得到了总部的批准：本项目使用的星火大语言模型，包括 3000 亿的大版本，将对巴西开放。即便不对公众开放，也会对你们、对你们的团队开放。这是一种受限开放，开放范围应在合同中约束。开放，但不公开。对你们来说它是开源的，你们可以看到。但如果你们想与合作伙伴分享，这是可能的——需要协商，对该合作伙伴做一些授权。

讯飞：不是对全体公众。我们不能就这样直接一个一个地——你们需要和我们一起签署。

RNP：是的，也许我们列一个清单；这需要协商，也许划定一个范围。因为我还有其他政府机构，像这样的。

讯飞：实际上原因是——我们不希望你们把我们的模型卖给另一个国家。这是关键。这一点可以在我们与你们法务团队谈的时候确认，并在合同里写明细节：你们想与哪些实体或机构分享开放权重，可以到时候讨论。

Q17　在其他开放模型之上构建巴西模型

RNP：但我们是否可以在其他开放模型之上创建我们的巴西模型，比如——

讯飞：我想那是一种混合方式。是的，我们有这个能力。但之前我们已经说明：如果你们想保证性能，我们推荐星火。但如果你们想做别的尝试，可以自己去试。我们可以支持。

RNP：好，我们需要明确这是一个选项。

讯飞：你们可以试那一种。可以试。但在性能方面，我们无法保证。你们可以自己优化。也许可以向我们提一些问题。

讯飞：我们会给出答案。我们是咨询服务。也许你们可以尝试这样做——你们可以试，同时向我们提问，我们可以给出答案。是的，这就是对国家 AI 软件栈研发的支持。我们会从 FP1 到 FP9 提供支持。FP1 是我们的平台，FP2 是模型训练。

讯飞：我们会支持你们做自己的研究。这对我们来说没问题。我们有能力为你们服务，为你们开放所有接口。

Q18　评测结果不佳如何处理

RNP：我可以问一个问题吗？我们训练了模型，我们有语料，一切都很好，微调等等都做了。然后我们拿出一些 benchmark，评测结果并不那么好。

讯飞：是的——这是一个流程。然后你们会持续尝试改进。这分两部分。一部分：我们可以找一些公开的 benchmark——这是公开部分，公开的 benchmark。我们会尽最大努力拿到高分，你们可以据此验收。这是第一部分。第二部分——这是主要的——我们会创建我们自己的 benchmark，包含你们的巴西文化、巴西的理解、巴西的知识。我们和你们的团队一起创建这个 benchmark，构建一个巴西 benchmark。一个巴西国家 benchmark。这就是评估模型是否已经可用的两个部分。

Q19　验收水平在合同中如何体现

RNP：好。但你们会有某种验收水平，来说"现在可以了"。

RNP：这在本合同里是怎么运作的？

讯飞：是的——我们会有一份巴西主流 benchmark 数据集的清单。比如 ENEM，巴西的大学入学考试，还有一些关于有害内容的。因为你们已经有一些数据集；我们此前在技术答复里已经回复过。

讯飞：你们知道，在 AI 圈子里太多人谈 benchmark——我们可以专门针对某个 benchmark 训练，我们可以训练某个特定的 benchmark，直接拿到也许 100 分，但那是不管用的。真正管用的只是：创建你们想要的东西。你们创建你们的目标，来测试那个模型是否已经可用。

Q20　评测阈值与互相归责的风险

RNP：我的问题是，在这方面——比如我们创建一个包含 20 项不同任务的 benchmark，然后我们做评测，结果是 75%。我们说，"哦，这不够。"

讯飞：是的，我们会改进。

RNP：我们总是可以说不够。

讯飞：我们有时间线。在模型开始训练之前，我们需要协商验收标准。首先——这就是验收标准。因为这也取决于你们的语料，不只是我们的模型和工具。我们总是可以说"问题不在模型，在你们的数据"——你们可以责怪我们，我们反过来会说"那是你们的错"。不，我们不会那样做。我们会努力避免这种情况。

RNP：一种方式——考虑设定一些客观的标准，来判断是好还是不好。

讯飞：是的，我们现在就有一个模板。我们有一个模板：在训练之前确认全部 benchmark，以及你们可以接受什么样的条件。

Q21　领域模型的专门 benchmark

RNP：好。再提一点——对于领域模型，你们需要有专门的 benchmark。

讯飞：是的，当然。在训练之前，我们确认验收条款。

Q22　三个领域是否已经确认（讯飞方提问，RNP 方回答）

讯飞：你们会得到三个领域。我想知道这三个领域——健康、空间和生物多样性——是否已经确认，还是只是一些非常初步的想法。

RNP：这只是一个例子，对吧？因为 Casa Civil 想要定义这个垂直领域。我没有结果。不——这不是我的决定。我对这个项目有一定的治理职责，所以我必须问。我不知道这是否是个问题。

讯飞：没关系。我认为领域可以在合同里留待开放。但领域的数量可以固定为三个。实际上我们这边的成本会增加，要完成另外两个大语言模型。

RNP：哦，是吗？因为——我以为这是在同一个价格里的。

讯飞：是的——但实际上我们的成本增加了。不过经过协商——我们已经和华为达成一致，我们会保持总价不变。

讯飞：但我们有一些限制，因为我们无法训练一个行业模型。它不是一个行业模型，因为它是一个特定的领域——或者说是一个特定的场景。比如健康：健康领域非常庞大。实际上在中国，如果我们训练一个垂直的——行业模型，比如健康模型，会需要大量的数据集；工作量和葡语大语言模型一样大。但在本项目中，主要部分应该是交付葡语大语言模型。对于领域大语言模型，我们建议从较小的规模开始。

讯飞：所以模型的通用能力不会——比如——具备覆盖健康领域每一个方面的能力。我们建议你们在健康行业内选择一个方向——比如诊断，帮助医生做诊断。或者对于生物多样性，也许选一个方向，比如分析遗传学。每个领域内选一个方向，这是一个特定的领域。在这个预算之内，我们无法做到健康的每个方向、每种能力都覆盖并保持非常高的性能。一个方向，一个领域。

RNP：一个方向，一个领域。但如果你们能为我们转移知识——

讯飞：是的，当然。是的，当然。

RNP：因为我认为从一个具体的部分开始是健康的，然后你们可以持续扩展。这就是计划。

讯飞：所以这就是我们能支持的。首先，你们需要帮我们把场景定义好——比如健康：哪个方面、健康的哪个子领域。另外你们需要帮我们协调数据。这是你们必须与合作方谈的要素，因为我们需要调配数据。政府内部要有一些开放数据的协议，这很重要。比如对于健康，也许你们有 SUS 系统；会有数据源，但数据很多——也许取一部分源数据来覆盖一个特定方向。

讯飞：所以对于领域模型，我们需要向你们提出三项要求。第一，定义场景。第二，这个场景必须有足够的数据，因为没有数据我们无法训练。第三，我们需要这个场景的专家。我们需要那个专家来确认结果——因为没有专家来确认，我们不知道结果是否正确。就这三件事，以及相应的专家。

Q23　领域模型的基座：星火小模型还是开源模型

RNP：我有一个问题。我从之前几次会议理解到的是，你们不会使用大模型、星火模型——你们会使用更小的模型。你们主要会用哪一个？是更小的那些，还是会使用开源模型？你们在这部分的计划是什么？

讯飞：这取决于模型。我们也可以使用我们的一些小模型，你们也可以使用某个开源模型来训练这个领域模型。两者我们都有；我们有方法论，因为在这种情况下规模不是问题。如果你们有 700 亿参数——也许 700 亿，也许 300 亿对这个场景就够了。但这次最好是从大模型做蒸馏。我们有关于如何为特定场景选择正确模型的课程；我们会教你们如何选择模型。在你们确认领域之后，我们会选择一个模型。比如，如果你们选择健康，我们会选择一个在健康领域表现最好的基础模型作为基座。然后基于性能最高的模型——比如我们的星火；我们在中国也有星火医疗模型。我们可以在我们的星火医疗模型和其他开源模型之间做 benchmark，看哪个更好。

RNP：当然，有一个葡语模型是好的。

讯飞：是的。所以我们如何选择、如何比较哪个更好——我们会教你们。这是我们知识转移的项目之一：如何选择模型。那么第三点：我告诉过你们知识转移是类似的。领域模型的训练在葡语国家大模型之后。所以我们认为你们到那时已经具备了一定的能力，可以自己训练。因此对于领域模型，我们提供咨询，而不是由我们来训练。你们来训练，但我们会指导你们的团队、你们的算法工程师如何训练领域模型。我们可以用我们自己的计算资源来做这件事，因为它是一个较小的模型。所以你们可以开始——如果你们有足够的资源，你们可以从一开始就启动这项工作，与其他工作并行。

讯飞：这取决于算力。如果我们同时启动，也许算力——我需要和华为确认是否能支持，因为第一阶段的算力，我们全部用于训练了。

Q24　训练是否占用全部算力；能否同时做推理

RNP：这正是我的问题——我们是否需要全部计算资源来做训练，还是可以同时在这个平台上放一些模型做推理。

讯飞：这是第一批，但我们的训练会用到大约 200 多 PFLOPS。

讯飞：我认为在第一批算力中为你们分配一个实验环境是可能的。但我认为它可以支持一些微调；对于持续预训练，我认为比较困难。另外我要补充一点。我刚和我们的解决方案架构师确认了——我们不仅在这个葡语数据集上构建 3000 亿的葡语主权模型；在拿到这个数据集之后，我们也可以用这个数据集来训练领域模型，以提升其葡语能力。而且我们还可以向你们交付一个小尺寸的葡语大模型——比如也许是一个 300 亿参数的小尺寸主权模型。同时给你们一个小尺寸模型对我们来说是可以的。这可以作为构建领域模型的基座，这样你们既能获得葡语能力，又能获得领域语言理解能力。

Q25　API 是否支持开发 agent

RNP：然后公众就可以使用这个平台。那么你们要提供的 API——是否也适合用来开发 agent？你们会支持 agent AI 吗？

讯飞：是的，它就是一个 OpenAI 兼容的 API。它就像一个 MaaS 服务。

讯飞：这是模型即服务；我们可以直接提供模型 API，他们可以创建自己的 agent。即便你们下载了某个 agent，只要接上我们的模型 API，它就能运行。这是一个 OpenAI 兼容的 API。

Q26　用户数量

RNP：是的——但有多少用户？

讯飞：由你们决定。因为这取决于我们拥有的算力；它是有限的。要扩大算力以便向更多人提供服务——如果你们需要支持更多的人，就需要扩展算力，扩展 AI 超算中心的容量。2028 年你们会有两倍的计算资源。即便如此，你们可以导出我们的模型，一些公司、一些地方可以直接安装我们的模型，用它们自己的工具和应用。但因为模型的优先权是你们的，为了保证服务质量，你们需要限制用户数量。

讯飞：如果太多用户访问平台，一切都会变得很慢，我们无法保证用户体验。这受算力容量的约束。

讯飞：所以也许你们需要在第一阶段组织一些高中、大学和一些研究部门来使用它。也许之后可以把 API 开放给更多人。

Q27　按用户或租户限制用量并查看用量

RNP：是否可以指定每个用户——或者每个租户——能使用多少？为了你们想要实施的具体治理。

讯飞：我们在平台里会有相应的监控。你们可以看到运行情况——我们有管理系统。这是我们交付的一个模块。

RNP：但也许要核查并说明每一个会用多少——这可能吗？我的意思是，只是为了建立治理，每一方会用掉多少？

讯飞：在其他系统里我们有针对每个用户的专门功能——比如你会看到活动记录，你还剩多少 token，你能用多少。我们可以控制 token，你能用多少 token。当然我们需要有一个层来控制这一点。我们会计算每一个的配额和用量。

Q28　AI 治理：版本管理、追溯、日志、事故与性能监控

RNP：是的——我可以吗？那么，我的问题是关于治理。

RNP：我看到这页幻灯片里的治理包括内容安全、访问控制和日志。平台是否也会支持模型治理？比如，我想知道平台是否支持模型版本管理；每一个所产出模型的可追溯性；按照隐私政策对每一次响应、提示词和输出做日志记录；以及评估结果、事故，和对模型性能随时间变化的监控。

RNP：不是模型之间的比较——而是我们训练时发生的一切，以及之后我们使用时发生的一切。我理解的治理不仅仅是内容安全或访问控制；它比这更多。当我们谈 AI 治理时，比如可追溯性、版本管理，以及我们对结果、性能、事故、评估结果等所做的各种分析。

讯飞：是的。在整个流程中，包括数据处理、训练、评估以及 API 使用，我们都可以追溯——我们有日志。我们也可以追溯根源在哪里。我想这是清楚的。

RNP：好的，谢谢。

讯飞：我们有可追溯性。所有事情都是可追溯的。

插话　讯飞方介绍国民应用开发完成后可移交 RNP 运营、维护与迭代时，RNP 方插话

RNP：所以你们说的是运营主权——我想是运维主权。

Q29　移动应用支持的平台

RNP：只是一个问题——这个移动应用会是——

讯飞：安卓和 iOS。我们两者都可以支持。

讯飞：还有网页端——以及 PC 客户端。

讯飞：全部对你们开源。是的。这包括移动应用。

Q30　巴西人员是否需要赴华

RNP：但你们是否预期会有一些巴西的人员去中国？

讯飞：也许不需要太长时间。我们也有需求去了解你们的工程师、你们的算法工程师。也许有些人可以有足够的时间去中国——也许放下他们的其他工作，因为我们会把全部注意力放在我们的项目上。

讯飞：昨天我和总部谈过。实际上人才培养的范围是基于 LPU 的；一些高级培训不在范围之内。所以如果你们想在本项目中派人去中国——如果可以，我们可以接受。你们可以派五到十个人到我们总部、讯飞总部，来帮助我们做比如前期工作、公开数据收集。项目启动后，你们可以派一个团队到我们总部和我们一起工作。如果你们能承担差旅费或其他费用，我们是接受的。我想这是可以的。但如果你们想派一些团队去中国参加高级研讨或培训，我想也许可以遵循同样的规则，按照华为人才培养 LPU 的模式。

Q31　跟岗 360 小时与指导实操 20 小时的配比

RNP：抱歉，请继续。我有一个问题。考虑到主要目标是独立运营——360 小时的跟岗和 20 小时的指导实操之间的比例是如何确定的？在跟岗期间，RNP 的工程师是否会有额外的机会真正亲自执行这些活动？

讯飞：我想在跟岗阶段——实际上是我们来执行任务，我们会向你们解释这个任务是如何执行的；你们团队的主要目的是跟着我们学习，去看、去观察我们是怎么做的。而指导实操是我们会给你们的团队分配一些任务去完成——你们来操作，我们提供支持。

讯飞：是的——因为在跟岗阶段的那些任务里，我们也会给那些工程师派发一些任务，不只是看我们操作。

RNP：对我们来说是跟岗——对你们来说也是跟岗。对，这就变了。是同时在教。对，我觉得这很好。这是可行的。

Q32　RNP 所需工程师清单

RNP：我想知道如何在 RNP 内部组织我们的项目。因为当我看你们的幻灯片时，我看到"这对 RNP 意味着什么"的展示。我想在第三页你们谈到了跟岗和 RNP 团队的跟岗。所以为了给这个大项目做准备，我想看看你们能否向我们提供我们团队所需的工程师清单，以便与我们的团队做比较。因为我想我已经需要招聘一些人，为知识转移做准备。所以这对我们很重要。

讯飞：好的，可以。我想这页幻灯片说明了你们方的角色：我们需要语料收集团队——这是针对基础阶段和跟岗阶段——以及语言和标注专家，还有模型工程师、应用软件工程师、运维工程师和领域专家。这些不同的角色被分配到不同的阶段，他们应参与什么任务、我们如何支持，都列在这张表里，我们会把这份文件发给你们，你们可以阅读。

Q33　职位画像

RNP：是的——但我想要的是职业画像。职业画像的名称对我们有用，以便与 RNP 的团队画像做比较。比如：AI 工程师、架构师、开发人员，或类似的。

讯飞：是的，我这里还有另一张表，你们可以看。我知道你们需要为项目配置人力资源。我想你们需要这些专家：葡萄牙语语言专家——我们标明你们需要六位；合规专家，六位；还有领域模型的领域专家，大约七位。

讯飞：这个我们稍后介绍。这是最后一页。这一页只是把全部展示给你们——我们只是建议。

讯飞：这就是为什么我只是告诉你们——因为这个项目需要这么多人来组织。这是肯定的。所以你们可以去问〔人名待核〕——因为我们会帮你们找一些人。一些语言专家、一些领域专家不需要长期参与，不是整个项目全程；也许只要半年，也许九个月就够了，用于培训、用于检查数据语料是否正确。所以我认为你们方至少是一个 30 人的团队。但你们可以邀请一些你们的学生、一些大学教师来参与——一些短期任务。

Q34　移交后需保留的基本人员

RNP：我需要了解为了维持模型、维护和运营，我必须保留的基本人数是多少。你们有人做开发，另外有人做运营。

讯飞：是的。按我们的设想，就在项目结束、我们移交全部内容的时候——你们至少需要大约 15 到 20 人来管理那个平台，包括运营你们的模型和你们的服务。其他人可以从大学或其他机构邀请。

讯飞：而且实际上，需要哪些人、什么职位的人，应该与项目交付进度对齐。所以我们会给你们一份参考：什么阶段需要什么人、多少人应加入项目团队、他们应参与多长时间。我们会给你们这样一份人力配置计划。

讯飞：六个月——我们需要组建一个核心团队。核心团队需要固定人员。核心团队必须包括我们的维护和运营团队，以及知识转移核心团队。我们也会有一个核心团队，我们的核心团队。我想是 20 到 30 人。

讯飞：如果你们的核心团队太大，我们无法保证知识转移的效果。因为我们的核心团队对你们的核心团队是一对一的——也许我们可以培训培训师。你们可以派骨干人员给我们；我们帮你们培训这个核心团队里的大约十个人，让他们成为专家，然后你们的核心团队再培训其他人。我认为这更合理，而不是培训很多也许无法深入学习的人。

Q35　人员画像贯穿项目各层级；与华为培训的衔接

RNP：一个问题。我一直在和华为方的同事一起梳理华为项目的全部培训，我们停在了讯飞这一层。所以现在我们更清楚这次培训包含什么了。但我想，结合刚才同事所说的，我们需要保证人员的画像和技能在整个项目中是一致的。因为我理解有些人会贯穿这个项目的所有层级工作，也有些人不是这样。所以我必须保证那些贯穿所有层级工作的人，经过我们在这个项目里决定的所有层级。比如：第一层是华为培训；之后第二层是讯飞培训。

RNP：能回到两轮培训那页幻灯片吗？

讯飞：是的，两轮培训。

RNP：对。但在那之前，我们有很多华为的培训。

讯飞：是的，我们需要先修条件。当你们参加我们这部分的培训时，我想你们应该先完成华为基础部分的培训。然后这是方法论的；这是给工程师的。

RNP：把所有这些培训拍下来，看看最佳路径。

讯飞：我们还有其他材料，把我们的培训计划与华为的人才计划做了整合。我们有一份整合后的计划。

Q36　两轮培训的时间点

讯飞：你们提到两轮培训。是的，我们今天会给你们展示。

RNP：第一次是项目启动几个月后的一轮，第二轮是大约一年之后？你们觉得会怎么进行？

讯飞：是的——我们可以向你们解释。

插话　休息期间，讯飞方告知已收到巴西子公司的 CNPJ 证书时，RNP 方询问

RNP：CNPJ 是多少？这是个新消息。

Q37　运维团队培训是否遗漏

RNP：另一部分——我们讨论了项目培训，但还缺一部分，对吧？运营团队的培训。

华为：对，是运营团队。这是运营人才。

华为：基础设施、运维，以及电力、发电。

Q38　项目团队是否须先通过第一阶段

RNP：那这部分——这种针对项目的培训。那么这一组人，他们是否必须先通过这里的第一阶段，然后再衔接到这里？还是不用？

华为：好，这部分只针对基础设施。所以是同一批人——这可以是同一批。但看这里：华为 ICT 和这个——是能够专注于处理、可以运作数据中心 L0、L1 层面的。甚至也包括我们的算力。

Q39　总人数 42 或 44；两支队伍是否可合并

RNP：而所有这些也是我们的软件。软件工程。所以这部分，他们需要参加开发。那么我们说的也许是 42、44 个人，对吧？

RNP：我想这两个可以是一个团队。

华为：而这里是另一个团队，因为它更偏基础设施。这是开发者，这是基础设施。

华为：我的问题——这 12 个人。

RNP：必须与……相同——

RNP：对——不是 44 个人，也许是 12 加 32。

讯飞：对，抱歉——是 12 加 20。实际上这取决于你们工程师的能力。你们的工程师既可以做运维，也可以参加培训。前面这 12 个工程师和其他人是不同的画像。我们可以用同一批人；这由你们决定。实际上是两个团队，但可以用同一个人。不过现在正是挑选这些画像、并在需要时把它们分开的时候。

华为：我们可以为工程师提供这个——但在这里工作的人，会是在 L0、L1 层面。

讯飞：另一部分是不同的画像。但我们这部分是同样的画像——相似的画像，只是主攻运维或者主攻 AI 算法。

Q40　第一轮是否应在中国进行

RNP：有一点我不太清楚：你们提到第一轮应该在中国进行。

讯飞：第二轮？不——是可以，不是应该；也可以在巴西。这取决于我们的计划、未来的计划。我们可以安排成你们线上进行，只是培训——同样做知识转移。不过没关系。

RNP：但也许去中国是一个选择。

Q41　第一轮是否须在项目启动前完成

RNP：而所有这些培训，至少第一轮，我认为必须在我们启动这个项目之前就绪——关于培训阶段、语言模型以及所有这些东西。我想我们应该先把这些人培训好，对吧？

讯飞：是的，我想我们需要这样。在华为 AI Developer 培训之后，我们需要先启动 AIDC 项目，然后我们可以做计划来安排讯飞的知识转移。

Q42　线上、现场与混合式；课堂实验室在哪里；材料转移给 ESR

华为：对，实际上我们现在考虑的所有培训都是线上的。是线上。但实际上根据我们的经验，我们认为线上不足以学到很多东西。所以最好是选一些重要的人参加现场培训。我们的老师可以去巴西，到现场。

RNP：我们相信混合式培训。

华为：所以在 LPU 里我们会写明一项：如果你们想要现场培训而不是线上培训，每一天需要增加多少费用。

RNP：我不确定课堂培训——培训所有这些人需要什么资源，你知道，实验室。因为如果考虑混合式培训，一部分是线上，一部分是课堂。但课堂这部分，我们必须有一些基础设施来培训。我们在巴西有吗，还是必须把人送到别处？

华为：我们可以用云资源。比如你们可以选择也许在人更多的这个城市，这样他们不用买机票。所以也许课堂在这里，其他城市的人线上，诸如此类。教学资源在云上，非常容易。这由你们来定义。甚至如果你们的人愿意，我们可以和大学谈；我们可以在大学里开一些课。

RNP：我们已经讨论过的一件事是，我们想把所有这些材料转移——我相信也包括转移给 ESR。

Q43　AI Developer 培训的四个阶段与选拔比例

RNP：好。那我们继续。对，这一页够了。时间方面呢——培训的时间。

RNP：我的意思是，第一次培训——会持续多久？

RNP：我不知道这是否已经都在这页幻灯片里了，但我回到我的问题。我可以看到第一个是前面的绿色部分，第二个是蓝色部分。

华为：你们可以看到，对开发者来说实际上有四个阶段。

华为：从第一阶段到第二阶段，我们会选出 40%。所以从 2070 人到 1080 人。

华为：进入高级阶段的人——一半的人，最优秀的那些。进入第二阶段，然后最后我们也许会选 100 个人回中国接受更多培训。

Q44　总课时

RNP：总共是多少小时？

华为：不是按小时——是按天。六十天，每天六到八小时；大约两个月。

华为：对，所以他们必须回到我们提供的在线学习平台。

Q45　ESR、参考条款与预算覆盖

RNP：我们已经讨论过的：内容会转移给 ESR，实验室可以用华为的。而课程已经被我们的项目负责人发送给部里的那份参考条款所覆盖。它被那里覆盖了。所以我们有一些必须做的调整，我不记得讯飞的培训是否包含在那个预算里。这一点我不确定。

华为：关于这一点，预算也包含在讯飞的部分里。所有绿色部分，预算都已经包含在价格里了。

讯飞：绿色的是包含的。但蓝色的——不。蓝色的是 LPU 模式。蓝色是 LPU。绿色是 AIDC，包含在 AIDC 项目里，蓝色是 LPU 模式。

RNP：是的，这是不同的收费模式，可以这么说。好——但就预算而言，我们发给部里的：我想你们已经把 AIDC 都覆盖了，你们也把人才的 LPU 发了，对吧？

华为：是的，覆盖了。

华为：如果包括参考条款的话，是的。但无论如何，托管培训平台的云服务成本是我们的。我们必须包含这一项。这是我们的，但我们会得到报销。

RNP：但实验室，我想这是其中的主要部分——我们是在华为平台上运行的。

Q46　查看演示所用的数据集

RNP：能打开你们正在使用的数据集看看吗？能展示一下数据集吗？

讯飞：可以。你们看，这是原始文件——这里我们用的是原始文件，比如 PDF。所以这是数据集；这是一份文档。

Q47　表格类数据集

RNP：有表格类数据集的例子吗？

讯飞：我想在那个演示环境里我们没有全部类型的数据集。

Q48　批量上传

RNP：但在你之前的屏幕上，我看到可以上传。可以批量上传表格类数据吗？

讯飞：可以，你们可以批量。不是一个一个来——你们可以批量上传，并批量分析。

Q49　连接数据存储库的 API

RNP：你们有可以直接连接数据存储库的 API 吗？

讯飞：有，我们有 API。我们可以开放 API。

Q50　支持的数据源类型

RNP：你们可以支持哪些类型的数据源？

RNP：特定的数据，比如他存放在……上的数据——

讯飞：那是原始数据。

Q51　数据湖与 Dataverse 类存储库；SiBBr 生物多样性数据

RNP：我们可以有存放在数据湖里的数据。

讯飞：导出到这里——当然，如果你们的数据在类似 Dataverse 这样的系统里，那有点类似。我们会做一些定制；我们会改进一些工具，也许用一些小语言模型，来适配你们的数据、分析你们的数据。我们会保证，既然你们已经准备好了数据集，我们的平台就能连接到你们的数据集。

RNP：是的，我知道。总之，我们可以从那里提取出来交给你们。有很好的用例。就是生物多样性——巴西节点。这是一个开放数据存储库，一个巴西生物多样性数据存储库。你们只要搜一下——SiBBr。这个数据库有非常高质量的数据集；这些数据不是 PDF，不是文本。

RNP：如果所有的语义——信息性的、学科性的——这对领域语言模型会非常有帮助。而不是 PDF。

讯飞：是的，我明白你的意思。我们可以支持你们导入已经切分好的数据以及一些高质量数据。我们有导入这类数据集的功能，导入一些已经切分好的数据。

RNP：我打开一个网站。直接搜一下。这是一个很好的例子——SiBBr。这是 GBIF，全球版本——全球生物多样性信息网络。

RNP：对，这是全球生物多样性信息系统，这是巴西节点。这里是非常高质量的生物多样性领域数据。而且这个是公开的。这是 RNP 运营的——生物多样性的开放节点。所以在你们提出的用例——生物多样性——里，我们已经有由 RNP 运营的高质量数据。这是我们的系统，你们直接连接就可以。

讯飞：是的，我们可以创建一些工具、一些小工具，把你们的数据、高质量的数据输入到我们的系统里。这很容易，我想是很直接的。

讯飞：不是一个很复杂的任务。我们有研发团队——如果标准功能不支持，我们可以定制。技术上不算困难。

RNP：好，这是针对 JSON 的。还有表格、CSV。

讯飞：我们会向那个节点请求数据。平台确实会保存数据——要开放它，可以，但要在你们的许可之下。在你们的许可之下。因为我们是在你们的许可下收集数据；你们告诉我们可以使用什么样的数据。然后我可以创建一些定制的工具、定制的接口，从特定网站或某个节点抓取数据，或者把一些数据下载到我们的系统里，来完成那个任务。

Q52　起点是否为原始数据；各处理步骤是否可见

RNP：做格式转换、做数据清洗、做抽取，对吧？像这样。你们期望起点是什么——原始数据，完全的原始数据，走完所有这些步骤？

讯飞：是的。然后你们从比如网页拿到所有内容，再提取出 markdown。

RNP：就把它放到这上面，然后每一步所做的处理——在这个平台上是开放的吗？我们能看到正在做什么吗，不是在前端看？

讯飞：是开放可见的。这正是我们提供知识转移服务的原因——我们会告诉你们那一步发生了什么。

讯飞：而且如果你们想改这一步，我们可以和你们一起改，因为我们必须和你们一起改。因为目前这些工具是专门针对英语、针对中文的——我们现在还不知道怎么切分、怎么划分葡萄牙语。所以你们需要帮助我们一起创建那个工具。

RNP：好，你们需要做定制。

讯飞：我们需要一些定制。我们有技术；你们有语言专家。但它不是黑盒。不是黑盒。它是我们团队开发的。

RNP：最后你们把所有东西 token 化，然后就准备好了。

讯飞：是的。这一切的最后我们有数据集数据库，这样我们可以为训练做预准备、把它用于训练——用于不同的训练流程。图片处理完之后可以处理文本；我们做抽取和增强，然后可以做 SFT，因为是问答对；或者只是切分和清洗数据。所以在这个平台上你们可以完成所有这些步骤。但如果你们想自己调整工具——

讯飞：——可以要求我们一起讨论这部分。如果你们协调好了数据集，我们承诺它们可以被访问、可以连接到我们的平台。如果标准功能不支持，我们会做定制来导入你们的数据集，保证你们提供的所有数据集都可以进入后续处理。

Q53　面向开发者的 SDK

RNP：我有一个问题。有没有面向开发者的软件开发工具包？

讯飞：我想，因为我们的 AI 能力中心是一个用于开发和部署 AI 应用的平台，目前默认你们是在这个平台上执行这些任务。但如果你们想要一个 SDK 来支持其他应用的开发——目前不支持。我们建议在平台上完成这项任务。

讯飞：因为这极其复杂。如果我们给你们提供一个 SDK，也许会脱离平台的控制。它是一个集成的工作流；它是一个局部功能。如果我们通过 API、通过 SDK 把局部功能暴露给你们，我们无法保证你们能正常使用这些功能。

RNP：好。谢谢。

Q54　在平台中加入新的开源模型

RNP：比如一个新的开源模型如何放进这个平台？比如你们想在另一个模型上做同样的训练？

讯飞：可以，你们可以定制这个平台来加入新的模型。你们可以自己调整你们的模型。我们支持你们把你们的模型上传到我们的平台。

讯飞：但至少它必须是经过华为适配的。已经适配过的——它需要为昇腾 NPU 做适配，因为有些模型没有训练支持。它首先应该由华为完成适配。

RNP：由华为 NPU——先由华为支持，然后你们支持。因为通常我们做这些事情、做研究的所有这些步骤时，我们用 Python 和各种东西，然后用脚本等等来做训练。这个平台把这些都隐藏了——隐藏了所有这些后台、所有这些工具。所以如果你们想添加一个新的开源模型，就必须走到——下面去，到后台，到代码层面。

讯飞：我们可以——你们可以上传你们的训练框架，还有各种类型，如果你们想上传模型，包括训练框架。

Q55　培训操作平台的价值；幕后机制

RNP：我的关切是，比如——你们说"让我们培训人来做这个"。在我看来，培训人来操作这个平台是不对的。这是一个非常高层的抽象。如果你不能修改平台来适配新的开源模型和各种库等等——那学习怎么用它就不值得。任何一个孩子都能打开文件、用这些文件做各种事。这不是我们需要的那种培训。

RNP：你到那里，打开一个文件，然后点——不是这样，我们点这个按钮，不是那个。这只是操作。

讯飞：这就是为什么我们不只做这一件事——我们会让你们了解那个系统内部发生了什么，那些 know-how，大模型训练的 know-how、平台的 know-how。最终我们会帮助你们更快，整个流水线上的一切。

RNP：但对我们重要的，按我的理解，是幕后的东西。当然这是由平台组织起来的工作负载。但机制是什么，这个工作负载的原因是什么？

讯飞：我们会在知识转移项目里向你们解释。在你们理解了背后的原理之后，最后我们才教你们如何操作。如果你们不掌握那些原理，其实也无法真正使用它。

Q56　赴华参与持续预训练阶段；面对面走通工作流

RNP：也许我们需要互相谈一谈的一件事：在我看来，到中国参与 CPT 训练、第一阶段——公开数据——我认为这对我们很重要。然后了解这些平台幕后发生了什么、你们打算怎么做。我认为这很重要。所以你们得看看如何处理所有费用等等。但我认为至少有一两个人去那里，和你们一起完成这些步骤，这很重要。因为如果不这样，你们会跳过一些步骤。

讯飞：是的，我认为培训你们方的核心团队是必要的。如果你们的核心团队不了解背景知识、不掌握执行项目所需的技术，沟通效率会非常低。

RNP：我的关切是面对面地走一遍工作流。这样更容易理解。当你说"现在我想改这个和这个"，而我不知道怎么做，就只能跟着他们。

讯飞：另外，我们总部会有很多了解这些知识的专家，我们可以协调最专业的人来和你们一起培训。我想这对我们来说是可以的。欢迎你们来中国参加这个项目。唯一的问题是费用如何结算。我需要和华为方面谈如何解决这些问题。欢迎你们。但派往中国的团队，我想他们应该具备能支撑这个项目的必要背景。

RNP：也许有一些经费——我们正在和 MCTI 协商，用我们的钱派一些人过去。

讯飞：雇人来参与。所以没问题，可以讨论。非常欢迎你们来我们这边。你们甚至可以加入我们的开发者团队。我们需要想出一些办法来解决经费问题，然后让中国的研讨项目运作起来。另外，还有一些项目你们可以参加——在那个项目之前先加入我们的开发者项目。这需要你们来组织。甚至在项目启动之前，你们就可以开始一些开发者预备培训。

讯飞：为了让项目成功，我认为这是必要的。

Q57　如何连接刚训练出来的模型

RNP：能展示一下我们如何连接到刚创建的模型吗？

讯飞：可以，我们来看。这是你们的管理页面。这是一个管理控制台。

讯飞：如果你们想查看用了多少 token——用量。不过现在这个还没有太多用量。

RNP：好，比如——我怎样连接到这个？

讯飞：你们可以连接。我们有 API；你们可以通过 API 获取数据。这只是页面，但页面不是重点——它展示的是我们可以同时发给你们的东西。这是不同的租户。

讯飞：然后你们可以在这里用一些 API 来做国民应用，生成 PPT、做一些 AI 笔记。AI 写作非常简单。所以这个页面——我只是想说，你们可以组织你们的团队在这个国民应用上创建你们的应用。你们也可以和我们一起设计这个国民应用，也许是页面，也许是一些功能。我们有两种方式。

Q58　连接自有应用与 agent

RNP：我们能连接其他应用吗？比如，我在自己的基础设施里有自己的应用。我可以连到这里吗？我的应用、我的 agent？

讯飞：可以，你们的 agent 可以连接到我们的 API。我们有 MaaS 运营；我们可以提供 MaaS API，也就是模型 API。你们可以连接这个 API 来使用我们的推理算力。但我们也有限制，因为算力不足以开放给太多不同的应用。

Q59　应用的运行位置

RNP：也许是个傻问题，但这个应用会运行在华为在这里建设的那一侧，对吧？

讯飞：是的，运行在华为的算力上。目前我们设计的是大约 100 PFLOPS。未来可以扩展。

Q60　责任矩阵与人力规划；报送 MCTI 的项目文件

RNP：对。对我们来说重要的一件事是培训，以及责任矩阵。我们需要这个，因为我们正在构建项目以获得这笔资金。所以你们必须有这方面的规划——人力资源，当然，还有职责，我们必须做什么等等。

讯飞：如果你们需要一些具体的输入，可以告诉我们，我们可以帮你们起草这样的材料。

RNP：我们正在准备一份项目文件。目前是葡语的；想法是把它翻译成英文发给你们。我们对项目的每一步都有工作包。而想法是——因为最终，这将是我们提交给 MCTI 以获得资金的文件。

讯飞：好，没关系。我们会对此提出意见、给出建议。

RNP：以及你们想添加的任何文件——每个工作包四五页。但比如 CPT——我们原以为你们会在巴西完成所有工作。

RNP：而现在这有一点变化，要到中国去。

讯飞：整个交付进度——我们也会把交付进度表发给你们。

Q61　领域模型早启动；尽早开放 API 供开发 agent

RNP：有一点是我的意见：我认为对 RNP 来说，把领域模型和训练一起启动是有战略意义的。因为训练国家模型需要大量算力，耗时很长。而如果有已经就绪的领域模型——不是就绪，而是快得多——就可以展示成果的价值。因为超算运行两年之后，我们不知道会发生什么。所以要展示一些阶段性成果，甚至包括用于开发 agent 的推理——当然，向人们提供 API 来开发 agent，那也会很好，如果你们能从一开始就说"这就是模型，你们可以用 API、可以开发"——不是对所有人，而是对一部分人。那也会很好，能产生影响。因为这样，这些不同活动的时间线，能有这样的安排会很好。

讯飞：如果你们能共享计算资源——在中国是可以的，但我们没有本地算力用于训练。我明白你的意思：因为数据敏感性，数据不能发给我们到中国；如果是敏感数据，我们不能用中国的算力。

讯飞：比如刚才的 SiBBr——我不知道这个数据集是否公开。如果是公开的，我想我们可以利用中国的一些算力；但如果不是，我们需要你们帮助协调一些本地算力。

RNP：主权是一个基本问题。如果是公开的，那已经是公开的了，就无所谓。

讯飞：对，这就是问题所在。我们得看看。但我们完全开放与你们讨论，以创造更多价值。我们内部讨论，然后也许你们可以提出一些方案。

RNP：早期里程碑应该启动领域模型，而不是只等两年大语言模型出来再启动领域模型。我认为这是一种可能的方式——也许是领域模型和能够工作的领域 agent。

讯飞：比如，今天我们巴西公司的另一个团队正在支持 MGI 的 SGP——他们在做一个关于人力人才招聘的政府 agent。我们这边的另一个团队在支持这个 POC，我们理解你们的需求，我们也有与你们政府部门合作完成项目的一些经验。所以我们可以进一步讨论如何确认高优先级的领域和资源。我们也需要你们帮助调配一些资源。我们可以一起努力，让项目尽早取得第一批成果。

Q62　面向学生的黑客松与挑战赛

RNP：谢谢。做个对比——我们在另一个项目里做过。我们有培训课程，也有一些面向学生的挑战赛，让他们开发一个 agent 或类似的东西，作为培训项目的一部分。像黑客松。我不知道你们有没有类似的东西。黑客松——这是关于运营的。为了让社区参与进来、产生真实的应用。我认为让人们参与到过程中是有战略意义的。

讯飞：是的，组织一些活动或竞赛来营造 AI 文化。我们在中国有这样的经验。比如刚才他提到的中石油、油气领域大模型——我们帮助中石油组织了这样的 AI 竞赛。

讯飞：如果你们有这样的需求——我想组织者应该是你们，但我们可以支持你们组织这样的活动。根据我们的经验，这属于运营部分。我知道你们两周前举办了 Fórum RNP 2026。我想当你们启动这个项目时，你们也需要组织一些活动来扩大这个项目的影响。

讯飞：所以到时候，如果你们有这样的需求，我们的核心团队可以支持你们做这件事。我理解你们的需要——为了宣传，或者为了品牌、赞助，所有这些。我们会尽最大努力支持。