## Slide 1
RNP × 科大讯飞 · 技术交流
葡语大模型、应用与领域模型
讯飞交付什么、双方怎么分工、能力如何转移
里约热内卢 · 待填：日期
汇报：科大讯飞 待填：汇报人
讨论稿，内容以 SOW、报价与技术方案为准
图例：蓝色文字 = 待填或待核实（日期、人名、数字、场景、口径）
1
葡语基础模型
2
应用 APP
3
领域模型 DLM
知识转移
Notes: 本次交流讲四件事：讯飞交付什么、怎么做、双方怎么分工、巴方人员怎样学会并接手。依据 Mota 电话中 RNP 的诉求。

## Slide 2
讯飞交付什么：三项成果，一套能力
1
葡语基础模型
用途
葡语政务问答与文本处理的基础能力
巴方参与
巴方提供语料并参与评测
2
应用 APP
用途
政务人员直接使用的葡语智能应用
场景：待填
巴方参与
巴方提供系统接口并确认业务
3
领域模型 DLM
用途
面向 待填：领域 具体业务问题的专用模型
巴方参与
巴方选定领域、提供数据与专家
项目内知识转移
巴方人员在参与以上三项工作的过程中，学会数据处理、模型训练与调优、应用开发与运行。
以上四项均在当前方案范围内；范围口径以 SOW 与报价核对为准。
Notes: 先回答最基本的问题：讯飞这部分最终形成什么，各有什么用，巴方要做什么。展示材料要标明是案例还是本项目交付。

## Slide 3
怎么做：一条路径，五个阶段
1
数据准备
收集与清洗葡语语料
巴方提供政务语料与授权
2
模型训练与评测
训练葡语底座
双方共同评审评测结果
3
应用与领域开发
开发 APP 与领域模型
巴方技术人员一起做
4
部署与验收
部署到华为平台
试运行、验收
5
交接与支持
移交模型、应用与文档
支持期内响应
时间与里程碑
各阶段时间：待填 关键里程碑：待填
阶段名称与数量按实际方案确定。RNP 据此编制本方项目计划。
Notes: 回答“这些工作怎样安排在一起”。只给讯飞内部排期不够，RNP 需要据此编制自己的计划。

## Slide 4
谁做什么：讯飞、RNP、华为平台
讯飞
数据处理、模型训练与评测
APP 与领域模型开发
交付模型、应用与文档
在项目中带巴方人员一起做
支持期内技术支持
RNP
提供葡语语料并落实授权
指定联合团队，投入人员
安排领域专家，确认业务
组织测试与验收
接手运行与后续更新
华为平台
训练与推理算力
部署环境与网络
数据中心运维衔接
共同处理的事项（数据质量、实施条件）由双方一起负责，不单方面归给 RNP。
Notes: Mota 原话是三方责任：我们的、你们的、他们的。华为平台依赖单列，避免 RNP 把算力、环境的事算到讯飞头上。

## Slide 5
RNP 需要投入的人员与资源
角色 | 做什么 | 基础要求 | 人数
项目负责人 | 统筹巴方资源，对接讯飞与华为 | 项目管理，英语沟通 | 待填
领域专家 | 定义业务问题，评价领域成果 | 领域业务经验 | 待填
数据工程师 | 语料收集、清洗、标注 | Python，数据处理基础 | 待填
模型工程师 | 参与训练、评测与调优 | Python，机器学习基础 | 待填
应用开发 | 参与应用开发与系统对接 | 软件开发经验 | 待填
运维工程师 | 部署、运行与监控 | Linux 与容器基础 | 待填
资源
数据与授权 · 环境与访问 · 业务系统接口 · 测试条件 到位时间：待填
RNP 据此编制本方参与计划；角色按实际任务取舍。
Notes: 对 Mota 电话最直接的回应：巴方要安排多少人、什么人、什么时候投入。区分承担项目任务的人和只上课的人。

## Slide 6
知识转移：两层安排
已包含在当前报价 · 不另收费
项目内知识转移
方式：讲解、示范、共同操作、指导实践
对象：参与项目的巴方人员，名额 待填
结果：能独立完成数据处理、模型微调、应用部署与运行
语言：待填
可选 · 单独报价
核心人才深入研修
对象：少数有编程与模型基础的人员，人数 待填
方向：模型训练与调优、蒸馏、评测
形式与周期：待填
价格：待填
不覆盖：讯飞 SOW 以外的工作包。“已包含”口径以 SOW 与报价核对为准。
Notes: 第一层是项目内、已在报价中的知识转移；第二层是可选、单独报价的深入研修。学完能做什么要正面写清，避免客户期望学完就能自己做国家模型。

## Slide 7
本次需要确认的事项
事项 | 承接方 | 结论 / 下一步
1. 模型、应用与领域工作的目标与范围 | 讯飞 + RNP | 待填
2. RNP 参与人员与资源 | RNP | 待填
3. 实施阶段与时间 | 讯飞 | 待填
4. 知识转移名额与能力目标 | 讯飞 + RNP | 待填
5. 可选研修是否需要 | RNP | 待填
6. 范围与费用归属 | 讯飞 + 华为 | 待填
会中记录结论，会后形成双方行动；材料中出现的内容不等于双方已承诺。
Notes: 让交流形成推进：哪些已对齐、哪些未定、谁负责补什么。这次会相当于锁定 SOW，争取技术部分当场基本谈定。