Referência de Composição da Equipe da RNP para o Projeto

Equipe Núcleo e Perfis Profissionais

Apresentado pela iFLYTEK para referência da RNP  ·  15 de setembro de 2026

Com base no escopo de trabalho deste projeto, nas necessidades práticas do lado da RNP para receber a transferência de tecnologia e implementar o projeto em conjunto, e na experiência da iFLYTEK em projetos semelhantes, a iFLYTEK apresenta esta referência de composição da equipe da RNP: os cargos necessários, os requisitos de competência de cada cargo, o quantitativo sugerido e a forma de colaboração de cada cargo com a iFLYTEK.

Os quantitativos foram estimados a partir da divisão atual do escopo de trabalho e da carga de trabalho de cada fase, e são oferecidos como referência para o planejamento da equipe da RNP. A iFLYTEK terá satisfação em revisar o plano em conjunto assim que a RNP definir sua equipe, e em detalhar os arranjos de transferência de conhecimento em conformidade.

# 1.  Estrutura sugerida da equipe

Sugere-se que a equipe da RNP seja organizada em duas camadas, totalizando 111 pessoas em 8 grupos e 26 cargos.

Equipe núcleo: 43 pessoas. Equipe de longo prazo, presente ao longo de todo o projeto, principal público da transferência de conhecimento e responsável por continuar operando a plataforma, os modelos e a aplicação após o término do projeto. Compreende três tipos de cargos: os responsáveis pelos resultados do projeto e pela assinatura dos aceites; os que operarão de forma independente a plataforma, os modelos e a aplicação após o projeto; e o núcleo técnico que recebe a transferência de conhecimento e a repassa aos demais.

Equipe complementar: 68 pessoas. Executa tarefas por fase e de grande volume de trabalho, como produção de corpus, apoio especializado de domínio e de língua, e desenvolvimento e operação da localização da aplicação, ingressando conforme as respectivas fases de trabalho. Sugere-se que cada tipo de cargo da equipe complementar tenha um cargo da equipe núcleo como ponto de contato, para garantir a continuidade do trabalho e a consolidação dos resultados. As posições da equipe complementar podem ser preenchidas por meio de projetos de pesquisa, contratos por prazo determinado e da participação de universidades e instituições parceiras: posições de grande volume de trabalho, como a anotação de corpus, são adequadas a estudantes universitários e pessoal temporário, enquanto os especialistas em língua e de domínio são adequados a especialistas de universidades e instituições especializadas.

Os quantitativos são alocações sugeridas, estimadas a partir do conteúdo do trabalho; uma mesma pessoa pode cobrir mais de um cargo, e os números podem ser ajustados à carga de trabalho real de cada fase.

# 2.  Visão geral dos cargos e quantitativos

| Nº | Grupo | Cargo | Núcleo | Compl. | Resumo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 Projeto e Produto Núcleo 6 · Compl. 3 | Gerente de Projeto | 2 | – | Coordena cronograma, recursos e aceite do lado da RNP; interlocutor principal com a iFLYTEK e a Huawei |
| 1.2 |  | Gerente de Produto | 2 | 1 | Define as funcionalidades, o escopo de usuários e as regras de conteúdo da Aplicação Nacional de IA |
| 1.3 |  | PMO | – | 2 | Mantém o plano do projeto, os itens de ação, as listas de entregáveis e a documentação; acompanha problemas e a execução das decisões |
| 1.4 |  | Especialista em Infraestrutura | 2 | – | Coordena recursos, rede, contas e condições de ambiente necessários à operação da plataforma; organiza a investigação de problemas do ambiente básico |
| 2.1 | 2 Corpus e Recursos de Dados Núcleo 4 · Compl. 28 | Engenheiro de Recursos de Dados | 2 | 2 | Identifica fontes de dados, assegura as licenças e organiza a aquisição do corpus |
| 2.2 |  | Engenheiro de Qualidade de Dados | 2 | 2 | Aplica as regras de contagem, amostragem, limiares de qualidade e reverificação do corpus |
| 2.3 |  | Engenheiro de Dados | – | 4 | Executa a ingestão em lote, limpeza, transformação e deduplicação dos dados; mantém os fluxos de processamento e as versões dos dados |
| 2.4 |  | Anotador | – | 20 | Produz anotação de texto, amostras de segurança e transcrição de fala conforme as especificações acordadas |
| 3.1 | 3 Especialistas em Língua Portuguesa Núcleo 1 · Compl. 5 | Especialista em Língua Portuguesa | 1 | 5 | Define os padrões de qualidade do português, as regras de anotação, os rótulos de segurança e os padrões de fala |
| 4.1 | 4 Conformidade e Revisão Núcleo 4 · Compl. 2 | Especialista em Revisão de Conteúdo | 1 | 2 | Mantém rótulos de risco, léxicos e políticas de revisão; realiza reverificações manuais e análise de falsos positivos |
| 4.2 |  | Assessor Jurídico | 2 | – | Assegura o licenciamento e a conformidade dos dados; analisa os riscos jurídicos do corpus, dos modelos e da aplicação |
| 4.3 |  | Líder de Revisão | 1 | – | Organiza a confirmação das regras de revisão, as reverificações de qualidade e o escalonamento de controvérsias; coordena os envolvidos na resolução dos casos |
| 5.1 | 5 Especialistas de Negócio e de Domínio Núcleo 3 · Compl. 4 | Líder de Requisitos de Negócio | 3 | – | Define o cenário de negócio, as entradas e o aceite de cada serviço de modelo de domínio |
| 5.2 |  | Especialista em Requisitos de Domínio | – | 2 | Especifica os dados de domínio e os resultados esperados; define os limites de conteúdo |
| 5.3 |  | Especialista de Domínio | – | 2 | Avalia as saídas do modelo dentro do domínio |
| 6.1 | 6 Engenharia de Modelos e Testes Núcleo 11 · Compl. 7 | Engenheiro de Algoritmos de PLN/DLM | 6 | – | Executa o treinamento e os experimentos dos modelos de domínio sob responsabilidade da RNP; participa do intercâmbio técnico e da análise de desempenho do modelo nacional |
| 6.2 |  | Engenheiro de Algoritmos de ASR/TTS | – | 2 | Verifica dados de fala, testa modelos e localiza problemas; apoia a validação das capacidades de fala |
| 6.3 |  | Engenheiro de Treinamento e Inferência | 3 | 1 | Executa, do ponto de vista de engenharia, os jobs de treinamento e a validação de inferência; trata problemas de recursos, recuperação e execução |
| 6.4 |  | Engenheiro de Avaliação de Modelos | 2 | 1 | Gerencia conjuntos de avaliação independentes; executa testes de desempenho, segurança e regressão e produz resultados verificáveis |
| 6.5 |  | Engenheiro de Testes de Plataforma, API e Aplicação | – | 3 | Verifica as funcionalidades da plataforma, das APIs e da aplicação multiterminal; acompanha defeitos e fornece evidências para o aceite |
| 7.1 | 7 Aplicação e Operações Núcleo 8 · Compl. 19 | Desenvolvedor de Software | 4 | 11 | Integra a Aplicação Nacional de IA aos sistemas da RNP; desenvolve conteúdos e funcionalidades locais |
| 7.2 |  | Engenheiro de Operações da Aplicação | 3 | 7 | Opera a aplicação: configuração, aprovação de usuários, credenciais de API e análise de uso |
| 7.3 |  | Arquiteto de Soluções | 1 | 1 | Responsável pela arquitetura da aplicação e pelo desenho de integração com os sistemas da RNP |
| 8.1 | 8 Operação e Manutenção da Plataforma Núcleo 6 · Compl. 0 | Líder de Operações | 1 | – | Coordena os processos de operação, a distribuição de tarefas, o escalonamento de incidentes e as mudanças, garantindo a operação ordenada dos serviços |
| 8.2 |  | Engenheiro de Operações de Plataforma e Aplicação | 3 | – | Executa inspeções, tratamento de alertas, backups de configuração e operações de manutenção aprovadas para a plataforma, a aplicação e os serviços de modelos |
| 8.3 |  | Engenheiro de Operações de Segurança | 2 | – | Opera os produtos de segurança; analisa alertas e acompanha a correção de vulnerabilidades e os incidentes de segurança do lado do produto |
| Total |  |  | 43 | 68 | Equipe núcleo 43 + equipe complementar 68 = 111 pessoas |

# 3.  Perfis profissionais

Cada perfil tem duas partes:

Requisitos descrevem o tipo de profissional de que o cargo precisa;

Colaboração descreve com qual equipe da iFLYTEK o cargo trabalha no projeto e de que forma. A numeração segue a tabela de visão geral; os quantitativos sugeridos de núcleo e complementar aparecem à direita de cada título.

## 1  Projeto e Produto	Núcleo 6 · Compl. 3

Responsável pela organização do projeto do lado da RNP, incluindo cronograma, recursos e aceite, e pela definição da Aplicação Nacional de IA como produto. O trabalho começa na fase 1 do projeto.

### 1.1  Gerente de Projeto   Project Manager	Núcleo 2 · Compl. 0

Sugere-se que um dos dois também coordene a transferência de conhecimento e o treinamento.

| Requisitos | - Experiência em gestão de entrega de grandes projetos de TI ou infraestrutura; capaz de coordenar RNP, iFLYTEK, Huawei e o ministério - Familiaridade com os procedimentos contratuais e de aceite de projetos governamentais - Capacidade de trabalhar em inglês |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de projeto da iFLYTEK: mantém em conjunto o cronograma geral e os marcos; participa das reuniões periódicas e das revisões de fase - Organiza as revisões de aceite do lado da RNP; os documentos de aceite são assinados por pessoal autorizado |

### 1.2  Gerente de Produto   Product Manager	Núcleo 2 · Compl. 1

| Requisitos | - Experiência com produtos digitais voltados ao público ou a serviços governamentais - Capaz de transformar conteúdos e casos de uso locais brasileiros em requisitos de produto - Compreende as capacidades e os limites de aplicações baseadas em grandes modelos de linguagem |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de produto da iFLYTEK: confirma escopo de usuários, regras de conteúdo e requisitos de configuração dentro do escopo funcional acordado; novas funcionalidades e propostas de roadmap são avaliadas e confirmadas separadamente - Assume a configuração e a publicação da aplicação após o período de acompanhamento |

### 1.3  PMO	Núcleo 0 · Compl. 2

| Requisitos | - Experiência em coordenação de projetos e acompanhamento de cronograma - Familiaridade com registros de itens de ação e de problemas e com gestão documental - Forte capacidade de organização e execução |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de gestão de projeto da iFLYTEK; mantém atas de reunião, itens de ação e listas de entregáveis - Acompanha as pendências de ambas as partes; coordena revisões, aceites e arquivamento de documentos |

### 1.4  Especialista em Infraestrutura   Infrastructure Specialist	Núcleo 2 · Compl. 0

| Requisitos | - Base sólida em computação, armazenamento e redes; familiaridade com Linux, contêineres e ambientes de implantação de plataformas de IA - Capaz de identificar problemas de recursos, permissões, rede e dependências de software - Capaz de coordenar as equipes de infraestrutura e de aplicação na resolução de falhas |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de implantação da iFLYTEK; confirma os requisitos de recursos, rede, contas e ambiente - Coordena as partes responsáveis para resolver problemas do ambiente básico; apoia verificações de implantação e diagnóstico conjunto |

## 2  Corpus e Recursos de Dados	Núcleo 4 · Compl. 28

Organiza a aquisição, o licenciamento, a produção e o controle de qualidade do corpus em português; principal força de trabalho da fase 1 do projeto.

### 2.1  Engenheiro de Recursos de Dados   Data Resource Engineer	Núcleo 2 · Compl. 2

| Requisitos | - Familiaridade com recursos de dados públicos e institucionais brasileiros: governo, universidades, mídia e bases de pesquisa - Conhece licenciamento de dados; capaz de analisar os termos de licença das fontes - Experiência em coleta e organização de dados; falante nativo de português |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de dados da iFLYTEK: confirma fontes e cotas conforme a especificação do corpus; reúne e registra os documentos de autorização e os submete ao jurídico da RNP para confirmação das condições de licença - Por meio de cursos básicos e acompanhamento, domina as fontes de dados, o licenciamento e o fluxo de processamento na plataforma |

### 2.2  Engenheiro de Qualidade de Dados   Data Quality Engineer	Núcleo 2 · Compl. 2

| Requisitos | - Experiência em gestão da qualidade de dados e inspeção por amostragem - Compreende formatos de dados, anotação e especificações de qualidade - Capaz de produzir estatísticas de qualidade, análise de defeitos e relatórios |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de dados da iFLYTEK; confirma as regras de amostragem, julgamento de qualidade e reverificação - Executa as verificações de qualidade do lado da RNP e a reverificação após correções; apoia as inspeções por amostragem acordadas com a iFLYTEK e a análise dos resultados |

### 2.3  Engenheiro de Dados   Data Engineer	Núcleo 0 · Compl. 4

| Requisitos | - Proficiência em Python, SQL e ferramentas de processamento de dados - Experiência em limpeza, transformação e deduplicação em lote e em pipelines - Familiaridade com versionamento de dados, metadados e rastreabilidade de origem |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de dados e de plataforma da iFLYTEK; executa as tarefas de processamento de dados atribuídas e reporta anomalias - Recebe orientação de operação da plataforma; mantém os fluxos de processamento, as configurações e os registros de versão sob responsabilidade da RNP |

### 2.4  Anotador   Annotator	Núcleo 0 · Compl. 20

| Requisitos | - Falante nativo de português, com boa expressão escrita; cuidadoso e consistente - Após treinamento, capaz de trabalhar conforme a especificação de anotação; as posições de transcrição exigem boa capacidade de escuta e ditado - Pode ser composto principalmente por estudantes universitários ou pessoal temporário; recomenda-se manter um grupo fixo de referência |
| --- | --- |
| Colaboração | - Trabalha com a especificação de anotação, as amostras e as ferramentas confirmadas por ambas as partes; apoia as reverificações de qualidade da iFLYTEK dentro dos lotes, do escopo de amostragem e das rodadas de reverificação acordados |

## 3  Especialistas em Língua Portuguesa	Núcleo 1 · Compl. 5

Define os padrões de qualidade, anotação e fala para o português brasileiro. Sugere-se que um membro da equipe núcleo lidere; os demais especialistas podem vir de universidades e instituições de pesquisa.

### 3.1  Especialista em Língua Portuguesa   Portuguese Language Expert	Núcleo 1 · Compl. 5

| Requisitos | - Formação em linguística, linguística computacional ou fonética - Familiaridade com a variação regional e o uso contemporâneo do português brasileiro - Experiência em projetos de corpus ou de anotação |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de linguagem e de fala da iFLYTEK: revisa em conjunto os padrões de anotação e os rótulos de segurança e confirma as regras - Avalia a qualidade das saídas do modelo em português |

## 4  Conformidade e Revisão	Núcleo 4 · Compl. 2

Responsável pela revisão de conteúdo e pela conformidade legal relativa a dados, modelos e aplicação; assume a Plataforma de Revisão de Segurança de Conteúdo após o aceite. A operação dos equipamentos de segurança e os alertas técnicos são de responsabilidade do cargo de operações de segurança.

### 4.1  Especialista em Revisão de Conteúdo   Content Review Specialist	Núcleo 1 · Compl. 2

| Requisitos | - Experiência em segurança de conteúdo ou revisão de informações - Compreende os limites de conteúdo sensível no contexto legal e social brasileiro - Capaz de definir e manter continuamente as regras de revisão |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de segurança da iFLYTEK: configura em conjunto políticas, léxicos e amostras na Plataforma de Revisão de Segurança de Conteúdo - Opera a plataforma de forma independente após o aceite |

### 4.2  Assessor Jurídico   Legal Counsel	Núcleo 2 · Compl. 0

| Requisitos | - Formação jurídica em proteção de dados (LGPD), propriedade intelectual e licenciamento - Capaz de analisar licenças de fontes de dados e termos de licenças de código aberto - Experiência em contratações públicas e contratos é um diferencial |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de dados e comercial da iFLYTEK: confirma cada licença de fonte de dados; analisa os termos de licença dos pesos dos modelos, da plataforma e da aplicação |

### 4.3  Líder de Revisão   Review Lead	Núcleo 1 · Compl. 0

| Requisitos | - Experiência na gestão de equipes de conformidade ou revisão - Capaz de definir processos, registros e mecanismos de escalonamento - Capaz de trabalhar com as equipes jurídica, de negócio e técnica |
| --- | --- |
| Colaboração | - Acorda com a iFLYTEK as regras de escalonamento e aprovação da revisão; responsável do lado da RNP pelo aceite e pela transferência da plataforma de revisão |

## 5  Especialistas de Negócio e de Domínio	Núcleo 3 · Compl. 4

Define os cenários de negócio dos três modelos de domínio (DLM) e avalia os resultados de domínio. O trabalho começa na fase 2 do projeto.

### 5.1  Líder de Requisitos de Negócio   Business Requirements Lead	Núcleo 3 · Compl. 0

Sugere-se que cada um dos três lidere um domínio, como responsável do lado da RNP por aquele modelo de domínio.

| Requisitos | - Familiaridade com os processos de negócio do domínio - Capaz de traduzir problemas de negócio em cenários que um modelo possa entregar - Capaz de mobilizar as instituições do domínio |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte dos consultores de modelos de domínio da iFLYTEK: para cada modelo de domínio, fixa em conjunto um cenário, os dados de entrada e o método de avaliação, distinguindo a validação de negócio do modelo pela RNP do aceite do serviço de assessoria de treinamento da iFLYTEK |

### 5.2  Especialista em Requisitos de Domínio   Domain Requirements Specialist	Núcleo 0 · Compl. 2

| Requisitos | - Formação nos dados e no conhecimento do domínio - Capaz de definir conjuntos de avaliação e saídas esperadas e de interpretar relatórios de avaliação |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte dos consultores de modelos de domínio da iFLYTEK: define em conjunto os métodos de avaliação e os limites de conteúdo; participa dos exercícios de avaliação |

### 5.3  Especialista de Domínio   Domain Expert	Núcleo 0 · Compl. 2

| Requisitos | - Profissional sênior do domínio; pode participar em tempo parcial, vindo de universidades ou instituições especializadas - Capaz de julgar a correção e a aplicabilidade das saídas do modelo |
| --- | --- |
| Colaboração | - Participa das avaliações de domínio organizadas pela RNP, emite pareceres especializados e apoia a iFLYTEK na análise dos resultados |

## 6  Engenharia de Modelos e Testes	Núcleo 11 · Compl. 7

Participa do treinamento e da avaliação do modelo nacional no Centro de Treinamento de Modelos, por meio de intercâmbio técnico e prática acordada, e executa o treinamento e a avaliação dos modelos de domínio sob responsabilidade da RNP; a divisão contratual de responsabilidades pelo treinamento do modelo nacional permanece inalterada. O trabalho começa na fase 2 do projeto; este grupo é o principal público da transferência de conhecimento.

### 6.1  Engenheiro de Algoritmos de PLN/DLM   NLP/DLM Algorithm Engineer	Núcleo 6 · Compl. 0

Sugere-se que um ou dois deles participem da fase de pré-treinamento contínuo realizada na China.

| Requisitos | - Proficiência em Python e nos principais frameworks de aprendizado profundo - Compreende ajuste fino, proporções de mistura de dados e desenho de experimentos - Capaz de analisar logs de treinamento e desempenho de modelos; experiência prática em treinamento é um diferencial |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de modelos da iFLYTEK: participa do treinamento e da avaliação do modelo nacional em regime de acompanhamento e submete jobs de treinamento de forma autônoma nas sessões de prática assistida - Os modelos de domínio são treinados pela RNP com apoio consultivo da iFLYTEK |

### 6.2  Engenheiro de Algoritmos de ASR/TTS   ASR/TTS Algorithm Engineer	Núcleo 0 · Compl. 2

| Requisitos | - Habilidades em processamento de áudio e inspeção de dados de fala - Compreende os princípios e os métodos de avaliação de ASR ou TTS - Capaz de invocar modelos, executar testes e reproduzir problemas |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de modelos de fala da iFLYTEK; apoia verificações de dados, chamadas de serviço e validação de desempenho - Fornece amostras de erro e informações de reprodução; acompanha o tratamento dos problemas de fala e os resultados de regressão |

### 6.3  Engenheiro de Treinamento e Inferência   Training and Inference Engineer	Núcleo 3 · Compl. 1

| Requisitos | - Familiaridade com Linux, contêineres e ambientes de treinamento distribuído - Domínio de configuração de recursos, recuperação de checkpoints e ressubmissão de jobs - Capaz de configurar inferência, analisar logs e diagnosticar problemas de execução |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de modelos e de plataforma da iFLYTEK; participa da configuração de jobs, das verificações de recursos e da validação de treinamento e inferência - Executa as operações de engenharia sob responsabilidade da RNP; fornece logs e informações de ambiente e apoia o diagnóstico de problemas complexos |

### 6.4  Engenheiro de Avaliação de Modelos   Model Evaluation Engineer	Núcleo 2 · Compl. 1

| Requisitos | - Capaz de escrever ou manter scripts de avaliação - Familiaridade com conjuntos de avaliação independentes e requisitos de isolamento de dados - Domínio de comparação com linhas de base, análise de métricas e reprodução de resultados |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de avaliação de modelos da iFLYTEK; confirma conjuntos de teste, parâmetros, métricas e a forma de registro dos resultados - Executa a avaliação do lado da RNP e a reverificação independente; submete amostras divergentes e apoia a validação de regressão |

### 6.5  Engenheiro de Testes de Plataforma, API e Aplicação   Platform, API and Application Test Engineer	Núcleo 0 · Compl. 3

| Requisitos | - Experiência em testes de software e desenho de casos de teste - Familiaridade com testes de API, autenticação e permissões - Capaz de conduzir testes de compatibilidade multiterminal, rastreamento de defeitos e validação de regressão |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de testes e implantação da iFLYTEK; confirma os casos de teste de aceite do produto, das APIs e da aplicação - Executa os testes do lado da RNP; submete defeitos reproduzíveis e confirma as correções |

## 7  Aplicação e Operações	Núcleo 8 · Compl. 19

Responsável pela integração da Aplicação Nacional de IA com os sistemas da RNP, pela aprovação de usuários, pelo conteúdo e pela operação diária, e pela manutenção do código entregue que a RNP está autorizada a modificar. O trabalho começa na fase 3 do projeto.

### 7.1  Desenvolvedor de Software   Software Developer	Núcleo 4 · Compl. 11

| Requisitos | - Habilidades em desenvolvimento mobile (Android, iOS) e web, front-end e back-end - Experiência em integração de sistemas e desenvolvimento de APIs - Capaz de realizar integrações com base em APIs documentadas |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de aplicação da iFLYTEK: integra os sistemas da RNP conforme a lista de interfaces confirmada; o desenvolvimento de funcionalidades locais e o uso do código-fonte seguem o escopo acordado entre as partes - Após o acompanhamento, assume a integração do lado da RNP e o desenvolvimento e a publicação dentro do escopo autorizado |

### 7.2  Engenheiro de Operações da Aplicação   Application Operations Engineer	Núcleo 3 · Compl. 7

| Requisitos | - Experiência na operação de produtos digitais ou serviços públicos digitais - Capaz de tratar a aprovação de usuários e a gestão de permissões - Capaz de interpretar dados de uso e reportar problemas |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de aplicação e suporte da iFLYTEK: opera em paralelo durante o período de operação assistida e, depois, de forma independente |

### 7.3  Arquiteto de Soluções   Solution Architect	Núcleo 1 · Compl. 1

| Requisitos | - Experiência em arquitetura de sistemas corporativos; familiaridade com nuvem, contêineres, microsserviços e gateways de API - Compreende a invocação de serviços de modelos e os requisitos de segurança |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte dos arquitetos da iFLYTEK: define em conjunto a arquitetura da aplicação, os pontos de integração e o desenho de segurança; revisa os desenhos de interfaces e de implantação |

## 8  Operação e Manutenção da Plataforma	Núcleo 6 · Compl. 0

Opera a plataforma do Centro Nacional de Capacidade em IA após o aceite. O trabalho começa na fase 3 do projeto; todas as posições pertencem à equipe núcleo. O pessoal de operação no nível do data center, do lado da Huawei, está fora do escopo desta referência.

### 8.1  Líder de Operações   O&M Lead	Núcleo 1 · Compl. 0

| Requisitos | - Experiência em operação de plataformas e gestão de serviços de TI - Familiaridade com processos de incidentes, mudanças e escalonamento - Compreende gestão de capacidade, backup e recuperação e continuidade |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de operação e suporte da iFLYTEK; confirma a divisão de responsabilidades de serviço, os canais de escalonamento e os mecanismos de mudança - Organiza a equipe de operação da RNP para assumir as operações; revisa relatórios de operação, pendências e resultados da transferência |

### 8.2  Engenheiro de Operações de Plataforma e Aplicação   Platform and Application O&M Engineer	Núcleo 3 · Compl. 0

| Requisitos | - Familiaridade com Linux, contêineres e manutenção de serviços de aplicação - Capaz de analisar logs, monitoramento e alertas comuns - Domínio de backup e recuperação de configurações e aplicação de patches |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte da equipe de operação da iFLYTEK; participa de inspeções, verificações de configuração, exercícios de recuperação e operações de manutenção aprovadas - Realiza a operação diária da plataforma, da aplicação e dos serviços de modelos do lado da RNP; executa publicações, mudanças de configuração e reversões conforme aprovado; submete informações de falhas e apoia o diagnóstico remoto e a verificação das correções |

### 8.3  Engenheiro de Operações de Segurança   Security Operations Engineer	Núcleo 2 · Compl. 0

| Requisitos | - Familiaridade com WAF, bastion host e produtos de segurança de auditoria - Habilidades em análise de logs, varredura de vulnerabilidades e acompanhamento de correções - Experiência em investigação de incidentes de segurança e resposta coordenada |
| --- | --- |
| Colaboração | - Contraparte das equipes de produtos de segurança e suporte da iFLYTEK; participa da configuração de implantação, integração de logs e verificação funcional - Realiza as operações diárias de segurança do lado da RNP; fornece informações de incidentes e atua em conjunto com a iFLYTEK nos problemas dos produtos |