RNP × 科大讯飞  SoW 交流会

RNP 提问梳理 · 大白话版（总部技术团队阅读版）

2026 年 9 月 9 日 · 里约热内卢 · 历时 2 小时 48 分　|　依据四版语音转写交叉校订的逐字稿 v3.1 整理

# 阅读说明

本文件是《RNP 提问梳理》的大白话版：RNP 的每个问题改写成口语化表述，并在问题里直接交代当时的背景（RNP 原话已经自带背景的不再补）。目的只有一个：让总部同事一眼看明白 RNP 究竟在问什么、为什么问。讯飞答复要点、备注和末尾的待回应事项与书面版完全相同，未作改动。62 条的编号与《会议逐字稿》《逐问逐答记录》一致，便于回查原话。

参会背景：讯飞侧陈昊（项目总监）、徐唯（解决方案）、赵祥（平台）现场汇报；华为项目 owner 王振华与培训负责人同场。RNP 现场约二十人，主要提问者为两位现场负责人（会场共用一支麦克风，转写无法拆分，本文分别称"现场项目负责人"与"现场技术负责人"）、培训与开发服务副主任 Leandro、项目牵头人 Iara；远程接入的数据与 AI 经理 Marisa Carvalho、数字服务副主任 Marcelo、软件架构师 Enzo 各有系统性提问。

收录范围：只收录 RNP 就项目本身提出的问题与表态。调试麦克风、投屏、主持人点名远程同事、"远程有没有讯飞或华为的人"这类会务性发言不收录。另有三处态度性表态记在这里：陈昊开场问怎样开始、是否先讲完再提问，RNP 现场项目负责人先说"你慢慢讲"，随即又说"我们能打断吗？抱歉，我更倾向于随时打断"；陈昊宣布巴西子公司注册获批时，RNP 说"谢谢，这是非常重要的信息"；会议结束时现场项目负责人说会把问题清单和幻灯片发给讯飞，并表示讯飞来现场面对面开会效率高得多。

总体观察：RNP 全程没有对交付范围本身提出异议，提问集中在四件事：语料从哪来、在哪处理、能否留在巴西；模型与权重的归属和开放边界；知识转移的深度以及 RNP 需要配多少人、什么人；领域模型和 API 能否更早产出可见成果。

# 议题一　国家 AI 能力中心：环境、接口与启动条件（Q1–Q5）

Q1　"提供接口和环境"的含义

RNP 想问的是：现场技术负责人：你们刚讲能力中心那页，说 RNP 要"提供环境和接口"。这两个词到底指什么？要我们准备什么东西？

讯飞答复要点：接口指 RNP 现有登录、授权等系统的集成接口，用于单点登录和身份认证。环境指开发和交付软件所需的物理环境，以及华为完成 ICT 部分之后的算力环境。

Q2　数据中心安装之前是否需要设备

RNP 想问的是：现场技术负责人：数据中心还没装好之前，你们就要我们先给某种环境或设备吗？我们数据中心里现成的服务器很多，是不是要先拿出来给你们？

讯飞答复要点：不需要单独的环境或接口，在华为交付的环境下即可交付；其他系统的集成需要 RNP 提供接口。所谓环境只是物理场所和网络，因为硬件交付后是 RNP 资产，讯飞需要 RNP 授权才能登录。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：接口这事没问题，我们就是没弄明白"环境"指的是什么（讯飞随后作了上述解释）。

Q3　工作是否在数据中心就绪之前启动

RNP 想问的是：现场项目负责人：我们一直以为这个项目会在数据中心建好之前就开工，是这样吗？

讯飞答复要点：交付软件需要数据中心和服务器，要分步推进；交付计划里会详细说明；平台必须部署到 AI 超算中心才能按设计运行。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：那数据中心建好之前，数据集那块的准备工作是会先做的吧？（讯飞确认：是。）

Q4　接口是指数据接口还是系统集成接口

RNP 想问的是：现场技术负责人：你们说的"接口"，到底是要数据接口，还是登录登出那种系统对接？

讯飞答复要点：讯飞也需要为 RNP 定制部分接口；交付的系统不应成为数据孤岛，必须按技术需求书（TR）的要求与 RNP 的其他系统集成。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：我们可以把自己的系统拿出来给你们看，方便对接；数据接入和数据准备的细节以后再细聊。

Q5　设备到位之前可以先做什么

RNP 想问的是：现场项目负责人：我最关心的一件事是，机器还没到位的这段时间，我们能先干点什么？

讯飞答复要点：后面会专门说明数据中心建设期间可以先做的流程，有一部分工作可以先做，细节稍后谈。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：今天先有个大概了解就行。

# 议题二　巴西葡语国家模型：语料规模、来源与处理地点（Q6–Q13）

Q6　500 亿 token 是否足够

RNP 想问的是：现场项目负责人（打断陈昊讲国家模型那页）：这个问题我上次问过，答案忘了，再问一遍。我们问过好多做这行的专家，都说 3000 亿参数的模型只用 500 亿 token（上一版还是 300 亿）根本不够训出一个巴西葡语模型，得要 1000 亿到 2000 亿 token。你们怎么解释？

讯飞答复要点：徐唯：500 亿 token 是本地高质量语料，不是全部训练数据。讯飞会先从公共互联网构建约 3000 亿 token 的葡语、英语混合语料，在中国用自有算力做第一轮训练，让模型掌握通用葡语；再把模型迁移到巴西本地环境，用 500 亿本地语料训练巴西价值、图书馆、新闻等内容。这 3000 亿公开语料可以转交 RNP，其中约 10% 到 20% 是巴西葡语，RNP 可用来训练其他模型；合并后的整体语料是讯飞资产。陈昊补充三个语料库的划分：一是讯飞自身预训练语料，超过 500 亿 token，可用于训练但对 RNP 不可见，属核心知识产权；二是为本项目在中国收集的公开葡语语料，含巴西、非洲、欧洲葡语，数千亿 token，在数据中心建成前完成，向 RNP 开放并由 RNP 审批；三是本地语料，质量最高，只有 RNP 持有。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：追问：你们在中国收的这批公开语料和练出来的第一轮模型，会给我们吗？讯飞：会转交，RNP 可以使用。RNP 最后说明白了。

Q7　500 亿 token 的用途：持续预训练还是全量训练

RNP 想问的是：Marisa（远程，数据与 AI 经理）：我想把 500 亿这个数搞清楚。这 500 亿 token 是拿来在 Spark X 2.0 这样的基座上做持续预训练、专门补巴西葡语，还是整个训练就靠这 500 亿？

讯飞答复要点：500 亿 token 只是一部分数据，用于对星火模型的持续预训练（CPT）；基础模型此前已用数千亿数据从零训练完成。

Q8　与星火并行训练开源模型；方法论能否转移

RNP 想问的是：现场技术负责人：我们之前说过，想在训星火的同时也并行训一个开源模型。你们在中国用公开数据给星火做 CPT，那我们要在开源模型上做同样的事，需要的东西你们都能给吗？数据集大概能给，但 CPT 的方法你们会教吗？你们说过这方面有版权。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：Marisa 补充：我不是要指定你们怎么训练，我是要确保不管选哪条路线，最后都能落成可以验证的要求：性能、模型资产归谁、知识转移、技术自主。

讯飞答复要点：陈昊（已与架构师确认）：方法论可以转移到其他开源模型。星火是在华为超算上训练的旗舰实践，方法论本身是通用的，RNP 通过知识转移可以掌握并用于开源模型。但开源模型对讯飞是黑盒，不了解其预训练数据，出现性能或能力问题时定位和解决会更耗时；用星火则细节全部可控，可以快速给出优化和配置调整建议。

Q9　公开数据重复与非公开数据来源

RNP 想问的是：现场技术负责人：你们把葡语公开数据全用掉了，那我们这 500 亿 token 就不能再用公开数据了吧（比如维基百科，用了就重复），全得从书籍之类的非公开渠道找？

讯飞答复要点：是。讯飞会给出数据收集清单和计划（哪些部门、图书馆、新闻等），与 RNP 共同确认，并说明每类数据是否有用。公开数据收集由讯飞承担，RNP 只需审批并做质量把关；建议 RNP 团队集中收集巴西高质量内部数据；即使是公开数据也需要双方协同，避免重复并确认有用。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：你们在巴西还跟另一家公司在做同样的事，能不能大家共享一下，别重复干活？我们二月份跟 Buran AI〔名称待核〕和 Maritaca AI 谈过。讯飞：认识这些公司，可以直接购买或收集其成果，制定数据清单时一并考虑。

Q10　临时算力是 GPU 还是 NPU

RNP 想问的是：现场技术负责人：你们说数据中心建好之前要先弄 16 或 32 张卡建语料，那要的是哪种 GPU？

讯飞答复要点：需要的是 NPU。语料工具链用多个小模型做自然语言处理、文档处理、清洗和切分。

Q11　公共云与本地算力的边界

RNP 想问的是：现场技术负责人：这事我得说一句，因为数据的原因，公共云基本用不了，算力这块我们必须参与进来安排。

讯飞答复要点：公开数据不敏感，可以在中国提供算力，并基于远程算力做部分知识转移；本地 500 亿 token 因 LGPD 等原因必须用本地算力。数据中心建设、本地语料建设、公开数据收集三件事必须并行，否则一年后数据中心投运时没有足够的训练数据。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：涉及我们敏感、私有数据的那部分，必须用巴西本地的算力。

Q12　中国侧语料的来源、许可、质量标准与处理方法是否交付

RNP 想问的是：Marisa（远程）：你们在中国用来增强基座的那批完整语料，交给我们的时候，会不会把数据来源、许可信息、质量标准和处理方法一起给？

讯飞答复要点：是，连同全部方法论、流程和知识转移一起交付；收集的公开数据集会移交。

Q13　巴西语料的物理处理地点

RNP 想问的是：Marisa（远程）：幻灯片上写着"持续向讯飞站点供给数据"。那这个阶段巴西的语料到底在哪儿处理？会不会有任何巴西数据、或者 token 化以后的数据离开巴西？

讯飞答复要点：不会。离开巴西的只有讯飞自行收集的公开数据；500 亿本地语料永远留在 RNP 环境，讯飞人员到巴西处理，这正是需要本地算力的原因。

# 议题三　星火基座与权重开放（Q14–Q17）

Q14　基础模型架构

RNP 想问的是：Enzo（远程，软件架构师）：先澄清几个问题。你们给我们的基座模型是星火架构的，对吧？

讯飞答复要点：是。

Q15　大尺寸星火是否开放权重

RNP 想问的是：Enzo：我注意到你们大尺寸的星火模型不是开放权重的，对吧？

讯飞答复要点：刚开源了一个 300 亿的小尺寸模型；星火 2.5 前一天刚发布。（未直接回答大模型是否开放权重，留到 Q16。）

Q16　最终模型能否以宽松许可分享

RNP 想问的是：Enzo：假如将来 RNP 甚至政府决定用宽松许可把项目最后得到的模型分享出去，行不行？原来星火的许可会不会有问题？

讯飞答复要点：陈昊：五月已与 Iara 澄清。当时 Casa Civil 要求移交权重，总部已批准：本项目使用的星火模型，包括 3000 亿大版本，对巴西受限开放，即对 RNP 及其团队开放但不公开，开放范围在合同中约束；与合作伙伴分享可行但需协商授权，不能逐一直接分发，须与讯飞共同签署。原因是不希望模型被转售到其他国家；可分享的实体清单在法务谈判时写入合同。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：我们可以列个名单、谈个范围，因为还有别的政府机构要考虑。

Q17　在其他开放模型之上构建巴西模型

RNP 想问的是：Iara：那我们能不能在别的开放模型上面搭我们的巴西模型？

讯飞答复要点：可以，属于混合方式。要保证性能推荐星火；其他尝试 RNP 可自行进行，讯飞提供支持和咨询、回答问题，但不保证性能。对国家 AI 软件栈研发从 FP1 到 FP9 提供支持，开放所有接口。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：现场技术负责人：我们需要把"这是一个可选项"这一点说清楚。

# 议题四　评测与验收（Q18–Q21）

Q18　评测结果不佳如何处理

RNP 想问的是：现场项目负责人（陈昊讲到模型评测时）：陈昊我问一句，模型训完了，语料、微调都做了，结果拿 benchmark 一测分数不好，怎么办？

讯飞答复要点：评测分两部分：公开 benchmark，讯飞尽力取得高分供验收；主要部分是与 RNP 共建包含巴西文化和知识的国家 benchmark，用来判断模型是否可用。

Q19　验收水平在合同中如何体现

RNP 想问的是：现场项目负责人：那合同里总得有个验收线，说到什么程度算"可以了"。这在合同里怎么落？

讯飞答复要点：会列出巴西主流 benchmark 清单，例如 ENEM 高考、有害内容测试，此前技术答复中已回复。徐唯提醒：针对 benchmark 刷分没有意义，关键是 RNP 定义自己的目标来检验模型。

Q20　评测阈值与互相归责的风险

RNP 想问的是：现场项目负责人：举个例子，我们一起做一个 20 项任务的 benchmark，测出来 75%，我们说不够，那怎么办？我们随时都可以说不够。

讯飞答复要点：训练开始之前先协商验收标准。结果也取决于 RNP 提供的语料，讯飞不会以"是你们数据的问题"推责，会努力避免互相归责。讯飞已有模板，训练前确认全部 benchmark 和可接受条件。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：得想办法定一些客观标准来判断好还是不好。

Q21　领域模型需要专门的 benchmark

RNP 想问的是：现场项目负责人：再补一句，领域模型也得有专门的 benchmark。

讯飞答复要点：当然，训练前确认验收条款。

# 议题五　领域大模型（Q22–Q24）

Q22　三个领域是否已经确认（讯飞提问）

讯飞提问：健康、空间、生物多样性三个领域是否已确认，还是只是初步想法？

RNP 回答：Iara：那只是举例。选哪几个领域是 Casa Civil 定的，不是我们定；我管这个项目的治理，所以得问一句，不知道这算不算问题。

讯飞答复要点：领域可在合同中留空，数量固定为三个；多做两个模型讯飞成本会增加。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：现场项目负责人：啊？我们以为三个领域是包在同一个价里的。讯飞：成本确实增加，但经内部协商已与华为达成一致，保持总价不变。RNP：哦，那是你们的成本，不是我们的。

讯飞答复要点：补充限制：领域模型不是行业模型，健康这类领域太大，建议每个领域选一个具体方向（如辅助诊断、遗传分析），从较小规模开始；需要 RNP 定义场景、协调数据（如 SUS 系统）并提供领域专家确认结果。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：一个领域只做一个方向可以，但前提是你们把知识教给我们；先从一个具体点入手再慢慢扩，这样是健康的，计划就这么定。

Q23　领域模型的基座：星火小模型还是开源模型

RNP 想问的是：现场技术负责人：我上几次开会听到的是，领域模型你们不用星火大模型，用小模型。那到底主要用哪个？你们自己的小模型，还是开源模型？这块的计划是什么？

讯飞答复要点：两者都可以，规模不是问题，300 亿或 700 亿可能就够，最好从大模型蒸馏。确认领域后选该领域表现最好的基座，例如把星火医疗模型与开源模型做 benchmark 比较；如何选模型是知识转移课程之一。领域模型训练在国家模型之后，由 RNP 自行训练、讯飞提供咨询和指导；可以先用讯飞算力做；能否同时启动取决于算力，需与华为确认。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：当然，能有个葡语的模型是好事。

Q24　训练是否占用全部算力；能否同时做推理

RNP 想问的是：现场技术负责人（陈昊刚说第一阶段算力全用来训练）：我正想问这个，训练是不是要把算力全占了，还是可以同时在平台上放几个模型跑推理？

讯飞答复要点：训练约需 200 多 PFLOPS。可以在首批算力中分配一个实验环境，支持微调，持续预训练则困难。陈昊补充：葡语数据集也可用于训练领域模型；讯飞可额外交付一个约 300 亿参数的小尺寸葡语主权模型，作为领域模型的基座。

# 议题六　国家 AI 应用、并发与治理（Q25–Q29）

Q25　API 是否支持开发 agent

RNP 想问的是：现场技术负责人（陈昊讲国民应用页、提到 1000 并发之后）：那你们提供的 API 能不能拿来开发 agent？支持 agent 这种用法吗？

讯飞答复要点：OpenAI 兼容的 API，MaaS 模式，可直接创建或接入 agent。

Q26　用户数量

RNP 想问的是：现场技术负责人：那到底能有多少用户？

讯飞答复要点：由 RNP 决定，受算力限制；2028 年算力翻倍；模型也可以导出给其他机构自行部署；为保证服务质量需限制用户数，建议第一阶段面向高校和研究机构。

Q27　按用户或租户限制用量并查看用量

RNP 想问的是：现场技术负责人：能不能给每个用户或者每个租户设定用量？我们要做治理得有这个。

讯飞答复要点：平台有监控和管理模块，可以看到运行情况。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：追问：那能不能查到、说清楚每一方到底会用掉多少？治理这方面你们能做到多深？讯飞：可以按用户控制 token 配额，计算每个租户的配额和用量。

Q28　AI 治理：版本管理、追溯、日志、事故与性能监控

RNP 想问的是：Marisa（远程）：你们幻灯片里的"治理"只有内容安全、访问控制和日志。平台支不支持模型治理？比如模型版本管理、每个模型能追溯、每次响应、提示词、输出按隐私政策记日志，还有评估结果、事故、模型性能随时间的监控。我说的不是比较模型，是训练时和上线后发生的所有事。

讯飞答复要点：数据处理、训练、评估和 API 使用全流程都有日志，可追溯，可以追到根源。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：好的，谢谢。

备注：会上只回答了"可追溯"，没有逐项回应版本管理、事故管理和性能监控，建议总部给出书面清单。

备注：陈昊讲到国民应用开发完成后可移交 RNP 运营、维护和迭代时，现场项目负责人插话："所以你们说的是运营主权，我想是运维主权。"

Q29　移动应用支持的平台

RNP 想问的是：现场技术负责人：问一下，这个手机应用会是哪个平台的？

讯飞答复要点：安卓、iOS、网页和 PC 客户端，全部对 RNP 开源。

# 议题七　知识转移与 RNP 人力配置（Q30–Q36）

Q30　巴西人员是否需要赴华

RNP 想问的是：现场项目负责人（徐唯讲到第一轮培训在中国开始）：你们预计会需要我们巴西这边的人去中国吗？

讯飞答复要点：时间不会太长。陈昊：人才培养范围基于 LPU，高级培训不在范围内；总部已同意 RNP 可派 5 到 10 人到讯飞总部参与前期公开数据收集，项目启动后可派团队驻总部，差旅费由 RNP 承担；高级研讨或培训按华为 LPU 模式。

Q31　跟岗 360 小时与指导实操 20 小时的配比

RNP 想问的是：Marisa（远程）：既然目标是我们能独立运营，360 小时跟岗和 20 小时动手实操这个比例是怎么定的？跟岗期间我们的工程师有没有机会真的自己上手做？

讯飞答复要点：跟岗阶段由讯飞执行任务并讲解，RNP 观察学习；指导实操阶段由 RNP 操作、讯飞支持。徐唯补充：跟岗阶段也会给工程师派任务，不只是观看。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：这样对我们是跟岗、对你们也是跟岗，边做边教，我们觉得可行。

备注：陈昊"跟岗是观察"与徐唯"跟岗也派任务"两种表述并存，需统一口径。

Q32　RNP 所需工程师清单

RNP 想问的是：Marcelo（远程，数字服务副主任）：我想知道怎么在 RNP 内部把这个项目组织起来。你们幻灯片页脚写着"这对 RNP 意味着什么"，第三页讲了 RNP 团队跟岗。能不能给我们一份我们团队需要的工程师清单？我要拿来跟现有团队比，现在就得开始招人。

讯飞答复要点：幻灯片已列出角色（语料收集团队、语言与标注专家、模型工程师、应用软件工程师、运维工程师、领域专家）及各阶段任务，文件会发送。

Q33　职位画像

RNP 想问的是：Marcelo 追问：我要的不是任务表，是职位画像的名字，比如 AI 工程师、架构师、开发，这样才能跟 RNP 的岗位对上。

讯飞答复要点：陈昊：另有一张表，葡语专家 6 位、合规专家 6 位、领域专家约 7 位。徐唯：语言和领域专家只需半年到九个月，RNP 至少需要 30 人的团队，可邀请学生和大学教师承担短期任务，讯飞可帮助找人。

备注：RNP 两次索要职位画像，会上只给了人数与任务表，没有给职位描述。

Q34　移交后需保留的基本人员

RNP 想问的是：现场项目负责人：我想知道项目交付以后，我要留多少人才能把模型维护好、运营好。你们那边有人做开发、有人做运营，我们该留多少？

讯飞答复要点：移交时至少 15 到 20 人管理平台、运营模型和服务，其他人可从大学等机构邀请。陈昊：会给出按阶段的人力配置计划。徐唯：六个月内组建固定的核心团队，含运维和知识转移核心团队，20 到 30 人。陈昊：核心团队不宜过大，讯飞与 RNP 核心团队一对一，可培训约 10 名骨干成为培训师再由他们培训他人。

Q35　人员画像贯穿项目各层级；与华为培训的衔接

RNP 想问的是：Leandro（培训与开发服务副主任）：我一直在跟华为的 Luis 和 Lisa 梳理华为那边的培训，梳理到讯飞这一层就停了，现在清楚多了。但接着 Marcelo 的话说，我们得保证人的画像和技能在整个项目里是一致的：有些人要贯穿所有层级，这些人就得把我们定的每一层都走一遍，先华为培训、再讯飞培训。能回到两轮培训那页吗？在讯飞培训之前，我们还有一大堆华为的培训。

讯飞答复要点：讯飞培训以华为基础培训为先修条件，方法论和工程师课程在其后；已有与华为人才计划整合的材料。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：把这些培训全拍下来，看看最好的路径。

Q36　两轮培训的时间点

RNP 想问的是：现场项目负责人：第一轮是项目开始几个月之后，第二轮是一年之后？大概是这个节奏吗？

讯飞答复要点：可以解释（随后切换到华为幻灯片，实际未展开）。

备注：休息期间陈昊告知巴西子公司已拿到 CNPJ，现场项目负责人问 CNPJ 号码是多少并称这是新消息。

# 议题八　华为 AI 人才培养框架（Q37–Q45，华为培训负责人作答）

本节由华为培训负责人讲解培训框架：AI 人才培养 2900 人属华为部分、按 LPU 另行申请预算（蓝色）；项目培训含华为数据中心与 ICT 培训、讯飞软件与知识转移，已含在项目预算内（绿色）；接受讯飞培训须先完成华为 AI Developer 培训。提问人除注明外均为 Leandro。

Q37　运维团队培训是否遗漏

RNP 想问的是：Leandro：项目培训这块讲了，但是不是漏了一块？运营团队的培训。

华为答复要点：运营人才属另一部分：基础设施、运维和电力。

Q38　项目团队是否须先通过第一阶段

RNP 想问的是：Leandro：那项目培训这一组人，是不是必须先过这边的第一阶段，再接到这边？还是不用？

华为答复要点：该部分只针对基础设施，可以是同一批人；华为 ICT 培训面向数据中心 L0、L1 层面及算力。

Q39　总人数 42 或 44；两支队伍能否合并

RNP 想问的是：Leandro：这些软件也是我们的，软件工程也得我们的人上，那这些人得参加开发培训。这样算下来是 42 还是 44 个人？现场技术负责人：这两支我看可以合成一个团队。

华为答复要点：另一支更偏基础设施，一支是开发者、一支是基础设施；反问这 12 个人如何安排。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：现场技术负责人接着说：得跟……一样（话没说完，随后中断休息）。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：恢复线上后 Leandro：不对，不是 44 人，是 12 加 32 吧？徐唯：是 12 加 20；两支队伍画像不同，可以用同一批人，由 RNP 决定，现在正是拆分画像的时候。华为：在此工作的人属 L0、L1 层面。徐唯：讯飞这边是相似画像，分主攻运维或主攻 AI 算法。

Q40　第一轮是否应在中国进行

RNP 想问的是：Leandro：有一点我没弄明白，你们说第一轮"应该"在中国办，为什么？

讯飞答复要点：徐唯：是"可以"不是"应该"，也可以在巴西或线上进行。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：不过去中国也算一个选择。

Q41　第一轮是否须在项目启动前完成

RNP 想问的是：Leandro：这些培训至少第一轮应该在项目开工之前做完吧？先把人练好再开始，对吧？

讯飞答复要点：徐唯：华为 AI Developer 培训之后先启动 AIDC 项目，再规划讯飞知识转移。

Q42　线上、现场与混合式；课堂实验室在哪里；材料转移给 ESR

华为答复要点：目前培训全部线上，但经验表明线上不够，建议重点人员现场培训，LPU 中会列出现场培训每日加价。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：Leandro：我们主张混合式培训。追问：课堂那部分要有实验室这类基础设施，巴西这边有吗？还是得把人送到别处去？

华为答复要点：用云资源，可在人多的城市开课、其他城市线上，也可与大学合作开班。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：我们之前谈过的，想把这些培训材料都转移过来，我想也包括转给 ESR。

备注：ESR 课程材料转移的范围与许可，RNP 前后两次提出，会上未正面答复。

Q43　AI Developer 培训的四个阶段与选拔比例

RNP 想问的是：Leandro：好，继续，这页够了。时间呢，第一次培训要多长时间？我回到我的问题：这页上前面的绿色部分和后面的蓝色部分各是什么？

华为答复要点：开发者培训分四个阶段；第一到第二阶段选出 40%，从 2070 人到 1080 人，再选一半进入高级阶段，最后约 100 人回中国接受更多培训。

Q44　总课时

RNP 想问的是：Leandro：总共多少个小时？

华为答复要点：按天计，60 天，每天 6 到 8 小时，约两个月；学员需回到华为在线学习平台学习。

Q45　ESR、参考条款与预算覆盖

RNP 想问的是：Leandro：我们之前谈的是，内容转给 ESR，实验室用华为的，课程已经在 Iara 报给部里的参考条款里了。我不记得讯飞的培训在不在那个预算里，不太确定。

华为答复要点：绿色部分（项目培训，含讯飞知识转移）已含在价格内。徐唯：绿色含在 AIDC 项目里，蓝色是 LPU 模式。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：就是说收费模式不一样。那我们报给部里的东西，AIDC 这块你们都覆盖了，人才的 LPU 也报过去了，对吧？华为：覆盖；托管培训平台的云服务成本由华为承担后报销。RNP：实验室是大头，跑在华为的平台上。

# 议题九　平台真实环境演示（Q46–Q55）

徐唯演示中国侧真实环境：语料构建中心、训练中心、国民应用、昆仑领域模型。提问人为现场技术负责人，SiBBr 部分由 Iara 参与。

Q46　查看演示所用的数据集

RNP 想问的是：能把你们正在用的数据集打开看看吗？

讯飞答复要点：展示了原始 PDF 文档。

Q47　表格类数据集

RNP 想问的是：有没有表格类数据集的例子？

讯飞答复要点：演示环境没有全部类型的数据集。

Q48　批量上传

RNP 想问的是：刚才那个屏幕上我看到可以上传，表格类的数据能批量传吗？我手里可能有几千个文件。

讯飞答复要点：支持批量上传和批量分析。

Q49　连接数据存储库的 API

RNP 想问的是：有没有 API 可以直接连到数据仓库？

讯飞答复要点：赵祥：有，可以开放。

Q50　支持的数据源类型

RNP 想问的是：你们能接哪些类型的数据源？比如存在某个特定系统上的数据。

讯飞答复要点：那属于原始数据。

Q51　数据湖与 Dataverse 类存储库；SiBBr 生物多样性数据

RNP 想问的是：我们的数据在数据湖里，这种怎么接？

讯飞答复要点：类似 Dataverse 的存储可以做定制适配，改进工具或用小模型适配 RNP 数据，保证平台能连接 RNP 准备好的数据集。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：Iara：我给你们看个例子，SiBBr，这是我们 RNP 运营的巴西生物多样性开放数据节点，也就是 GBIF 的巴西节点。这些数据是结构化的，带元数据和语义，不是 PDF，对领域模型特别有用，你们直接连我们的系统就行。另外除了 JSON 还有表格和 CSV。

讯飞答复要点：可以开发小工具导入已切分的高质量数据，不复杂，标准功能不支持就定制；在 RNP 许可下从节点抓取或下载数据。

Q52　起点是否为原始数据；各处理步骤是否可见

RNP 想问的是：你们希望起点就是完全的原始数据，然后走格式转换、清洗、抽取整套流程？每一步在做什么，在平台上能看到吗？我说的不是前端界面。

讯飞答复要点：是。处理过程开放可见，知识转移会讲解每一步；工具目前针对英文和中文，葡语的切分需要与 RNP 语言专家共建；不是黑盒，是讯飞团队自研。末端形成数据集库，支持持续预训练、SFT 等；标准功能不支持则定制导入。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：那就是说你们得做定制；最后把东西都 token 化就能训了。

Q53　面向开发者的 SDK

RNP 想问的是：有没有给开发者用的 SDK？

讯飞答复要点：陈昊：目前不支持，建议在平台内完成任务；平台是集成工作流，通过 SDK 暴露局部功能可能脱离平台控制、无法保证正常使用。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：好，谢谢。

Q54　在平台中加入新的开源模型

RNP 想问的是：如果我们想加一个新的开源模型进平台、在它上面做同样的训练，怎么弄？

讯飞答复要点：可以定制加入，支持上传模型和训练框架；但模型须先经华为适配昇腾 NPU。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：我们平时做研究都是 Python 加脚本，这个平台把后台工具全藏起来了，要加新模型就得钻到代码层去。

Q55　培训操作平台的价值；幕后机制

RNP 想问的是：现场技术负责人（全场对知识转移深度最尖锐的一次质疑）：我担心的是，你们说"培训人来用这个平台"，我觉得这不对。这个平台抽象层太高了，如果我们没法改平台去适配新的开源模型和库，那学怎么用它就不值。谁都会打开文件点按钮，这不是我们工程师该受的培训。我们要的是幕后的东西：机制是什么，这个工作负载为什么这么组织。

讯飞答复要点：知识转移不只是操作，会讲系统内部的 know-how 和大模型训练的 know-how；陈昊：先讲原理，最后才教操作，不掌握原理也无法真正使用。

# 议题十　收尾诉求：赴华、责任矩阵、领域模型早启动（Q56–Q62）

Q56　赴华参与持续预训练阶段；面对面走通工作流

RNP 想问的是：现场技术负责人（演示结束时主动提出）：有件事咱们得谈谈。我觉得第一阶段在中国用公开数据做 CPT 的时候，我们至少得派一两个人过去跟着做，看看平台幕后是怎么弄的，不然会跳过一些步骤。费用怎么弄你们看一下。当面把工作流走一遍好懂得多。

讯飞答复要点：陈昊：培训核心团队是必要的，否则沟通效率很低；总部专家可以协同培训；欢迎赴华，唯一问题是费用结算，需与华为商定；派出人员应具备必要背景；可以先加入讯飞开发者项目做预备培训。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：经费我们正在跟 MCTI 谈，想用自己的钱派人。

Q57　如何连接刚训练出来的模型

RNP 想问的是：能演示一下怎么连到刚训好的模型吗？

讯飞答复要点：这是管理控制台，可按租户查看 token 用量。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：好，那比如说，我怎么连到这个？

讯飞答复要点：通过 API 获取；也可以基于国民应用的 API 开发自己的应用，或与讯飞一起设计国民应用。

Q58　连接自有应用与 agent

RNP 想问的是：我们能不能接别的应用？比如我自己基础设施里的应用、我的 agent，能连到这里吗？

讯飞答复要点：可以通过 MaaS API 接入使用推理算力，但算力有限，不能开放给太多应用。

Q59　应用的运行位置

RNP 想问的是：可能是个傻问题：这个应用是跑在华为在巴西建的那套算力上吧？

讯飞答复要点：是，目前设计约 100 PFLOPS，未来可扩展。

Q60　责任矩阵与人力规划；报送 MCTI 的项目文件

RNP 想问的是：现场项目负责人（会议收尾时正式提出）：对我们来说最重要的是培训计划和责任矩阵。我们得靠这些去申请项目资金，所以你们得把人力规划和双方职责写出来。我们正在准备一份葡语的项目文件，按工作包组织，会翻成英文发给你们，最后要报给 MCTI 拿钱。

讯飞答复要点：可以帮助起草材料，会对文件提出意见，并发送交付进度表。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：每个工作包四五页。还有，CPT 我们原来以为全在巴西做，现在改成一部分去中国，这是个变化。

Q61　领域模型早启动；尽早开放 API 供开发 agent

RNP 想问的是：现场项目负责人（说是个人意见）：我觉得领域模型应该跟国家模型的训练同时启动，这对 RNP 很有战略意义。国家模型又吃算力又耗时间，领域模型快得多，能早点拿出成果给人看，超算跑两年之后谁知道会怎样。还有，能不能一开始就把 API 开放给一部分开发者做 agent，也能早点产生影响。

讯飞答复要点：徐唯：中国算力可以用于公开数据，敏感数据不能送到中国，需要 RNP 协调本地算力。陈昊：SiBBr 若公开可在中国处理。

RNP 接着说 / 补充 / 反馈：现场技术负责人：主权是底线，公开的数据本来就公开，那无所谓。现场项目负责人：早期里程碑就该把领域模型和领域 agent 启动起来，别等两年。

讯飞答复要点：陈昊：讯飞巴西团队正在为 MGI 做 SGP 招聘 agent 的 POC，有与巴西政府部门合作的经验；可进一步讨论高优先级领域和资源，尽早取得第一批成果。

Q62　面向学生的黑客松与挑战赛

RNP 想问的是：现场项目负责人与 Rafael（创新业务）：我们在另一个项目里给学生办过挑战赛和黑客松，让他们开发 agent，用来动员社区、做出真正的应用。你们有没有类似的做法？

讯飞答复要点：陈昊：有经验，曾帮助中石油组织 AI 竞赛；组织者应是 RNP，讯飞核心团队可在宣传、品牌、赞助等方面支持。

# 附　需要总部技术团队给出书面回应的事项

以下事项 RNP 在会上明确提出或反复追问，讯飞现场只作了原则性回答，建议由总部技术团队形成书面口径：

- AI 治理能力清单（Q28）：模型版本管理、逐模型追溯、按隐私政策的日志、评估结果、事故管理、性能随时间监控，逐项说明平台支持情况。

- 职位画像（Q32、Q33）：按角色给出职位描述、技能要求、参与阶段和时长，而不只是人数。

- 跟岗与实操的口径（Q31）：统一"跟岗是否派任务"的说法，并说明 360 与 20 小时的依据。

- 并行训练开源模型的支持边界（Q8、Q17、Q54）：方法论转移的具体内容、开源模型在平台上的接入条件（华为适配）、性能不保证的表述。

- 领域模型早启动的可行方案（Q23、Q24、Q61）：首批算力能否分出实验环境、公开数据在中国处理的规则、小尺寸葡语模型作为领域模型基座的方案。

- 临时算力（Q10、Q11）：数据中心建成前 16 或 32 张 NPU 的来源、时间和责任人。

- ESR 课程材料转移（Q42、Q45）：可转移的材料范围、许可方式、RNP 能否用其对第三方开班。

- 赴华费用与人数（Q30、Q56）：5 到 10 人赴总部的接待安排、费用结算方式（需与华为商定）。

- 三个领域总价不变（Q22）：会上口头承诺与华为一致保持总价，需在书面材料中明确并请华为确认。