## Slide 1
国家 AI 应用：讯飞交付软件，RNP 负责内容、用户与运营
附录 A4
国民 APP（手机、电脑多终端）和数据运营平台，面向 RNP 批准的用户；提供问答、检索、文档阅读、语音对话、写作
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 明确需求
功能、用户范围、内容规则双方共同确定；RNP 参与产品定义与功能设计
2 本地化
在标准产品上做葡语界面与本地化配置，采用 RNP 的品牌和内容
3 系统集成
RNP 提供本地系统接口、账号凭证与搜索等第三方服务，讯飞完成集成
4 上线运营
Stage 1 初步交付，Stage 2 扩展运行；之后由 RNP 运营并自主演进
讯飞负责
交付标准产品与本地化配置；接通接口、配置平台
APP 演示已在第 3 页平台演示中安排
RNP 怎么参与
参与产品定义与功能设计，提供内容、品牌与本地系统接口
审批用户；上线后由产品、运营和审核团队承接，可在交付版本上自主演进
对 RNP 意味着 容量按 1,000 路并发问答配置并实测；产品团队在需求阶段即需到位，运营团队在 Stage 1 交付前到位

## Slide 2
知识转移的四个阶段：578 课时、约 74 个工作日
附录 A8
一支核心团队，移交后能独立完成约定的平台运维、训练提交、模型部署与发布；30 人建立基础，10 人深入到独立操作
讯飞主导
RNP 主导
双方
1 奠基
30 课时
约 5 个工作日 · 30 人
大模型基础、项目架构、语料到服务全流程、安全与运维基础
2 跟岗
360 课时
约 45 个工作日 · 10 人
讯飞操作，RNP 观察协助；覆盖国家模型训练、12 个月内的模型升级与 3 项 DLM 训练等真实任务
3 指导实操
20 课时
约 3 个工作日 · 10 人
RNP 操作：数据处理、训练提交、模型部署、监控与故障处理；双方签实操记录
4 正式移交
168 课时
约 21 个工作日 · 10 人
面向 RNP 运维团队：交接生产环境、运维流程、资产许可与运行手册；验证独立操作，双方签确认
讯飞负责
由参与本项目交付的讯飞工程师带教，检查关键步骤
移交材料与独立操作验证
RNP 怎么参与
指定稳定、具备基础的学员，阶段学员可重合
安排时间，参与真实交付任务
对 RNP 意味着 74 个工作日是培训活动天数，分散在实施期内，不是连续工期；跟岗随真实训练任务安排