RNP × 科大讯飞  SoW 交流会

RNP 问 了 什 么 —— 大 白 话 版

2026 年 9 月 9 日 · 里约热内卢　|　每个问题先说当时的局面，再用口语复述 RNP 的问题，讯飞的回复保留书面原意

# 说明

这份文件是给没在会场的人看的。RNP 那天问了六十多个问题，很多问题只有放回当时的语境才看得懂——前面讲了什么、谁刚说完什么、为什么这时候冒出这个问题。所以每一条分三段：

- 当时的情况（灰底）：这个问题冒出来之前，会场正在讲什么、刚发生了什么。

- RNP 想问的是（蓝底）：把 RNP 的问题翻成大白话，尽量保留他们的口气和真正的意图；有追问的一并列出。

- 讯飞方答复：讯飞当时的回答，用书面语，保留原意，不美化、不补充。

编号与《会议完整问答记录（总部技术团队版）》一致，可对照查阅。全文不出现具体人名，只分 RNP 方、讯飞方、华为方。时间点为会议录音时间。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议 | 2026 年 9 月 9 日 18:01–20:50（巴西利亚时间），2 小时 48 分 |
| 形式 | 讯飞用 14 页主汇报 + 15 页附录讲交付范围，RNP 随时打断提问；后半段华为讲人才培养框架，最后讯飞做真实环境演示 |
| RNP 提问的人 | 现场一支公共麦克风上至少两位（一位偏项目/商务视角，一位偏工程视角）；远程三位（数据与 AI 经理、软件架构师、数字服务副主任）；现场培训与开发服务副主任 |
| 总体气氛 | 讯飞问有多少时间，RNP 说"take your time"；讯飞问能不能打断，RNP 说"我更倾向于随时打断"；原定 45 分钟开了近三小时；问题密集但没有一个是问"范围包不包括 X"，全是问"怎么做、边界在哪、我们要出什么、归谁" |

# 一、国家 AI 能力中心（平台）

Q1　"接口和环境"是什么意思　〔22:02〕

当时的情况　讯飞刚讲完能力中心那一页，最后一句是"RNP 要提供环境，提供与现有系统集成的接口，验收后管理平台、组织验收、接管日常运营"。RNP 的工程负责人当场打断，这是全场第一个问题。

RNP 想问的是　你们说要我们"提供接口和环境"，到底指什么？是要接我们的系统、我们的数据库吗？什么类型的系统？

讯飞方答复：接口指 RNP 现有的登录系统与授权系统的接口，用于集成单点登录（SSO）或身份认证。环境指交付软件所需的物理环境，以及华为完成 ICT 算力部分之后的环境。

Q2　数据中心装好之前要不要先给设备　〔23:00〕

当时的情况　讯飞刚解释了"环境是物理环境、接口是登录授权"。RNP 顺着往下追，因为他们机房里已经有很多服务器，想知道能不能先用上。

RNP 想问的是　那你们在数据中心装好之前，需不需要我们先给一些环境？我们数据中心里服务器很多。你们安装前要设备吗？

接着又问　接口我明白了，但"环境"这个词我还是没懂。

讯飞方答复：取决于 RNP 的要求。讯飞不需要特别的环境或接口，可以在华为的环境之上自行交付；但其他系统的集成需要 RNP 提供接口。

讯飞方补充：环境即物理环境——场所与网络，以便能够登录系统。因华为交付的硬件是 RNP 的资产，讯飞需要 RNP 的授权和许可才能登录该环境。

Q3　这活儿是不是数据中心建好之前就开工　〔24:16〕

当时的情况　讯飞说"环境就是能登录系统的地方，硬件是你们的资产所以要授权"。RNP 项目牵头方抓住了一个时间点——他们最关心的其实是能不能提前开工。

RNP 想问的是　我听下来的意思是，这项工作会在数据中心建好之前就开始？

讯飞方答复：不是。交付软件需要数据中心和服务器，需要一步一步来；交付计划中将详细说明。数据中心建成后，平台需部署到 AI 超算中心才能按设计运行。

RNP 补了一句　但会有一个前置的数据集工作吧。——讯飞：是的。

Q4　再确认一次：接口不是指数据接口　〔25:03〕

当时的情况　讯飞说了"不，要一步步来"。RNP 工程负责人回头把"接口"这个词又钉了一遍，因为他们真正在意的是数据怎么进出。

RNP 想问的是　你们说的接口，指的不是数据集成、数据接口吧？就是登录那些？

讯飞方答复：是，指登录类；同时讯飞也需要为 RNP 定制一些接口。

RNP 补了一句　是说登录、登出那些。好。——我们可以把我们的系统展示给你们，方便对接。

讯飞方答复：交付的系统不应成为数据孤岛，应与 RNP 的其他系统集成，这也是 TR 的要求。

RNP 补了一句　后面我们还会进到数据摄取、数据准备的细节。

Q5　设备到之前我们能先干点什么　〔25:57〕

当时的情况　前面绕了四轮"环境、接口、什么时候开始"，RNP 项目牵头方不绕了，直接把底牌亮出来。这是全场唯一一次 RNP 用"最大关切"这个词。

RNP 想问的是　说白了，我最关心的就一件事：设备还没到之前，我们能先干点什么？

讯飞方答复：后续将说明数据中心建设期间可以开展的工作，可以先做部分处理，细节稍后讨论。

RNP 补了一句　好。这只是先对你们现在在做的东西有个总览。

# 二、巴西葡语国家模型

## 2.1 语料够不够、从哪来

Q6　500 亿 token 够不够　〔30:56〕

当时的情况　讯飞讲到国家模型"四项成果"，正说到"用只有巴西才有的本地高质量数据训练，连地区方言都能懂"。RNP 项目牵头方打断，说这个问题上次会就问过但忘了答案——说明这是他们内部反复讨论过的事。

RNP 想问的是　我们的专家很担心语料量。你们之前说 300 亿，现在说 500 亿。可业内做这行的人跟我说，3000 亿参数的模型，500 亿 token 根本不够训出一个巴西葡语模型，得 1000 亿到 2000 亿才行。你们怎么看？

讯飞方答复：在这 500 亿 token 之前还有一层：讯飞将从公开互联网采集、构建约 3000 亿 token 的语料，混合巴西葡语、通用葡语和英语，先用其训练第一遍，使模型正常掌握葡语；之后将模型迁移到 RNP 本地，用 RNP 的 500 亿 token 训练巴西价值观、巴西图书馆、巴西新闻内容，得到巴西国家模型。

接着又问　所以这个是在正式训练之前先做的？

讯飞方答复：是。这也回答了"设备到位前能做什么"：可以在中国用讯飞的数据中心训练，因为这些是公开的通用数据，不涉及数据许可问题；用公开数据训练第一轮。

接着又问　那这些东西你们会给我们吗？

讯飞方答复：会转交，RNP 可以使用，也可以用这 3000 亿 token 训练其他模型。其中约 10%–20% 专门是巴西葡语。该语料归 RNP、对 RNP 开源；但合并后的增强模型是讯飞的资产。

讯飞方补充：共有三套语料：第一套是讯飞的预训练语料，几千亿 token，是讯飞的核心知识产权，会带到巴西供训练使用，但对 RNP 不可见。第二套是本项目的公开葡语语料——在中国从所有公开葡语数据采集（含已公开的巴西葡语，以及非洲、欧洲葡语），在数据中心建成前完成；该数据集将分享给 RNP 审阅并批准，可对 RNP 开放；一年后得到通用葡语性能更好的模型；规模也在几千亿 token。第三套是本地语料，质量最高，只有 RNP 持有。RNP 应集中采集互联网上没有的数据。

Q7　这 500 亿到底是干什么用的　〔37:04〕

当时的情况　讯飞讲完三套语料，问"清楚了吗"，主持人说线上有人举手。这是远程的数据与 AI 经理第一次开口，问题显然是事先写好的，连星火的版本号都点了。

RNP 想问的是　我想搞清楚这 500 亿 token 到底怎么用：是拿一个现成的星火版本——比如 X2.0——做持续预训练，专门往巴西文化和葡语上调？还是这 500 亿要承担全部训练？你明白我的问题吗？

讯飞方答复：500 亿 token 不是训练模型的全部数据，只是对星火模型持续训练的一部分——即持续预训练（CPT）、后训练。在有这个基础模型之前，讯飞已用几千亿数据从零训练。

Q8　我们想平行训一个开源模型，方法你们教不教　〔39:07〕

当时的情况　500 亿的用途刚说清是 CPT。RNP 工程负责人接着提一件上次会就谈过的事——他们不想只绑在星火上。远程的数据与 AI 经理随后补了一句，把话题从"教不教"抬到"能不能写成合同里可验证的条款"。

RNP 想问的是　我们之前说过，想在星火之外平行再训一个开源模型。你们在中国用公开数据做完第一步之后，如果我们想在开源模型上照做一遍，你们会把需要的东西都给我们吗？数据集应该可以共享——但用别的模型做 CPT 的那套方法论，你们会转给我们吗？你们之前说过这个有版权。

RNP 补了一句　我不是要规定你们怎么训，我知道你们懂。我只要一点：不管我们最后选哪条路，都得能写成可以验证的要求——性能是多少、模型资产归谁、知识怎么转、技术怎么自主。就这个，我的关切就这个。

讯飞方答复：经与架构师确认：方法论可以转移到其他开源模型。星火是在华为超算上训练模型的旗舰，性能有保证，训练方法经实践验证；但方法论本身是通用的，RNP 可通过知识转移掌握并用于训练开源模型。但在性能方面，其他开源模型对讯飞是黑盒，不了解其细节和预训练数据集；在其上做持续预训练后，遇到性能或能力问题时，讯飞需要更多时间定位和解决。若用星火训练，每个细节都在掌握之中，可以很快指导如何优化、如何调整算法配置。

Q9　公开数据你们用了，我们的 500 亿怎么办　〔42:18〕

当时的情况　讯飞刚讲完"开源模型是黑盒、星火细节在手"。RNP 工程负责人不接这个话，换了个角度——从数据来源算账。

RNP 想问的是　还有一个担心。你们说会把所有公开的葡语数据都用了。那我理解，我们那 500 亿 token 就不能再用公开数据了，不然跟你们的重复。所以我们得从书之类的非公开渠道找够 500 亿。比如维基百科你们也会用吧？

讯飞方答复：确认存在重复问题。讯飞将出具一份清单、一份计划，说明需要采集什么类型的数据、从哪个部门、哪些地方（图书馆、新闻等），与 RNP 共同确认，因 RNP 知道数据具体在哪里；讯飞可核查数据是否有用并说明理由。公开数据的采集可由讯飞完成，RNP 只需批准并做 QA/QC，公开数据采集不应由 RNP 承担，以节省时间；建议 RNP 团队采集巴西境内的高质量内部数据；即使是公开数据也需双方共同核对去重。

RNP 补了一句　〔RNP 现场人员先用葡语低声说了句"把技术转移给他们是有道理的，但我想他们也在和我们……"，随即用英文对讯飞说：〕你们在巴西还跟另一家公司也在做同样的事吧？我们的意思是，这些人之间能不能共享，别一遍遍重复劳动。我们二月跟几家谈过，Maritaca AI 和另一家〔名字没听清〕。

讯飞方答复：了解这些公司。不需要重复，可以直接购买或从其他公司采集，可一起核对。因此需要共同制定采集计划，列出数据所在——可能已在另一家公司而不在图书馆或新闻中，可直接使用。

## 2.2 建成前的临时算力

Q10　所以你们要我们出临时算力？GPU 还是 NPU　〔47:55〕

当时的情况　讯飞讲到第一步的两条线，然后主动提出一个新要求：数据中心一年建不好，这一年得先有十几到几十张卡跑语料，2027 年用三四个月。RNP 项目牵头方确认了一遍。

RNP 想问的是　所以你们是需要我们提供一些算力？临时的？——要 GPU？还是 NPU？

讯飞方答复：需要 NPU，三四个月的临时算力。因讯飞的工具链使用多个小模型做 NLP、处理文档、清洗和切分数据。演示中将展示。

Q11　公共云用不了，私有数据必须在巴西算　〔48:37〕

当时的情况　讯飞说需要 NPU。RNP 工程负责人趁这个话头，把数据主权那条线画出来——这是他们的底线，后面还会再提一次。

RNP 想问的是　关于这整个事我要说一句：因为数据的原因，公开数据、公共云我们很难用，我们必须自己参与进来。你们是想把我们的本地数据也放进第一阶段、跟公开数据一起训吗？

讯飞方答复：公开数据可以在中国提供算力，因为不敏感；可基于中国的远程算力做知识转移。

RNP 补了一句　公开那部分你们用云可以。但私有那部分——这才是我们担心的——必须用我们巴西自己的算力，那是高度隐私的数据。

讯飞方答复：确认，涉及 LGPD 等敏感问题。数据中心建设、本地语料建设、公开数据采集三件事必须在项目启动后并行；因此需要本地算力支持，否则一年后数据中心投运时没有足够数据做训练，效率低。

## 2.3 溯源与数据出境

Q12　中国那边的语料交给我们时，来龙去脉带不带　〔50:27〕

当时的情况　讯飞刚说完"三件事并行"。主持人说有两位举手，先请远程的数据与 AI 经理。她准备的第二组问题，两个都是数据治理口径。

RNP 想问的是　对这几页我有两个疑问。第一个：你们在中国用来增强基础模型的那整套语料，交给我们的时候，会不会连数据从哪来的、许可是什么、质量标准是什么、怎么处理的一起给？

讯飞方答复：会。连同全部方法论与处理过程，并与知识转移一起交付。中国侧采集的公开数据集将移交。

Q13　巴西的语料到底在哪处理，会不会出境　〔51:17〕

当时的情况　紧接上一问。她指着幻灯片上"持续向讯飞供应数据"那行字——这行字让她担心数据会流向讯飞那边。

RNP 想问的是　第二个疑问：你们幻灯片上写"RNP 持续向讯飞供应数据"。我要问清楚：这个阶段，我们巴西的语料到底在哪里处理？有没有任何巴西数据、或者 token 化之后的数据，会离开巴西的环境？

讯飞方答复：不会。中国侧只使用采集的公开数据。500 亿本地数据始终在 RNP 的环境内，不送往中国，由讯飞人员到巴西处理——这也是需要提供本地算力的原因。语料规格详见 SoW，约 200 页。

## 2.4 权重与许可

Q14　基座是星火架构吧　〔53:02〕

当时的情况　主持人说"Maritza 先到这，因为 Enzo 还在等"。远程的软件架构师连问三个，一个比一个直接，最后一个是来探底的。

RNP 想问的是　我想澄清几个问题。你们带给我们的基座模型，是基于你们的星火架构，对吧？

讯飞方答复：是。

Q15　你们大的星火不开权重吧　〔53:21〕

当时的情况　紧接上一问。他做过功课，知道讯飞的模型开源情况。

RNP 想问的是　我注意到你们较大的星火模型不是开放权重的，也对吧？

讯飞方答复：讯飞近期已开源一个约 300 亿参数的小尺寸模型，并于会议前一日发布了 Spark 2.5。

Q16　我们或政府要是想把最终模型放开许可，行不行　〔53:53〕

当时的情况　第三问。这是全场最尖的问题之一——问的是资产归属和再分发权。讯飞的回答里第一次提到了总统府民事办公室（Casa Civil）。

RNP 想问的是　我的问题是：如果我们 RNP、甚至巴西政府，最后决定把这个项目做出来的模型以宽松许可（permissive license）分享出去，行不行？我们需不需要担心原始星火模型的许可问题？

讯飞方答复：此事五月已澄清。当时巴西总统府民事办公室（Casa Civil）要求必须交付权重；讯飞经内部讨论获总部批准：本项目使用的星火大语言模型，包括 3000 亿参数的大版本，向巴西开放。即使不对公众开放，也向 RNP 及其团队开放。这是受限的开放，开放范围应在合同中约束——开放但不公开；对 RNP 开源可见；如需分享给某个合作方，可以协商，对该合作方做授权，但不面向全部公众，需与讯飞共同签署。

RNP 补了一句　那也许我们列一份清单、谈一个范围，因为我们还有别的政府机构。

讯飞方答复：原因是不希望 RNP 把讯飞的模型卖到其他国家。可在与 RNP 法务团队洽谈时确认，在合同中细化可分享开放权重的实体与机构。

Q17　我们能不能在别的开放模型上建巴西模型　〔56:11〕

当时的情况　权重刚谈完。现场一位 RNP 高层追了一句，工程负责人马上补充说"只是确认这是可选项"——他们并不打算真的换，但要保留这个权利。

RNP 想问的是　对我们开放我明白了。但我们有没有这个选项：在别的开放模型上——比如 OpenAI、GPT 那类——建我们自己的巴西模型？——只是确认一下这是可选的。

讯飞方答复：这是一种混合的机会，讯飞有此能力。但此前说明过：如要保证性能，推荐星火；如要做其他尝试，RNP 可以自行尝试，讯飞可以支持，但性能方面讯飞不能保证；RNP 可自行优化，也可向讯飞提问，讯飞提供咨询服务并给出答案。对国家 AI 软件栈的研发，讯飞从 FP1 到 FP9 全部支持（FP1 为平台，FP2 为模型训练），支持 RNP 做自己的研究，向 RNP 开放所有接口。

## 2.5 验收标准

Q18　要是测出来不行怎么办　〔59:20〕

当时的情况　讯飞刚讲完"12 个月升 3 次、要持续供数、出评测报告、第三方测试"。RNP 项目牵头方直接叫着讯飞项目总监的名字提问——两人五月就打过交道。

RNP 想问的是　我问个问题啊。假设模型训好了，语料没问题，微调也做了，然后我们一跑 benchmark——结果不怎么样。只是假设。那怎么办？

讯飞方答复：这是流程问题，之后会持续改进。评测分两部分：一是公开 benchmark，如 ENEM，讯飞尽力取得高分，供 RNP 接受；二是主要部分——用 RNP 的巴西文化、巴西理解、巴西知识，与 RNP 团队共同创建一个巴西国家 benchmark。以这两部分评估模型是否可用。

Q19　验收线在合同里怎么写　〔01:00:41〕

当时的情况　讯飞说了"两套 benchmark"。RNP 追的是合同条款。

RNP 想问的是　但我们总得有个验收水平，说"到这儿就可以了"。这在合同里怎么体现？

讯飞方答复：讯飞将提供巴西主流 benchmark 数据集清单，如 ENEM（巴西大学入学考试）及毒性测试集等；RNP 已有部分数据集，讯飞此前在技术答复中已回应。针对特定 benchmark 专门训练以取得高分的做法没有实际意义，真正有效的是 RNP 创建自己的目标来测试模型可用性。

Q20　我们可以一直说"不够"，怎么办　〔01:01:54〕

当时的情况　讯飞刚说"要以 RNP 自己的目标来测"。RNP 项目牵头方把双方都有的顾虑摆到桌面上：谁来定"够了"。

RNP 想问的是　我的意思是——比如我们用 20 组不同的数据建了个 benchmark，测出来 75%。我们说不够。你们说会改进，然后改了。我们还可以说不够、不够、一直不够。

讯飞方答复：有时间线约束：模型开始训练之前，双方需要协商验收标准。结果也取决于 RNP 的语料，不只是讯飞的模型和工具；讯飞不会以"问题不在模型、在数据"的方式互相归责，会尽量避免这种情况。

RNP 补了一句　一种思路是有一些客观标准，来说好还是不好。

讯飞方答复：讯飞现有一个模板：训练前确认全部 benchmark，明确双方可接受的条件。

Q21　DLM 也得有专门的 benchmark 吧　〔01:03:32〕

当时的情况　验收机制刚说清。RNP 顺手把领域模型也套进去。

RNP 想问的是　那把这个讨论带到领域模型——你们也得有专门的 benchmark 吧？

讯飞方答复：需要。训练前确认验收条款。

# 三、领域大语言模型（DLM）

Q22　三个领域定了没有——反过来是讯飞问 RNP　〔01:03:53〕

当时的情况　讯飞翻到 DLM 页，先反问 RNP：卫生、航天、生物多样性这三个领域是定了还是只是想法？接下来的一段是全场唯一一次谈到价格。

RNP 想问的是　
      RNP 答：那只是举例吧？这个垂直领域是总统府民事办公室（Casa Civil）要定的。我没有结果——这不是我能决定的。我对这个项目有一些治理权，所以我得去问。不知道这算不算问题。

讯飞方答复：没关系。领域可以在合同中留空，但领域数量可以固定为三个；为完成额外两个大模型，讯飞成本会增加。

RNP 补了一句　哦？因为——我以为那是包在同一个价格里的。

讯飞方答复：成本确实增加了，但经协商，已与华为商定保持总价不变。同时领域模型有范围限制：不是行业模型，而是特定领域、特定场景。以卫生为例，卫生领域非常大；在中国训练一个覆盖整个行业的垂直模型，数据量和工作量与葡语大模型相当。本项目主体是葡语大模型，领域模型建议从较小规模起步，在每个行业内选择一个具体领域——如卫生选诊断辅助、生物多样性选基因分析。预算内无法在卫生的每个领域都做到高性能：一个领域，一个方向。

RNP 补了一句　一个领域一个方向，可以。但前提是你们得把知识转给我们。从一个具体的部分起步再往外扩，这是健康的做法，这就是计划。

讯飞方答复：当然。RNP 需要帮助定义好场景（如卫生的哪个子领域）并协调数据；每个 DLM 都需要与数据方谈判，政府层面需有开放数据的协议——如卫生领域的 SUS 系统，数据很多，可能只用其一部分覆盖一个具体领域。DLM 有三项要求：定义场景；场景必须有足够数据；有该场景的领域专家确认结果，否则无法判断结果对错。DLM 的知识转移与大模型类似，参数与场景不同，方法论相似但不完全相同。

Q23　DLM 用你们的小模型还是开源模型　〔01:09:22〕

当时的情况　讯飞讲完 DLM 的三项前提。RNP 工程负责人回忆上几次会的结论，想确认技术路线。

RNP 想问的是　我有个问题。我从上几次会理解的是，DLM 不会用星火大模型，会用小一点的。那你们是用自己的小模型，还是用开源模型？这块打算怎么弄？

讯飞方答复：取决于模型：可以用讯飞的小模型，也可以用开源模型，两种都有方法论，规模在此不是问题——也许 700 亿，也许 300 亿参数对场景就足够；但建议从大模型做蒸馏到小模型。讯飞有课程教如何为特定场景选择正确的模型。RNP 确认领域后，讯飞选取该领域性能最好的基础模型；讯飞在中国有星火医疗模型，可在其与其他开源模型之间做 benchmark 择优。

RNP 补了一句　有个葡语的模型当然好。

讯飞方补充：即使是专门模型也会比较择优，并教会 RNP 如何选模型，这是知识转移的一项。DLM 训练在葡语国家模型之后，届时 RNP 已具备一定的自主训练能力，因此对 DLM 讯飞提供咨询而不是代为训练：RNP 训练，讯飞指导其算法工程师。

Q24　小模型能不能我们自己现在就开始训　〔01:12:08〕

当时的情况　讯飞刚说"DLM 由你们训、我们指导，因为是小模型"。RNP 工程负责人马上问能不能早点动手——这个问题会末还会以战略高度再提一次。

RNP 想问的是　既然是小模型，我们能不能用自己的算力、有资源的话从一开始就并行做？这其实也是我一直想问的：训练是不是把算力全占了？还是可以同时在平台上放几个模型跑推理？

讯飞方答复：取决于算力。若同时开始，需与华为确认能否支持，因第一阶段算力全部用于训练——首批训练用量在 200 PFLOPS 以上。可以在第一批算力中为 RNP 分配一个实验环境，支持一些微调，但做持续预训练比较困难。

讯飞方补充：经与方案架构师确认：讯飞不仅在葡语数据集上训练 3000 亿参数的葡语主权模型，拿到该数据集后也可用其训练 DLM 以提升葡语能力；并且可以额外交付一个小尺寸的葡语大模型，例如 300 亿参数的小尺寸主权模型，作为构建 DLM 的基座，使 RNP 同时具备葡语能力和领域语言理解。

# 四、国家 AI 应用

Q25　API 能不能拿来做 agent　〔01:16:44〕

当时的情况　讯飞讲完国民 APP：1000 并发、面向种子用户、数据运营平台、内容审核。RNP 工程负责人关心的不是 APP，是 API 能干什么。

RNP 想问的是　那公众就能用这个平台了。你们提供的 API，能不能拿来开发 agent？你们支持 agent AI 吗？

讯飞方答复：支持。就是 OpenAI 式的 API，像 MaaS 服务（模型即服务），直接提供模型 API，可创建自己的 agent；从公开渠道下载的 agent 连上讯飞模型即可运行。是 OpenAI 兼容的 API。

Q26　能撑多少用户　〔01:17:36〕

当时的情况　讯飞说 API 是 OpenAI 兼容的。RNP 追问容量。

RNP 想问的是　好，但——能支持多少用户？

讯飞方答复：由 RNP 决定，受算力限制。要向更多人提供服务需扩展 AI 超算中心的算力——2028 年算力翻倍。RNP 也可以导出模型，让一些公司或机构直接安装自用；但因模型的优先权属于 RNP，为保证服务质量需要限制用户数量；用户过多则一切变慢、无法保证体验。建议第一阶段组织高中、大学和研究部门使用，之后再向更多人开放 API。

Q27　能不能限每个用户用多少、能不能查　〔01:19:00〕

当时的情况　讯飞建议先给高校和研究机构用。RNP 工程负责人把治理需求具体化。这个问题讯飞侧用中文商量了一会儿才答完整。

RNP 想问的是　我们能不能自己决定模型的每部分怎么用？比如我们要做治理，能不能规定每个用户、或者每个租户能用多少？——不光是规定，能不能查每个人实际用了多少？就为了治理，能做到什么程度？

讯飞方答复：平台有监控，可查看运营情况，管理系统是交付的一个模块。经与架构师确认：租户数量目前无上限，取决于资源，考虑的是并发；平台不限制租户是 100 个还是 1000 个；单个用户的用量可以限制，有 QoS 与配额机制——给每个用户一定配额，用完即止，不会出现超用；资源充足时，对某用户的限制到达上限后若仍有资源，可重新配置规则放宽。用量大的用户可看到剩余 token；讯飞可指定并控制 token 数，计算每个用户的配额与用量；可在运营管理面板上控制。

Q28　平台管不管模型治理：版本、追溯、日志、事故、监控　〔01:22:03〕

当时的情况　配额刚答完。主持人说线上有人举手。远程的数据与 AI 经理的第三组问题，全场最系统的一问，六个子项一口气报完。

RNP 想问的是　我的问题是治理。我看这页幻灯片上"治理"包括内容安全、访问控制和日志。那平台支不支持模型治理？具体说：模型版本管理？每个训出来的模型能不能追溯？每次问答的 prompt 和输出能不能按隐私政策记录？评测结果？事故记录？模型性能随时间的监控？——我说的不是模型之间比较，是训练时和上线后发生的一切。AI 治理不只是内容安全和访问控制，比那多得多：可追溯、版本管理，还有我们对结果、性能、事故、评测做的各种分析。

讯飞方答复：在整个过程中——数据处理、训练、评测以及 API 使用——都可以追溯，有日志，也能追溯根源。所有东西都是可追溯的。

RNP 补了一句　好的，谢谢。

RNP 补了一句　〔01:26:19，讯飞讲到"应用移交后由 RNP 运营、升级、维护、迭代"时〕所以这就是你说的运营主权——运维主权。

Q29　手机 APP 是 Android 和 iOS 都有吧　〔01:27:38〕

当时的情况　讯飞讲完"源码可以开源给你们、合同附件有责任矩阵"。RNP 工程负责人问了个具体的。

RNP 想问的是　一个问题：这个手机 APP，Android 和 iOS 都兼容吧？

讯飞方答复：两者都支持；另有 Web 和 PC 客户端，基于 Web。包括移动 APP 在内全部对 RNP 开源。

# 五、知识转移

Q30　你们是不是想让我们派人去中国　〔01:31:12〕

当时的情况　讯飞讲四阶段两轮次，刚说"第一轮在中国开始"。RNP 项目牵头方马上问人的事。

RNP 想问的是　你们是不是期望我们派人去中国？

讯飞方答复：不需要太长时间。讯飞也需要了解 RNP 的算法工程师；部分人员若有足够时间可以赴华，需放下其他工作、全身心投入项目。人才培养范围基于 LPU，高阶培训不在范围内。若 RNP 愿意派人赴华，讯飞可以接受：可派 5 至 10 人到讯飞总部，参与前期工作（如公开数据采集）；项目启动后也可派团队到总部协作。若 RNP 能承担差旅及其他费用，讯飞接受。若要派团队赴华参加高阶研讨或培训，可沿用华为人才培养 LPU 模式的规则。

Q31　360 小时看、20 小时做，这比例怎么来的　〔01:33:04〕

当时的情况　讯飞刚说完"5 到 10 人可以来总部，差旅你们出"。远程的数据与 AI 经理的第四组问题，直接念幻灯片上的数字——这两个数字她显然事先看过。

RNP 想问的是　抱歉打断，我有个问题。既然主要目标是让我们独立运营，那360 小时跟岗、20 小时指导实操，这个比例是怎么定的？跟岗那么长时间，我们的工程师有没有额外机会自己动手做？

讯飞方答复：跟岗阶段由讯飞完成任务并向 RNP 解释任务如何执行，RNP 团队的主要目的是跟随、观察、学习；指导实操阶段由讯飞给 RNP 团队分配任务、RNP 操作、讯飞支持。

讯飞方补充：跟岗阶段也会向工程师分派一些任务，不只是观察讯飞的日常操作。

RNP 补了一句　〔工程负责人〕交接之后我们操作、你们当导师，对我们是跟岗、对你们也是跟岗——同时教学。我觉得挺好，这行得通。

Q32　给我一份我们该有的工程师清单　〔01:35:16〕

当时的情况　主持人说"还有一个问题——Marcelo"。远程的数字服务副主任提的是人力，而且说明是看到幻灯片页脚"对 RNP 意味着什么"那一栏才想到的。

RNP 想问的是　我想搞清楚怎么在 RNP 内部组织这个项目。我看你们幻灯片上有"对 RNP 意味着什么"那栏；第三页讲跟岗、讲 RNP 团队要跟岗。为了准备这个大项目，你们能不能给我们一份我们团队需要的工程师清单？我要跟现有团队对一下——我觉得我得招人，得提前为知识转移做好准备。这对我们很重要。

讯飞方答复：已有一页说明 RNP 侧的角色：语料采集团队（奠基与跟岗阶段）、语言与标注专家、模型工程师、应用软件工程师、运维工程师、领域专家，以及各角色在各阶段参与的任务和讯飞的支持方式，列在表中，将发送该文件。

Q33　不，我要的是职位画像的名字　〔01:36:53〕

当时的情况　讯飞翻了附录 A10 那张"角色—阶段—任务"表。他觉得不对——那不是他要的东西，第二次说得更明确。

RNP 想问的是　对，好的。但我想要的是职位画像（professional profiles）的名称——像 AI 工程师、架构师、开发工程师这种——好跟我们 RNP 团队的画像对上。

讯飞方答复：另有一张表：建议葡语语言专家 6 人、合规专家 6 人、DLM 领域专家约 7 人，后续再详细介绍。

讯飞方补充：项目需要相当数量的人来组织。部分语言专家和领域专家不需要全程参与，也许只需半年或九个月用于培训和检查语料。RNP 侧至少需要约 30 人的团队；可与大学合作，邀请学生和大学教师做短期工作。

Q34　我最少得留多少人　〔01:39:12〕

当时的情况　讯飞说"至少 30 人，可以找大学"。RNP 项目牵头方要一个底线：养这套东西最少几个人。

RNP 想问的是　我得搞清楚，为了把模型维持住、维护和运营，我必须留在这儿的基本人员是多少？你们有做开发的人，也有做运维的人。

讯飞方答复：项目结束、全部移交时，RNP 至少需要 15 至 20 人来运维平台，包括运营模型和服务；其他人可从大学或其他机构邀请。所需岗位与人数应与项目交付进度对齐；讯飞将提供一份人力配置计划（HR allocation plan），说明在什么阶段、什么岗位、多少人、参与多久。

RNP 补了一句　学生可以用。我们可以给研究人员、学生发资助，做 6 个月或 1 年的临时工作。

讯飞方答复：但需要有核心团队，雇用固定人员，包括维护运营团队和知识转移核心团队，约 20 至 30 人。如果 RNP 核心团队太大，讯飞无法保证知识转移效果，因为讯飞核心团队与 RNP 核心团队是一对一的。建议做 train the trainer：RNP 派骨干人员，讯飞帮助培养其中约 10 人成为专家，再由 RNP 核心团队培训其他人；这比培训大量人员、每人学不深要合理。

Q35　同一批人得走完华为和讯飞两层培训　〔01:42:09〕

当时的情况　讯飞刚说"核心团队太大保证不了效果"。RNP 培训与开发服务副主任接过话头，把华为培训和讯飞培训串起来讲——他负责 RNP 整个能力建设计划。

RNP 想问的是　一个问题。我一直在跟华为那边一起梳理整个培训体系，之前梳理到讯飞这一层就停了，现在清楚多了。接着刚才说工程师清单的话：我们得保证同一批人的画像和技能是贯穿整个项目的。有些人会走完项目所有层级——先华为培训、再讯飞培训——有些人不会。我得保证走全程的人真的把每一层都过了。能翻回两轮培训那页吗？……在那之前我们还有一大堆华为的培训。

讯飞方答复：两轮培训。需要前置条件：加入讯飞的培训之前，应先完成华为基础部分的培训；讯飞部分是方法论，面向工程师。

RNP 补了一句　把这些培训都拍下来，看清整体路径。

Q36　两轮是几个月后和一年后吗　〔01:44:23〕

当时的情况　华为的 PPT 传不过来，双方在等。RNP 趁空问了一句。

RNP 想问的是　你们说的两轮培训——第一轮是项目开始后几个月，第二轮是大约一年后？你们是这么考虑的？

讯飞方答复：将展示并解释。

# 六、华为 AI 人才培养框架

Q37　运维团队的培训是不是漏了　〔01:53:38〕

当时的情况　华为培训负责人讲完框架：2900 人培养（蓝色，不在预算）、项目内培训（绿色，已含预算）、先华为 AI Developer 再讯飞。RNP 培训副主任第一个反应。

RNP 想问的是　这个我们之前讨论过。但我看漏了一块吧？运维团队的培训。

华为方答复：运维团队即 O&M，属运营人才，是基础设施运维，包括电力、发电等。

Q38　这组人是不是得先过第一阶段　〔01:55:01〕

当时的情况　华为答了运维在另一块。他接着看图上的衔接关系。

RNP 想问的是　这部分是项目团队的。那我们用在这里的这组人，是不是必须先通过第一阶段，再接到这里？

华为方答复：不。该部分只针对基础设施团队，可以是同一批人；华为 ICT 与数据中心部分对应数据中心 L0、L1，是为算力服务的。

Q39　所以总共是 42、44 个人？　〔01:55:44〕

当时的情况　他在算人数。这个数字后来被讯飞纠正为 12+20。

RNP 想问的是　这些都是软件、软件工程，所以他们得参加开发者培训。那我们说的是 42、44 个人，对吗？

华为方答复：是 12 加另一组，不同。

RNP 补了一句　〔工程负责人〕这两个可以是一个团队吧。

华为方答复：这里是另一个团队，因为更偏基础设施。

RNP 补了一句　〔工程负责人〕这 12 人的培训，必须和那 12 人是同一批吗？——华为：不必，另一组两边都可以参加。

RNP 补了一句　〔02:00:42，回到线上后〕对了，不是 44 人，也许是 12 加 32。

讯飞方补充：抱歉——是 12 加 20。取决于 RNP 工程师的能力：工程师可以既做运维又做模型训练。头 12 名工程师与另外的画像不同，但可以用同一批人，由 RNP 决定；实际上是两支团队，可以同人；现在是时候选定这些画像、需要的话分开。两部分画像相似，只是主攻运维还是主攻 AI 算法。

Q40　第一轮真要在中国？第二轮呢　〔01:56:57〕

当时的情况　回到讯飞那句"第一轮在中国开始"——他没听明白是必须还是可选。

RNP 想问的是　有一点我没弄清楚：你们说第一轮应该在中国进行，那第二轮呢？

讯飞方答复：不是"应当"，是"可以"；不是必须，也可以在巴西，取决于计划；也可以做线上的知识转移。

RNP 补了一句　但也许去中国是一个选择。

Q41　至少第一轮得在项目开始前做完吧　〔01:57:32〕

当时的情况　他关心的是时序：人得先培训好再进项目。

RNP 想问的是　那所有这些培训，至少第一轮，我觉得得在我们启动项目之前就准备好——在训练阶段、语言模型那些开始之前，这些人就应该培训完了，对吧？

讯飞方答复：需要。华为 AI Developer 培训之后，先启动 AIDC 项目，再规划讯飞技术转移。

Q42　课堂培训的实验室在巴西有吗　〔01:58:15〕

当时的情况　华为说线上不够、建议选重要的人做现场培训、讲师可以来巴西，LPU 里会列现场培训的加价。RNP 表示要混合式，然后问基础设施。

RNP 想问的是　我们相信混合式培训。但我不确定课堂培训需要什么条件——实验室？混合式是一部分线上、一部分课堂；课堂这部分我们得有基础设施来做培训。是在巴西有，还是我们得把人送出去？

华为方答复：不必送出去，可以用云资源做培训。可选人多的城市开课堂、其他城市线上，由 RNP 设计不同区域；教学资源在云上，去哪里都行。如果 RNP 愿意，可以与大学合作、为学生开课。

RNP 补了一句　〔华为说完"教学资源在云上"，RNP 培训副主任顺势提了一件他们内部已定的事，当时没人接〕我们已经讨论过的一件事：部委希望把所有这些培训材料转移过来——我想这也适用于 ESR〔RNP 自己的培训机构〕。

讯飞方答复：（会上对 ESR 一句无正面答复。）

Q43　AI Developer 那块到底怎么分阶段、多少课时　〔02:02:52〕

当时的情况　讯飞把人数纠正成 12+20 之后，他回到之前的问题：华为那 2900 人的项目是怎么运作的。

RNP 想问的是　好，这部分清楚了，我们继续，这一页够了。现在是培训时间——第一轮培训到底持续多久？我不知道是不是在别的页里，但我回到我之前的问题：第一页是 AI Developer，第二页是蓝色那块——只有一半，缺了一半。

华为方答复：AI Developer 有四个阶段。从第一阶段到第二阶段选 40%——从 2,070 人到 1,080 人进入进阶阶段；最好的一半进入第二阶段；最后选约 100 人回中国接受更多培训。

Q44　总共多少小时　〔02:04:27〕

当时的情况　紧接上一问。

RNP 想问的是　总共多少小时？

华为方答复：不按小时计，按天：60 天，每天 6 至 8 小时，约两个月。在线学习平台由华为提供。

Q45　ESR、参考条款、预算——讯飞的培训在不在里面　〔02:05:28〕

当时的情况　华为讲完 60 天。RNP 培训副主任把预算归属摊开——他要确认报给部委的那份材料有没有把讯飞培训算进去。这是 ESR 第二次出现。

RNP 想问的是　我们已经讨论过的：课程内容会转到 ESR，实验室可以用华为的，费用已经通过我们报给部委的参考条款覆盖了。所以我们有些调整要做。我不记得讯飞的培训是不是也在那个预算里——不确定。

华为方答复：讯飞培训的预算包含在讯飞部分。所有绿色部分的预算已包含在项目内。

讯飞方补充：绿色包含在 AIDC 项目内；蓝色是 LPU 模式，是不同的项目。

RNP 补了一句　是，不同的收费模式。那就预算来说，我们报给部里的——AIDC 你们都覆盖了，人才那块你们也送了 LPU，对吗？

华为方答复：都覆盖，如果包含参考中心的话。无论如何，托管培训平台的云服务成本由华为承担，必须计入，但会得到报销。

RNP 补了一句　实验室是这门课的主要部分，跑在华为的平台上。好，所以已经就位了。

# 七、系统演示

## 7.1 语料构建中心

Q46　把你们正在用的数据集打开看看　〔02:14:30〕

当时的情况　讯飞不放幻灯片了，直接投中国的真实环境，演示语料流水线，刚说"每一步都能看到"。RNP 工程负责人要看真东西，不看流程图。

RNP 想问的是　你能打开你们正在用的数据集看看吗？把数据集展示一下？

讯飞方答复：可以。展示了原始文件（PDF），为数据集中的一个文档。

Q47　有表格数据的例子吗　〔02:14:55〕

当时的情况　看到的是一个 PDF。RNP 的数据大多不是 PDF。

RNP 想问的是　有表格类数据集的例子吗？

讯飞方答复：演示环境中没有全部数据集。

Q48　能批量传吗，我有几千个　〔02:15:07〕

当时的情况　他回想前一个界面上有上传按钮。

RNP 想问的是　但在你前一个界面，我看到能上传、能编辑。能批量上传表格数据吗？我可能有几千个文件。

讯飞方答复：可以批量上传、批量分析，不需要逐个操作。

Q49　有没有 API 直接连数据仓库　〔02:15:34〕

当时的情况　批量上传确认了。他要的是程序化接入，不是手动传。

RNP 想问的是　有没有 API，可以直接连到一个数据存储库？

讯飞方答复：有上传 API，可以开放。

Q50　支持哪些数据源类型　〔02:15:50〕

当时的情况　讯飞侧用中文确认了一下格式。

RNP 想问的是　你们支持哪些类型的数据源？——我不是说具体的数据，是说像数据存储库那样的来源。

讯飞方答复：原始数据目前支持 PDF、Markdown 等；数据集支持 JSON 或 Markdown 格式（通用的或处理过的数据集）。

Q51　我们的数据在数据湖里——比如 SiBBr　〔02:16:23〕

当时的情况　讯飞说支持 PDF/Markdown/JSON。RNP 说他们的数据不是这个形态。一位 RNP 高层当场打开 SiBBr 的网页给讯飞看——那是 RNP 自己运营的生物多样性数据库，他们等于把一个现成的 DLM 数据源摆到了桌上。

RNP 想问的是　我们的数据可能在数据湖里、要导出到这里，或者在 Dataverse 那种存储库里。比如像 Excel；我们本地 GitLab 里就有一大堆数据，举个例子。一个好用例——巴西生物多样性 GBIF 节点，SiBBr。这是一个开放数据库，巴西的生物多样性数据库，数据质量很高，不是 PDF、不是文本，是带着完整语义、信息和学科属性的，对领域模型特别有用。……这是 RNP 运营的，巴西生物多样性开放节点。所以你们提的生物多样性用例，我们已经有 RNP 自己运营的高质量数据了。这是我们的系统，你们直接连就行。

讯飞方答复：那样的话讯飞会做一些定制：改进工具，或用小模型来适配和分析 RNP 的数据。讯飞保证：只要 RNP 准备好了数据集，平台就能连接到该数据集。可以做小工具把 RNP 的合格数据导入系统，技术上不复杂；讯飞有研发团队，标准功能不支持则定制。支持导入已切分的数据和已合格的数据。

RNP 补了一句　这是针对 JSON 的；还有表格、CSV。

讯飞方答复：讯飞会向该节点请求数据，平台保存数据；数据采集需经 RNP 许可，RNP 告知可用的数据后，讯飞制作定制工具与接口，从指定网站或节点获取、下载数据，完成格式化、清洗、抽取。

Q52　起点是完全的原始数据？每一步我们能看见吗　〔02:21:28〕

当时的情况　讯飞承诺可以做连接器。RNP 工程负责人问的是过程透不透明——这是他对"黑盒"的第一次试探。

RNP 想问的是　你们期望的起点是完全的原始数据、走完全部这些步骤？……然后每一步做了什么处理，在平台上是开放的吗？我们能看到具体做了什么——不只是前端？

讯飞方答复：是，从原始数据开始，例如从网页取得内容、抽出 Markdown。每一步对 RNP 开放可见，这也是知识转移的内容——讯飞会说明每一步发生了什么。如需修改，可以一起改，也必须一起改：现有工具主要针对英文和中文，目前不知道如何切分葡语，需要 RNP 帮助共同开发葡语切分工具。

RNP 补了一句　好，你们需要做一些定制。

讯飞方答复：讯飞有技术，RNP 有语言专家；工具不是黑盒，是讯飞团队自研。

RNP 补了一句　最后你们把所有东西 token 化，就可以训练了。

讯飞方答复：是。平台下层有数据集数据库，可用于不同的训练过程。若 RNP 想自行调整工具，可与讯飞一起讨论。若 RNP 协调好了数据集，讯飞承诺可接入平台；标准功能不支持则定制导入，保证 RNP 提供的所有数据集都可进一步处理。

Q53　有没有给开发者的 SDK　〔02:24:12〕

当时的情况　语料中心演示到尾声。这个问题讯飞侧用中文商量了一下才答——答案是没有。

RNP 想问的是　我有个问题。有没有给开发者的软件开发工具包（SDK）？比如帮我们自己开发流水线的？

讯飞方答复：经与架构师确认：目前没有。AI 能力中心是开发和部署 AI 应用的平台，默认在平台上执行任务；若要 SDK 支持其他应用开发，目前不支持，建议在平台上完成。原因是平台极其复杂，是集成的工作流；提供 SDK 暴露部分功能会脱离平台控制，无法保证正常使用。

RNP 补了一句　好，谢谢。

## 7.2 模型训练中心

Q54　要加一个新的开源模型进来怎么办　〔02:25:59〕

当时的情况　切到训练中心，讯飞说"可以选星火当基座"。RNP 工程负责人问的是别的模型——他一直在为"不只绑星火"留后路。

RNP 想问的是　比如一个新的开源模型，怎么放进这个平台？如果我们想在另一个模型上做同样的训练？

讯飞方答复：可以定制平台加入新模型，RNP 可以自行调整模型，讯飞支持上传模型到平台；但至少必须先经华为昇腾 NPU 适配，因部分模型没有训练支持，需华为先适配、讯飞再支持。讯飞开放接口允许上传训练框架及不同种类的模型。

RNP 补了一句　先华为支持、再你们支持。因为我们做研究的时候，所有这些步骤是用 Python 做的，用脚本训练。这个平台把后台工具全藏起来了。所以要加一个新的开源模型，就得"下楼"，到后台、到写代码那一层去。

Q55　学怎么点这个平台不值得——我要的是幕后　〔02:28:03〕

当时的情况　讯飞说"可以上传训练框架"。RNP 工程负责人把全场最尖锐的话说了出来。这不是在问功能，是在质疑知识转移的深度。

RNP 想问的是　我的担心是这个——比如你们说"我们来培训人做训练"。在我看来，不应该培训人去操作这个平台。这平台的抽象层级太高了。如果不能改平台去适配新的开源模型、新的库，那学怎么用它根本不值得。任何小孩都会用这个产品、打开文件。那不是我们要的培训。你到那儿，打开一个文件——不，不是这样，点这个按钮——不是那个。最后你得到一个模型。那只是操作。……对我们重要的是幕后的东西。当然，工作负载是平台组织的——但机制是什么？为什么要这么做？

讯飞方答复：讯飞不只教操作，会让 RNP 了解系统内部发生了什么——大模型训练的 know-how；平台最终是让一切在流水线中更快。知识转移计划中会先讲解背后的原理，最后再教操作；不掌握原理实际上也无法使用。

Q56　我们得派一两个人去中国跟着做 CPT　〔02:30:22〕

当时的情况　讯飞说"先讲原理再教操作"。一位 RNP 人员说要去另一个会先走了。RNP 工程负责人趁这个空把要求正式提出来——去中国这件事，前面是讯飞主动提的，现在变成 RNP 主动要的。

RNP 想问的是　也许这事我们之间还得再谈，但我的看法是：去中国参与 CPT 训练的第一阶段——公开数据那段——对我们很重要。然后要搞清楚这些平台幕后是怎么运作的、你们是怎么做的。当然，费用什么的你们得看怎么管。但我认为至少得有一两个人去那边，跟你们一起把这些步骤做一遍。不然我们会跳过一些步骤，之后就只是买服务的。……我的关切是把工作流面对面走一遍，好理解。要不然你说"现在改这个改那个"，我没这个知识，就只能跟着你们走。

讯飞方答复：培训 RNP 核心团队是必要的：核心团队若不理解背景知识、不掌握执行项目的技术，沟通效率会很低。讯飞总部有很多专家，可以协调最专业的人与 RNP 一起培训，欢迎赴华参加。唯一的问题是费用如何结算，需与华为侧商定。赴华人员应具备一定背景以支撑项目。

RNP 补了一句　我们目前正在跟 MCTI 谈经费，好派人、雇人参与这些工作。

讯飞方答复：可以商量，开放讨论；非常欢迎，甚至可以加入讯飞的开发团队；需要共同找到解决财务问题的办法，让中国的研讨得以进行。项目启动前也可参加讯飞的开发者项目做预培训；为项目成功这是必要的。全部功能细节在 SoW 中，背景内容将在知识转移中展示。

## 7.3 国民 APP

Q57　我不想用你的界面，我要自己连模型　〔02:34:40〕

当时的情况　演示国民 APP：聊天、选模型、生成 PPT。RNP 工程负责人对界面没兴趣。

RNP 想问的是　能不能演示一下，我们怎么连到刚训好的那个语言模型？……我想看的是，比如，我怎么连到这个模型？我不想用你展示的这个界面，我想自己连。

讯飞方答复：可以连接，有 API，可从 API 获取数据；界面只是展示同时可提供的内容——不同租户及其调用。可用 API 开发国家应用、生成 PPT、AI 笔记、AI 写作；RNP 可组织团队在国家应用上创建自己的应用，也可与讯飞共同设计国家应用的页面与功能，两种方式均可。

## 7.4 领域模型演示（油气行业模型）

Q58　能连我自己的应用和 agent 吗　〔02:37:29〕

当时的情况　演示中国石油的油气模型。RNP 工程负责人问的还是同一件事：能不能接自己的东西。

RNP 想问的是　我们能连别的应用吗？比如我在我自己的基础设施里有本地部署的应用，能连到这儿吗？我的应用、我的 agent？

讯飞方答复：可以，agent 可连接讯飞的 API；讯飞提供 MaaS API（模型 API），连接后使用推理算力。但因算力有限，需限制接入的应用数量与并发。

Q59　这应用是跑在华为这边建的机器上吧　〔02:38:23〕

当时的情况　演示收尾前的最后一问。

RNP 想问的是　可能是个傻问题：这个应用是跑在华为在这里建的基础设施上的吧？

讯飞方答复：是，运行在华为算力上；推理侧目前设计约 100 PFLOPS，未来可扩展。

# 八、收尾

Q60　我们要责任矩阵和人力规划——要拿去申请经费　〔02:39:54〕

当时的情况　演示结束，主持人问线上有没有问题，没人举手，有人说"他们累了"。RNP 项目牵头方直接讲后续要什么，并且说明了用途。

RNP 想问的是　好，我们结束了。对我们来说重要的是培训，还有责任矩阵。我们需要这个，因为我们正在做项目文件、要拿到这笔钱。所以你们得有这方面的规划——人力资源，当然，还有责任分工、你们要做什么等等。……我们在准备一份项目文件，现在是葡语的，想翻成英文发给你们，每一步都有工作包，最终这份文件是要报给 MCTI 拿钱的。你们想加的文件也可以补进去，四五页、所有工作包。不过比如 CPT——我们之前以为你们全在巴西做，现在变了一点，要去中国做。

讯飞方答复：如需具体输入，讯飞可协助起草此类材料；将对 RNP 的文件提出评注与建议。会随整体交付进度一并说明，并发送交付进度表。

Q61　领域模型应该早点启动，别等两年　〔02:41:46〕

当时的情况　讯飞说会发交付进度表。RNP 项目牵头方讲了一段全场最有战略意味的话——它其实是在反对讯飞第 12 页的排序逻辑。

RNP 想问的是　我个人的意见——不只是意见——我觉得对 RNP 来说，战略上应该把领域模型和国家模型的训练同时启动。国家模型要很多算力、要很长时间。领域模型虽然不是马上就好，但快得多，能早点让人看到项目的价值。两年以后超算什么样，我们不知道，你们也不知道。所以要有阶段性成果。甚至推理——把 API 开放给一些人做 agent，如果从一开始就能说"这是模型，你可以用 API 开发"，不用对所有人，对一部分人，那也很好，能有影响。这样各项活动的时间线也会更好。

讯飞方答复：若 RNP 能共享算力——在中国可以，但本地没有训练算力；因数据敏感，不能送到中国的数据无法用中国算力。以 SiBBr 为例，若数据集公开，可用中国算力；若不公开，需 RNP 协调本地算力。

RNP 补了一句　〔工程负责人〕主权。主权是根本问题。但如果是公开数据，那已经公开了，无所谓。

讯飞方答复：开放讨论如何让项目更有价值；讯飞内部先讨论，RNP 也可提出方案。

RNP 补了一句　早期里程碑就应该启动领域模型，不是等两年大模型出来再启动。一种可能是领域模型加领域 agent，这可以做。

讯飞方答复：讯飞巴西公司另一支团队正在支持 MGI 的 SGP 做政府人才招聘 agent 的 POC，讯飞理解 RNP 的需求，也有与巴西政府部门合作的经验；可进一步讨论以更高优先级确认领域与资源，需要 RNP 帮助分配资源，共同努力让项目尽快取得首批成果。

Q62　你们办不办学生黑客松　〔02:45:39〕

当时的情况　讯飞说"可以一起讨论怎么早出成果"。RNP 创新方向的人补了一句。

RNP 想问的是　跟另一个项目比较一下——我们做过培训课程，还给学生办过挑战赛，让他们开发 agent、做应用，作为培训计划的一部分，像黑客松那样。不知道你们有没有类似的。黑客松是运营层面的事，是为了让社区参与进来、做真实的应用。我觉得让人参与到过程里是有战略意义的。

讯飞方答复：组织活动或竞赛来营造 AI 文化，讯飞在中国有经验，曾帮助中国石油组织 AI 竞赛。组织方应当是 RNP，讯飞可根据经验支持。项目启动时 RNP 需组织活动扩大项目影响；届时讯飞核心团队可在推广、品牌、赞助等方面支持。

RNP 补了一句　好，谢谢，很高兴你们来。三个小时，我们肯定会给你们发一些问题，还有幻灯片什么的。……尤其是你们来这儿——面对面的会，效率高得多。

# 九、把 62 个问题归拢一下：RNP 反复在问的其实是六件事

把上面的问题放回一起看，RNP 真正在意的不是"你们交付什么"，而是下面这六件事。每件事他们都从不同角度问了不止一次：

- 东西到底归谁——权重能不能开、能不能再分享、源码给不给、语料带不带来龙去脉、合并后的模型算谁的。（Q6、Q12、Q14–Q17）

- 数据不能出巴西——私有数据必须在本地算力上处理，公开数据例外；说了三次，最后一次用的词是"主权"。（Q11、Q13、Q61）

- 我们要出多少人、什么人、什么时候——从"给我工程师清单"到"我要职位画像"到"最少留几个人"到"同一批人要走完两层培训"，四个人前后问了七次。（Q32–Q35、Q39、Q60）

- 别把我们训成只会点按钮的人——跟岗 360 小时是不是只看不做、平台抽象太高值不值得学、要看幕后机制、要派人去中国跟着做 CPT。（Q31、Q52、Q55、Q56）

- 验收谁说了算、怎么写进合同——测不好怎么办、验收线怎么定、我们可以一直说不够、DLM 也要有。（Q18–Q21）

- 能不能早点看到东西——设备没到之前能干什么（会议开始 25 分钟就问了）、DLM 能不能现在就并行、领域模型别等两年。（Q5、Q24、Q61）

另外有两条是 RNP 单方面告知、讯飞没有正面回应的：培训材料要转进 RNP 自己的学校 ESR（Q42、Q45），以及三个领域和五月的权重要求都是总统府民事办公室（Casa Civil）在拍板、RNP 自己没有决定权（Q16、Q22）。

# 附：被麦克风拾到的 RNP 内部旁白（葡语）

下面两段是 RNP 自己人之间用葡语说的，不是对讯飞说的，转写也不完整，为了不漏信息一并收录：

- 43:39——"…faz sentido transferir tecnologia pra eles, mas assim, acho que eles estão conversando com a gente…"（把技术转移给他们有道理，但我想他们也在跟我们……）。说完这句，他们马上用英文对讯飞说"你们在巴西还跟另一家公司做同样的事吧"（见 Q9）。

- 01:45:30（休息时）——"Isso aqui é qualitativo. Beleza. Agora a gente vai fazer um qualitativo, a gente tem que conectar tudo, porque senão a pessoa vai gerar, não consegue conectar uma parte a outra. … Pô, você não faz o WeChat, mano?"（这是定性的。好，接下来做定性〔评估〕，得把所有东西连起来，不然人家生成了也连不上。……哎，你没微信吗，兄弟？）前半句像是在说他们自己的评估材料；后半句是在帮华为传 PPT 找微信。还有人建议"把会议链接发给他们，当访客进来投屏就行"（01:48:03）。