RNP × 科大讯飞  SoW 交流会

RNP 提问梳理 · 总部技术团队阅读版

2026 年 9 月 9 日 · 里约热内卢 · 历时 2 小时 48 分　|　依据四版语音转写交叉校订的逐字稿 v3.1 整理

# 阅读说明

本文件把 RNP 在会上提出的全部问题按议题整理为 62 条，编号与《会议逐字稿》《逐问逐答记录》一致，便于回查原话。每条包含四部分：上下文（当时在讲什么、谁在问）、RNP 提问（用书面语重述，保留原意与语气）、讯飞答复要点（概述，非原话）、RNP 追问 / 补充 / 反馈（讯飞作答之后 RNP 的进一步表态，这一部分最能反映 RNP 是否被说服）。华为培训负责人作答的条目标为华为答复要点。

参会背景：讯飞侧陈昊（项目总监）、徐唯（解决方案）、赵祥（平台）现场汇报；华为项目 owner 王振华与培训负责人同场。RNP 现场约二十人，主要提问者为两位现场负责人（会场共用一支麦克风，转写无法拆分，本文分别称"现场项目负责人"与"现场技术负责人"）、培训与开发服务副主任 Leandro、项目牵头人 Iara；远程接入的数据与 AI 经理 Marisa Carvalho、数字服务副主任 Marcelo、软件架构师 Enzo 各有系统性提问。

总体观察：RNP 全程没有对交付范围本身提出异议，提问集中在四件事：语料从哪来、在哪处理、能否留在巴西；模型与权重的归属和开放边界；知识转移的深度以及 RNP 需要配多少人、什么人；领域模型和 API 能否更早产出可见成果。

# 议题一　国家 AI 能力中心：环境、接口与启动条件（Q1–Q5）

Q1　"提供接口和环境"的含义

上下文　陈昊讲到能力中心页，提到 RNP 需要"提供环境和接口"。现场技术负责人第一个开口提问。

RNP 提问：讯飞要求 RNP"提供接口和环境"，具体指什么？

讯飞答复要点：接口指 RNP 现有登录、授权等系统的集成接口，用于单点登录和身份认证。环境指开发和交付软件所需的物理环境，以及华为完成 ICT 部分之后的算力环境。

Q2　数据中心安装之前是否需要设备

上下文　紧接 Q1，同一提问者。RNP 数据中心现有大量服务器。

RNP 提问：在数据中心安装之前，讯飞是否就需要 RNP 提供某种环境或设备？

讯飞答复要点：不需要单独的环境或接口，在华为交付的环境下即可交付；其他系统的集成需要 RNP 提供接口。所谓环境只是物理场所和网络，因为硬件交付后是 RNP 资产，讯飞需要 RNP 授权才能登录。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：接口没有问题，关切在"环境"一词的含义（讯飞随后作了上述解释）。

Q3　工作是否在数据中心就绪之前启动

上下文　现场项目负责人接过话题。

RNP 提问：RNP 的理解是，这项工作会在数据中心就绪之前就开始，是否如此？

讯飞答复要点：交付软件需要数据中心和服务器，要分步推进；交付计划里会详细说明；平台必须部署到 AI 超算中心才能按设计运行。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：那么在此之前会有数据集方面的前期工作（讯飞确认：是）。

Q4　接口是指数据接口还是系统集成接口

上下文　现场技术负责人回到接口话题。

RNP 提问：讯飞所说的接口，是指数据接口，还是登录登出这类系统集成接口？

讯飞答复要点：讯飞也需要为 RNP 定制部分接口；交付的系统不应成为数据孤岛，必须按技术需求书（TR）的要求与 RNP 的其他系统集成。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：RNP 可以把自己的系统展示给讯飞以便集成；数据接入与数据准备的细节后续再谈。

Q5　设备到位之前可以先做什么

上下文　现场项目负责人点明自己最大的关切。

RNP 提问：RNP 最大的关切是：在设备到位之前，可以先开展哪些工作？

讯飞答复要点：后面会专门说明数据中心建设期间可以先做的流程，有一部分工作可以先做，细节稍后谈。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：本次只需先有一个总览。

# 议题二　巴西葡语国家模型：语料规模、来源与处理地点（Q6–Q13）

Q6　500 亿 token 是否足够

上下文　陈昊讲国家模型页（约 3000 亿参数，本地语料约 500 亿 token）。现场项目负责人打断，称此前问过这个问题但不记得答案。这是全场最长的一段争论。

RNP 提问：RNP 咨询的专家认为，3000 亿参数的模型只用 500 亿 token（此前方案是 300 亿）不足以训出巴西葡语模型，可能需要 1000 亿到 2000 亿 token。讯飞如何解释？

讯飞答复要点：徐唯：500 亿 token 是本地高质量语料，不是全部训练数据。讯飞会先从公共互联网构建约 3000 亿 token 的葡语、英语混合语料，在中国用自有算力做第一轮训练，让模型掌握通用葡语；再把模型迁移到巴西本地环境，用 500 亿本地语料训练巴西价值、图书馆、新闻等内容。这 3000 亿公开语料可以转交 RNP，其中约 10% 到 20% 是巴西葡语，RNP 可用来训练其他模型；合并后的整体语料是讯飞资产。陈昊补充三个语料库的划分：一是讯飞自身预训练语料，超过 500 亿 token，可用于训练但对 RNP 不可见，属核心知识产权；二是为本项目在中国收集的公开葡语语料，含巴西、非洲、欧洲葡语，数千亿 token，在数据中心建成前完成，向 RNP 开放并由 RNP 审批；三是本地语料，质量最高，只有 RNP 持有。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：追问：这些（公开语料和第一轮模型）会转交给 RNP 吗？讯飞：会转交，RNP 可以使用。RNP 最后表示清楚了。

Q7　500 亿 token 的用途：持续预训练还是全量训练

上下文　远程接入的数据与 AI 经理 Marisa Carvalho 提问。她的问题都是事先准备的。

RNP 提问：这 500 亿 token 是用来在 Spark X 2.0 这类基座上做持续预训练、专门强化巴西葡语，还是用于全部训练？

讯飞答复要点：500 亿 token 只是一部分数据，用于对星火模型的持续预训练（CPT）；基础模型此前已用数千亿数据从零训练完成。

Q8　与星火并行训练开源模型；方法论能否转移

上下文　现场技术负责人提出，Marisa 随后补充。RNP 此前会议已表达过并行训练一个开源模型的意愿。

RNP 提问：如果讯飞在中国用公开数据对星火做 CPT，RNP 是否能获得在一个开源模型上并行做同样工作所需的全部信息，包括数据集和 CPT 方法论？讯飞曾表示对方法论有版权。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：Marisa 补充：RNP 的关切不是要规定训练策略，而是要确保无论选哪种策略，都能转化为可验证的要求，即性能、模型资产所有权、知识转移和技术自主。

讯飞答复要点：陈昊（已与架构师确认）：方法论可以转移到其他开源模型。星火是在华为超算上训练的旗舰实践，方法论本身是通用的，RNP 通过知识转移可以掌握并用于开源模型。但开源模型对讯飞是黑盒，不了解其预训练数据，出现性能或能力问题时定位和解决会更耗时；用星火则细节全部可控，可以快速给出优化和配置调整建议。

Q9　公开数据重复与非公开数据来源

上下文　现场技术负责人继续追问语料来源。

RNP 提问：讯飞会用掉全部葡语公开数据，那么 RNP 的 500 亿 token 就不能再用公开数据（比如维基百科，否则重复），必须全部来自书籍等非公开来源，是否如此？

讯飞答复要点：是。讯飞会给出数据收集清单和计划（哪些部门、图书馆、新闻等），与 RNP 共同确认，并说明每类数据是否有用。公开数据收集由讯飞承担，RNP 只需审批并做质量把关；建议 RNP 团队集中收集巴西高质量内部数据；即使是公开数据也需要双方协同，避免重复并确认有用。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：补充：讯飞在巴西还与另一家公司做同类工作，建议双方共享知识、不要重复劳动；RNP 二月已接触 Buran AI〔名称待核〕和 Maritaca AI。讯飞：认识这些公司，可以直接购买或收集其成果，制定数据清单时一并考虑。

Q10　临时算力是 GPU 还是 NPU

上下文　徐唯讲到数据中心建成前的一年里需要 16 或 32 张卡建语料中心。现场技术负责人插问。

RNP 提问：需要的是哪种 GPU？

讯飞答复要点：需要的是 NPU。语料工具链用多个小模型做自然语言处理、文档处理、清洗和切分。

Q11　公共云与本地算力的边界

上下文　同一提问者，就临时算力表态。

RNP 提问：因为数据的原因，很难使用公共云，RNP 必须参与算力安排。

讯飞答复要点：公开数据不敏感，可以在中国提供算力，并基于远程算力做部分知识转移；本地 500 亿 token 因 LGPD 等原因必须用本地算力。数据中心建设、本地语料建设、公开数据收集三件事必须并行，否则一年后数据中心投运时没有足够的训练数据。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：敏感、私有的数据必须用巴西本地算力处理。

Q12　中国侧语料的来源、许可、质量标准与处理方法是否交付

上下文　Marisa 就临时算力页提出两个疑问，这是第一个。

RNP 提问：在中国用于增强基座的完整语料，是否会连同其来源、许可信息、质量标准和处理方法一起交付 RNP？

讯飞答复要点：是，连同全部方法论、流程和知识转移一起交付；收集的公开数据集会移交。

Q13　巴西语料的物理处理地点

上下文　Marisa 的第二个疑问，针对幻灯片上"持续向讯飞站点供给数据"的表述。

RNP 提问：这一阶段巴西语料在何处进行物理处理？是否有任何巴西数据或 token 化后的数据离开巴西环境？

讯飞答复要点：不会。离开巴西的只有讯飞自行收集的公开数据；500 亿本地语料永远留在 RNP 环境，讯飞人员到巴西处理，这正是需要本地算力的原因。

# 议题三　星火基座与权重开放（Q14–Q17）

Q14　基础模型架构

上下文　远程软件架构师 Enzo 提出一组澄清性问题，这是第一个。

RNP 提问：讯飞带给 RNP 的基座模型是否基于星火架构？

讯飞答复要点：是。

Q15　大尺寸星火是否开放权重

上下文　Enzo 继续。

RNP 提问：讯飞较大的星火模型不是开放权重的，对吗？

讯飞答复要点：刚开源了一个 300 亿的小尺寸模型；星火 2.5 前一天刚发布。（未直接回答大模型是否开放权重，留到 Q16。）

Q16　最终模型能否以宽松许可分享

上下文　Enzo 的核心问题。

RNP 提问：如果 RNP 甚至政府决定以宽松许可分享项目最终得到的模型，是否可行？是否需要担心原始星火模型的许可？

讯飞答复要点：陈昊：五月已与 Iara 澄清。当时 Casa Civil 要求移交权重，总部已批准：本项目使用的星火模型，包括 3000 亿大版本，对巴西受限开放，即对 RNP 及其团队开放但不公开，开放范围在合同中约束；与合作伙伴分享可行但需协商授权，不能逐一直接分发，须与讯飞共同签署。原因是不希望模型被转售到其他国家；可分享的实体清单在法务谈判时写入合同。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：可以列一份清单并协商范围，因为 RNP 还有其他政府机构需要考虑。

Q17　在其他开放模型之上构建巴西模型

上下文　Iara 提问，现场技术负责人补充。

RNP 提问：RNP 是否可以在其他开放模型之上构建巴西模型？

讯飞答复要点：可以，属于混合方式。要保证性能推荐星火；其他尝试 RNP 可自行进行，讯飞提供支持和咨询、回答问题，但不保证性能。对国家 AI 软件栈研发从 FP1 到 FP9 提供支持，开放所有接口。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：需要明确这是一个选项。

# 议题四　评测与验收（Q18–Q21）

Q18　评测结果不佳如何处理

上下文　陈昊讲到模型评测与第三方测试。现场项目负责人点名陈昊提问。

RNP 提问：模型训练完成、语料和微调都做好了，拿出 benchmark 一评测结果不理想，怎么办？

讯飞答复要点：评测分两部分：公开 benchmark，讯飞尽力取得高分供验收；主要部分是与 RNP 共建包含巴西文化和知识的国家 benchmark，用来判断模型是否可用。

Q19　验收水平在合同中如何体现

上下文　同一提问者追问。

RNP 提问：合同中是否会有一个验收水平来判定"可以了"？在本合同里怎么运作？

讯飞答复要点：会列出巴西主流 benchmark 清单，例如 ENEM 高考、有害内容测试，此前技术答复中已回复。徐唯提醒：针对 benchmark 刷分没有意义，关键是 RNP 定义自己的目标来检验模型。

Q20　评测阈值与互相归责的风险

上下文　同一提问者把问题具体化。

RNP 提问：假设共建一个 20 项任务的 benchmark，评测得 75%，RNP 说不够，怎么办？RNP 总可以说不够。

讯飞答复要点：训练开始之前先协商验收标准。结果也取决于 RNP 提供的语料，讯飞不会以"是你们数据的问题"推责，会努力避免互相归责。讯飞已有模板，训练前确认全部 benchmark 和可接受条件。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：需要一些客观标准来判定好或不好。

Q21　领域模型需要专门的 benchmark

RNP 提问：领域模型需要有专门的 benchmark。

讯飞答复要点：当然，训练前确认验收条款。

# 议题五　领域大模型（Q22–Q24）

Q22　三个领域是否已经确认（讯飞提问）

上下文　陈昊讲领域模型页时主动询问 RNP。这一段引出了价格话题。

讯飞提问：健康、空间、生物多样性三个领域是否已确认，还是只是初步想法？

RNP 回答：Iara：只是例子。垂直领域由 Casa Civil 定义，不是 RNP 的决定；RNP 对项目有治理职责所以要问。

讯飞答复要点：领域可在合同中留空，数量固定为三个；多做两个模型讯飞成本会增加。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：现场项目负责人：以为三个领域是在同一价格里的。讯飞：成本确实增加，但经内部协商已与华为达成一致，保持总价不变。RNP：那是讯飞的成本，不是 RNP 的。

讯飞答复要点：补充限制：领域模型不是行业模型，健康这类领域太大，建议每个领域选一个具体方向（如辅助诊断、遗传分析），从较小规模开始；需要 RNP 定义场景、协调数据（如 SUS 系统）并提供领域专家确认结果。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：一个方向一个领域可以接受，前提是有知识转移；从具体部分开始再逐步扩展是健康的做法。

Q23　领域模型的基座：星火小模型还是开源模型

上下文　现场技术负责人。

RNP 提问：此前的理解是讯飞不会用星火大模型而是用更小的模型做领域模型，那么主要用哪一个？小模型还是开源模型？计划是什么？

讯飞答复要点：两者都可以，规模不是问题，300 亿或 700 亿可能就够，最好从大模型蒸馏。确认领域后选该领域表现最好的基座，例如把星火医疗模型与开源模型做 benchmark 比较；如何选模型是知识转移课程之一。领域模型训练在国家模型之后，由 RNP 自行训练、讯飞提供咨询和指导；可以先用讯飞算力做；能否同时启动取决于算力，需与华为确认。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：有一个葡语模型当然是好的。

Q24　训练是否占用全部算力；能否同时做推理

上下文　陈昊说第一阶段算力全部用于训练，现场技术负责人追问。

RNP 提问：训练是否需要占用全部算力，还是可以同时在平台上放一些模型做推理？

讯飞答复要点：训练约需 200 多 PFLOPS。可以在首批算力中分配一个实验环境，支持微调，持续预训练则困难。陈昊补充：葡语数据集也可用于训练领域模型；讯飞可额外交付一个约 300 亿参数的小尺寸葡语主权模型，作为领域模型的基座。

# 议题六　国家 AI 应用、并发与治理（Q25–Q29）

Q25　API 是否支持开发 agent

上下文　陈昊讲国民应用页，提到 1000 并发。现场技术负责人提问。

RNP 提问：讯飞提供的 API 是否适合用来开发 agent？是否支持 agent AI？

讯飞答复要点：OpenAI 兼容的 API，MaaS 模式，可直接创建或接入 agent。

Q26　用户数量

RNP 提问：那么有多少用户？

讯飞答复要点：由 RNP 决定，受算力限制；2028 年算力翻倍；模型也可以导出给其他机构自行部署；为保证服务质量需限制用户数，建议第一阶段面向高校和研究机构。

Q27　按用户或租户限制用量并查看用量

RNP 提问：能否为每个用户或租户指定可用量，以支持 RNP 想实施的治理？

讯飞答复要点：平台有监控和管理模块，可以看到运行情况。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：追问：能否核查并说明每一方将用掉多少？治理这方面能做到多深？讯飞：可以按用户控制 token 配额，计算每个租户的配额和用量。

Q28　AI 治理：版本管理、追溯、日志、事故与性能监控

上下文　Marisa 远程提问，事先准备。

RNP 提问：幻灯片上的治理只包括内容安全、访问控制和日志。平台是否支持模型治理：模型版本管理、每个产出模型的可追溯性、按隐私政策记录每次响应/提示词/输出、评估结果、事故、性能随时间的监控？她强调不是模型比较，而是训练和使用中发生的一切。

讯飞答复要点：数据处理、训练、评估和 API 使用全流程都有日志，可追溯，可以追到根源。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：好的，谢谢。

备注：会上只回答了"可追溯"，没有逐项回应版本管理、事故管理和性能监控，建议总部给出书面清单。

备注：陈昊讲到国民应用开发完成后可移交 RNP 运营、维护和迭代时，现场项目负责人插话："所以你们说的是运营主权，我想是运维主权。"

Q29　移动应用支持的平台

RNP 提问：这个移动应用会是什么平台？

讯飞答复要点：安卓、iOS、网页和 PC 客户端，全部对 RNP 开源。

# 议题七　知识转移与 RNP 人力配置（Q30–Q36）

Q30　巴西人员是否需要赴华

上下文　徐唯讲两轮培训，第一轮在中国开始。现场项目负责人提问。

RNP 提问：讯飞是否预期会有 RNP 的人员去中国？

讯飞答复要点：时间不会太长。陈昊：人才培养范围基于 LPU，高级培训不在范围内；总部已同意 RNP 可派 5 到 10 人到讯飞总部参与前期公开数据收集，项目启动后可派团队驻总部，差旅费由 RNP 承担；高级研讨或培训按华为 LPU 模式。

Q31　跟岗 360 小时与指导实操 20 小时的配比

上下文　Marisa 远程提问。

RNP 提问：以独立运营为目标，360 小时跟岗与 20 小时指导实操的比例是如何确定的？跟岗期间 RNP 工程师是否有额外机会亲自执行？

讯飞答复要点：跟岗阶段由讯飞执行任务并讲解，RNP 观察学习；指导实操阶段由 RNP 操作、讯飞支持。徐唯补充：跟岗阶段也会给工程师派任务，不只是观看。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：这样就是双向的跟岗、同步教学，RNP 认为可行。

备注：陈昊"跟岗是观察"与徐唯"跟岗也派任务"两种表述并存，需统一口径。

Q32　RNP 所需工程师清单

上下文　远程数字服务副主任 Marcelo 提问。他引用了英文版幻灯片页脚"What this means for RNP"。

RNP 提问：为在 RNP 内部组织项目、提前招聘，请提供 RNP 团队所需的工程师清单，以便与现有团队比较。

讯飞答复要点：幻灯片已列出角色（语料收集团队、语言与标注专家、模型工程师、应用软件工程师、运维工程师、领域专家）及各阶段任务，文件会发送。

Q33　职位画像

RNP 提问：Marcelo 追问：需要的是职业画像的名称，如 AI 工程师、架构师、开发人员，以便与 RNP 的岗位对照。

讯飞答复要点：陈昊：另有一张表，葡语专家 6 位、合规专家 6 位、领域专家约 7 位。徐唯：语言和领域专家只需半年到九个月，RNP 至少需要 30 人的团队，可邀请学生和大学教师承担短期任务，讯飞可帮助找人。

备注：RNP 两次索要职位画像，会上只给了人数与任务表，没有给职位描述。

Q34　移交后需保留的基本人员

上下文　现场项目负责人。

RNP 提问：为维持模型、维护和运营，RNP 必须保留的基本人数是多少？

讯飞答复要点：移交时至少 15 到 20 人管理平台、运营模型和服务，其他人可从大学等机构邀请。陈昊：会给出按阶段的人力配置计划。徐唯：六个月内组建固定的核心团队，含运维和知识转移核心团队，20 到 30 人。陈昊：核心团队不宜过大，讯飞与 RNP 核心团队一对一，可培训约 10 名骨干成为培训师再由他们培训他人。

Q35　人员画像贯穿项目各层级；与华为培训的衔接

上下文　培训与开发服务副主任 Leandro 提问。他一直与华为 Luis、Lisa 梳理华为培训体系。

RNP 提问：要保证人员画像和技能在整个项目中一致：贯穿所有层级的人必须依次经过华为培训和讯飞培训。请回到两轮培训那页；在讯飞培训之前有大量华为培训。

讯飞答复要点：讯飞培训以华为基础培训为先修条件，方法论和工程师课程在其后；已有与华为人才计划整合的材料。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：把所有培训拍下来，看最佳路径。

Q36　两轮培训的时间点

上下文　现场项目负责人。

RNP 提问：第一轮是项目启动几个月后，第二轮是一年之后？

讯飞答复要点：可以解释（随后切换到华为幻灯片，实际未展开）。

备注：休息期间陈昊告知巴西子公司已拿到 CNPJ，现场项目负责人问 CNPJ 号码是多少并称这是新消息。

# 议题八　华为 AI 人才培养框架（Q37–Q45，华为培训负责人作答）

本节由华为培训负责人讲解培训框架：AI 人才培养 2900 人属华为部分、按 LPU 另行申请预算（蓝色）；项目培训含华为数据中心与 ICT 培训、讯飞软件与知识转移，已含在项目预算内（绿色）；接受讯飞培训须先完成华为 AI Developer 培训。提问人除注明外均为 Leandro。

Q37　运维团队培训是否遗漏

RNP 提问：项目培训之外还缺一部分，即运营团队的培训，对吗？

华为答复要点：运营人才属另一部分：基础设施、运维和电力。

Q38　项目团队是否须先通过第一阶段

RNP 提问：项目培训这一组人是否必须先通过第一阶段再衔接后面？

华为答复要点：该部分只针对基础设施，可以是同一批人；华为 ICT 培训面向数据中心 L0、L1 层面及算力。

Q39　总人数 42 或 44；两支队伍能否合并

RNP 提问：软件工程也是 RNP 的，这些人需要参加开发，合计 42 或 44 人？现场技术负责人：这两支可以是一个团队。

华为答复要点：另一支更偏基础设施，一支是开发者、一支是基础设施；反问这 12 个人如何安排。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：恢复线上后 Leandro：不是 44 人，也许是 12 加 32？徐唯：是 12 加 20；两支队伍画像不同，可以用同一批人，由 RNP 决定，现在正是拆分画像的时候。华为：在此工作的人属 L0、L1 层面。徐唯：讯飞这边是相似画像，分主攻运维或主攻 AI 算法。

Q40　第一轮是否应在中国进行

RNP 提问：不清楚为何第一轮"应该"在中国。

讯飞答复要点：徐唯：是"可以"不是"应该"，也可以在巴西或线上进行。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：去中国也许是一个选择。

Q41　第一轮是否须在项目启动前完成

RNP 提问：至少第一轮培训应在项目启动之前完成，先把人培训好。

讯飞答复要点：徐唯：华为 AI Developer 培训之后先启动 AIDC 项目，再规划讯飞知识转移。

Q42　线上、现场与混合式；课堂实验室在哪里；材料转移给 ESR

华为答复要点：目前培训全部线上，但经验表明线上不够，建议重点人员现场培训，LPU 中会列出现场培训每日加价。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：RNP 相信混合式培训。追问：课堂部分需要实验室基础设施，巴西有吗，还是要把人送出去？

华为答复要点：用云资源，可在人多的城市开课、其他城市线上，也可与大学合作开班。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：RNP 希望把所有培训材料转移给 ESR。

备注：ESR 课程材料转移的范围与许可，RNP 前后两次提出，会上未正面答复。

Q43　AI Developer 培训的四个阶段与选拔比例

RNP 提问：第一次培训持续多久？幻灯片上绿色部分和蓝色部分分别对应什么？

华为答复要点：开发者培训分四个阶段；第一到第二阶段选出 40%，从 2070 人到 1080 人，再选一半进入高级阶段，最后约 100 人回中国接受更多培训。

Q44　总课时

RNP 提问：总共多少小时？

华为答复要点：按天计，60 天，每天 6 到 8 小时，约两个月；学员需回到华为在线学习平台学习。

Q45　ESR、参考条款与预算覆盖

RNP 提问：内容转移给 ESR，实验室用华为的，课程已由 Iara 报给部里的参考条款覆盖；讯飞的培训是否也在那个预算内？

华为答复要点：绿色部分（项目培训，含讯飞知识转移）已含在价格内。徐唯：绿色含在 AIDC 项目里，蓝色是 LPU 模式。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：这是不同的收费模式。追问：报给部里的 AIDC 和人才 LPU 都覆盖了吧？华为：覆盖；托管培训平台的云服务成本由华为承担后报销。RNP：实验室是主要部分，跑在华为平台上。

# 议题九　平台真实环境演示（Q46–Q55）

徐唯演示中国侧真实环境：语料构建中心、训练中心、国民应用、昆仑领域模型。提问人为现场技术负责人，SiBBr 部分由 Iara 参与。

Q46　查看演示所用的数据集

RNP 提问：能否打开正在使用的数据集看看？

讯飞答复要点：展示了原始 PDF 文档。

Q47　表格类数据集

RNP 提问：有没有表格类数据集的例子？

讯飞答复要点：演示环境没有全部类型的数据集。

Q48　批量上传

RNP 提问：之前屏幕上可以上传，能否批量上传表格类数据？

讯飞答复要点：支持批量上传和批量分析。

Q49　连接数据存储库的 API

RNP 提问：有没有可以直接连接数据存储库的 API？

讯飞答复要点：赵祥：有，可以开放。

Q50　支持的数据源类型

RNP 提问：可以支持哪些类型的数据源，比如存放在特定系统上的数据？

讯飞答复要点：那属于原始数据。

Q51　数据湖与 Dataverse 类存储库；SiBBr 生物多样性数据

RNP 提问：RNP 的数据在数据湖里，怎么接？

讯飞答复要点：类似 Dataverse 的存储可以做定制适配，改进工具或用小模型适配 RNP 数据，保证平台能连接 RNP 准备好的数据集。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：Iara 介绍 SiBBr：RNP 运营的巴西生物多样性开放数据节点，即 GBIF 的巴西节点，数据结构化、带元数据和语义，不是 PDF，对领域模型很有价值，讯飞可以直接连接。补充：除 JSON 外还有表格和 CSV。

讯飞答复要点：可以开发小工具导入已切分的高质量数据，不复杂，标准功能不支持就定制；在 RNP 许可下从节点抓取或下载数据。

Q52　起点是否为原始数据；各处理步骤是否可见

RNP 提问：讯飞期望的输入是完全原始的数据、走完格式转换、清洗、抽取全流程？每一步的处理在平台上是否开放可见，而不只是前端？

讯飞答复要点：是。处理过程开放可见，知识转移会讲解每一步；工具目前针对英文和中文，葡语的切分需要与 RNP 语言专家共建；不是黑盒，是讯飞团队自研。末端形成数据集库，支持持续预训练、SFT 等；标准功能不支持则定制导入。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：那么需要定制；最后把一切 token 化就可以训练了。

Q53　面向开发者的 SDK

RNP 提问：是否有面向开发者的 SDK？

讯飞答复要点：陈昊：目前不支持，建议在平台内完成任务；平台是集成工作流，通过 SDK 暴露局部功能可能脱离平台控制、无法保证正常使用。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：好，谢谢。

Q54　在平台中加入新的开源模型

RNP 提问：一个新的开源模型如何放进这个平台做同样的训练？

讯飞答复要点：可以定制加入，支持上传模型和训练框架；但模型须先经华为适配昇腾 NPU。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：RNP 做研究通常用 Python 和脚本，平台把这些后台工具都隐藏了，加新模型就得下到代码层。

Q55　培训操作平台的价值；幕后机制

上下文　现场技术负责人对知识转移深度提出全场最尖锐的质疑。

RNP 提问：培训人来操作这个高层抽象的平台是不对的；如果不能修改平台去适配新的开源模型和库，学习怎么用它就不值得，任何人都会点按钮；这不是 RNP 工程师该接受的培训。对 RNP 重要的是幕后的机制，以及工作负载为什么这样组织。

讯飞答复要点：知识转移不只是操作，会讲系统内部的 know-how 和大模型训练的 know-how；陈昊：先讲原理，最后才教操作，不掌握原理也无法真正使用。

# 议题十　收尾诉求：赴华、责任矩阵、领域模型早启动（Q56–Q62）

Q56　赴华参与持续预训练阶段；面对面走通工作流

上下文　现场技术负责人在演示结束时主动提出。

RNP 提问：RNP 希望至少一两个人到中国参与第一阶段公开数据的 CPT，了解平台幕后怎么做，否则会跳过一些步骤；面对面走一遍工作流更容易理解。费用如何安排请讯飞考虑。

讯飞答复要点：陈昊：培训核心团队是必要的，否则沟通效率很低；总部专家可以协同培训；欢迎赴华，唯一问题是费用结算，需与华为商定；派出人员应具备必要背景；可以先加入讯飞开发者项目做预备培训。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：RNP 正与 MCTI 协商经费，用自己的钱派人。

Q57　如何连接刚训练出来的模型

RNP 提问：怎样连接到刚创建的模型？

讯飞答复要点：通过管理控制台按租户查看用量，用 API 获取；也可以基于国民应用的 API 开发自己的应用，或与讯飞一起设计国民应用。

Q58　连接自有应用与 agent

RNP 提问：RNP 自己基础设施里的应用和 agent 能否连到这里？

讯飞答复要点：可以通过 MaaS API 接入使用推理算力，但算力有限，不能开放给太多应用。

Q59　应用的运行位置

RNP 提问：这个应用运行在华为在巴西建设的算力上，对吗？

讯飞答复要点：是，目前设计约 100 PFLOPS，未来可扩展。

Q60　责任矩阵与人力规划；报送 MCTI 的项目文件

上下文　现场项目负责人在会议结束时提出的正式要求。

RNP 提问：RNP 需要培训计划、责任矩阵和人力规划，因为 RNP 要据此向 MCTI 申请资金。RNP 正在准备葡语项目文件，按工作包组织，将译成英文发给讯飞。

讯飞答复要点：可以帮助起草材料，会对文件提出意见，并发送交付进度表。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：每个工作包四五页；CPT 原以为全部在巴西做，现在改为部分在中国，这是一个变化。

Q61　领域模型早启动；尽早开放 API 供开发 agent

上下文　现场项目负责人以"个人意见"提出，现场技术负责人补充。

RNP 提问：RNP 认为把领域模型与国家模型训练同步启动具有战略意义：国家模型耗时长，领域模型快得多，可以尽早展示成果；同时尽早向部分开发者开放 API 开发 agent。

讯飞答复要点：徐唯：中国算力可以用于公开数据，敏感数据不能送到中国，需要 RNP 协调本地算力。陈昊：SiBBr 若公开可在中国处理。

RNP 追问 / 补充 / 反馈：主权是基本问题，公开数据无所谓；早期里程碑应启动领域模型和领域 agent，而不是等两年。

讯飞答复要点：陈昊：讯飞巴西团队正在为 MGI 做 SGP 招聘 agent 的 POC，有与巴西政府部门合作的经验；可进一步讨论高优先级领域和资源，尽早取得第一批成果。

Q62　面向学生的黑客松与挑战赛

上下文　现场项目负责人与 Rafael（创新业务）提出。

RNP 提问：RNP 在另一项目中办过面向学生的挑战赛和黑客松，让学生开发 agent，用来动员社区、产生真实应用。讯飞是否有类似做法？

讯飞答复要点：陈昊：有经验，曾帮助中石油组织 AI 竞赛；组织者应是 RNP，讯飞核心团队可在宣传、品牌、赞助等方面支持。

# 附　需要总部技术团队给出书面回应的事项

以下事项 RNP 在会上明确提出或反复追问，讯飞现场只作了原则性回答，建议由总部技术团队形成书面口径：

- AI 治理能力清单（Q28）：模型版本管理、逐模型追溯、按隐私政策的日志、评估结果、事故管理、性能随时间监控，逐项说明平台支持情况。

- 职位画像（Q32、Q33）：按角色给出职位描述、技能要求、参与阶段和时长，而不只是人数。

- 跟岗与实操的口径（Q31）：统一"跟岗是否派任务"的说法，并说明 360 与 20 小时的依据。

- 并行训练开源模型的支持边界（Q8、Q17、Q54）：方法论转移的具体内容、开源模型在平台上的接入条件（华为适配）、性能不保证的表述。

- 领域模型早启动的可行方案（Q23、Q24、Q61）：首批算力能否分出实验环境、公开数据在中国处理的规则、小尺寸葡语模型作为领域模型基座的方案。

- 临时算力（Q10、Q11）：数据中心建成前 16 或 32 张 NPU 的来源、时间和责任人。

- ESR 课程材料转移（Q42、Q45）：可转移的材料范围、许可方式、RNP 能否用其对第三方开班。

- 赴华费用与人数（Q30、Q56）：5 到 10 人赴总部的接待安排、费用结算方式（需与华为商定）。

- 三个领域总价不变（Q22）：会上口头承诺与华为一致保持总价，需在书面材料中明确并请华为确认。